**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» за 2022**

Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2021 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (с учетом внесенных изменений), является инструментом реализации государственной политики в области информатизации и защиты информации.

В рамках реализации муниципальной программы проводились мероприятия, которые способствовали выполнению стратегических задач: развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления, обеспечение достаточности и качества инфраструктуры для реализации муниципальных функций и полномочий, информатизация процессов муниципального управления. И достижению стратегической цели муниципальной программы – совершенствование организационных, технических и технологических условий организации деятельности Администрации муниципального образования «Город Майкоп» для повышения качества и эффективности реализации ее системной инфраструктуры.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год приведены в Таблице №1.

Таблица №1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | % исполнения  |
| 2021 | 2022 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
| 1. | Количество внешних сервисов, используемых для обеспечения функций органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | Ед. | - | 10 | 10 | 100 |

По целевому показателю «Количество внешних сервисов, используемых для обеспечения функций органов местного самоуправления, в том числе типовых функций» в 2022 году запланировано подключение 10 внешних сервисов, фактически подключили 10 внешних сервисов.

Таблица №2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событиймуниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении)за отчетный год |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организационно–методическое и правовое обеспечение процесса информатизации Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.1. | Аттестация объекта информатизации | Управление информатизацииУправление специальных программ |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Количество аттестованных объектов информатизации, шт. | Управление информатизацииУправление специальных программ | 5 | 5 | 100 |
| 1.1.2. | Организация защиты сайта в соответствии с «Требованиями о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования» | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Количество действующих SSL сертификатов, шт. | Управление информатизации | 1 | 2 | 200 |
| 1.1.2.2. | Наличие действующейподписки на техническую поддержку 1С Битрикс Управление сайтом «Эксперт», шт. | Управление информатизации | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.3. | Генерация ключевой пары для ЭДО (электронный документооборот) сроком на 1 год СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Количество действующих ЭЦП для СМЭВ, шт. | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.4. | Поставка лицензий (неисключительных прав) на право использовать компьютерное программное обеспечение | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Количество поставленных лицензий на право использования программного обеспечения |  | 35 | 35 | 100 |
| 1.1.5. | Поставка дополнительных подсистем «Бюджетный учет доходов» и «Бюджетный учет движения объектов в казне» и оказание технической поддержки в составе программного обеспечения автоматизированной системы управления государственным и муниципальным имуществом | Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Количество поставленных подсистем «Бюджетный учет доходов», шт. | Комитет по управлению имуществом | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.5.2. | Количество поставленных подсистем «Бюджетный учет движения объектов в казне», шт. | Комитет по управлению имуществом | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.6. | Техническая поддержка и абонентское обслуживание программного обеспечения «Автоматизированная система управления государственным и муниципальным имуществом» | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.6.1. | Количество обслуженных АРМ при использовании системы «Управления государственным и муниципальным имуществом», ед. | Управление информатизации | 46 | 46 | 100 |
| 1.1.7. | Приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования для обновления материально-технической базы на внедрение системы электронного делопроизводства «Дело» | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.7.1. | Компьютер в сборе, шт. | Управление информатизации | 44 | 44 | 100 |
| 1.1.7.2. | Принтеры, шт. | Управление информатизации | 8 | 8 | 100 |
| 1.1.8. | Техническая поддержка системы защиты конфиденциальной информации | Управление информатизации |  |  |  |
| 1.1.8.1. | Количество систем, для которых оказана техподдержка | Управление информатизации | - | - |  |
|  | Причины перевыполнения контрольного | Контрольное событие 1.1.2.1. перевыполнено, поскольку возникла необходимость сохранять конфиденциальность онлайн-транзакций веб сайта wb.maykop.ru расположенном на сервере Администрации. Потребовалось приобрести SSl сертификат для этого сайта |

Таблица №3

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

 и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,подпрограммы, основногомероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования«Город Майкоп» | Расходы за счёт средстввнебюджетных источников | Итого расходы на реализациюмуниципальной программы |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполнение | %исполне-ния\* | Уточненный план | Кассовое исполнение | %исполне-ния\* | Уточненный план на 31декабряотчётного года | Кассовоеисполне-ние | %исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 4 864, 1 | 4 355,7 | 89,5 |  |  |  | 4 864, 1 | 4 355,7 | 89,5 |
| Основное мероприятие Организационно – методическое и правовое обеспечение процесса информатизации администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 4 864, 1 | 4 355,7 | 89,5 |  |  |  | 4 864, 1 | 4 355,7 | 89,5 |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

* постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.01.2022 № 65 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп», внесены изменения в целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2022;
* постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.07.2022 № 677 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп», внесены изменения в связи с увеличением объёмов бюджетных ассигнований на 2022 год;
* постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2022 № 967 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2021 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп», внесены изменения в целях формирования бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период;
* постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 14.11.2022 № 1051 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп», внесены изменения в связи с увеличением объёмов бюджетных ассигнований на 2022 год;
* постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.01.2023 № 44 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп», внесены изменения в целях приведения муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2022.