***Отчет***

***о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»***

Ответственный исполнитель: *Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» ( далее – Комитет)*

отчетный период: 2016 г.

дата составления отчета: февраль 2017г.

 Основным результатом реализации муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп», по способам и первоочередности, согласно реестра – приложение к муниципальной программе, а также снос аварийного жилищного фонда.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года (2016)  |
| Год, предшествующий отчетному 2015 | Отчетный год2016 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, и гражданам, проживающих в них произведена компенсационная выплата или произведено предоставление жилого помещения по договору социального найма | Шт.  | 1 | 1 | 6 | 600 %Увеличение обращений граждан в межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим ремонту или реконструкции |
| 2 | Количество обследованных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Шт. | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Количество многоквартирных домов, в отношении которых подготовлена техническая документация, получено заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, проведена процедура признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Шт. | 2 | 1 | 0 | 0%Отсутствие обращений граждан по вопросу признания многоквартирного дома аварийным |
| 4 | Количество жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, и гражданам, проживающих в них произведена компенсационная выплата или произведено предоставление жилого помещения по договору социального найма | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 5 | Количество многоквартирных аварийных домов, из которых переселены граждане | Шт. | 1 | 2 | 1 | 50%В течение года идут судебные разбирательства по переселению семьи Гавриленко С.В. из аварийного жилого дома по адресу: п. Подгорный, ул. Мичурина, 40  |
| 6 | Количество снесенных многоквартирных аварийных домов | Шт. | 1 | 2 | 1 | 50%Не закончены мероприятия по выселению семьи Гавриленко С.В. в судебном порядке |

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | результаты |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | Создание необходимых методических и правовых условий |  Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп», Управление ЖКХ и благоустройства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Рассмотрение заявлений граждан межведомственной комиссией по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции о признании жилых помещений непригодными для проживания, издание соответствующих распоряжений Администрации муниципального образования «Город Майкоп | Проведено межведомственных комиссий по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции о признании жилых помещений непригодными для проживания, рассмотрено заявлений,Подготовлено 17 распоряжений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
| 2 | Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение 1 семьи, проживающей в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, благоустроенным жилым помещением;выполнение обязательств по оплате выкупной цены 2 собственникам жилых помещений, признанных непригодными для проживания | 1 семья в судебном порядке переселена по договору социального найма в благоустроенное жилое помещение;2 собственникам жилых помещений выплачена выкупная цена, за изымаемые жилое помещение и земельный участок для муниципальных нужд |
| 3 | Заключительные мероприятия для реализации задач программы | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Снос 2 –х аварийных домов: г. Майкоп, ул. Советская, 219 ;Н. Подгорный, ул.Мичурина, 40 | Произведен снос 1 многоквартирного аварийного дома по адресу: г.Майкоп, ул. Советская, 219 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* | Отсутствие бюджетных средств |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\* |  |

\*При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

 В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\*В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижению негативных последствий возникшего отклонения.

 Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы |
| Создание необходимых методических и правовых условий |  |  |  |
| * 1. Подготовка технической документации для рассмотрения вопроса о признании муниципального жилищного фонда и многоквартирных жомов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, признание многоквартирных жомов аварийными и подлежащими сносу
 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп», Управление ЖКХ и благоустройства | 0 | 0 | 0 |
| Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов |  |  |  |
| * 1. Выкуп жилых помещений у их собственников
 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 0,0 | 2168,0 | 2168,0 |
| * 1. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность с последующим их предоставлением переселяемым гражданам по договорам социального найма
 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 0 | 0 | 0 |
| * 1. Предоставление переселяемым гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования
 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 0 | 0 | 0 |
| Заключительные мероприятия для реализации задач программы  |  |  |  |
| * 1. Снос аварийных многоквартирных домов
 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 0,0 | 99,9 | 99,9 |

*Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата внесения изменения | Перечень изменений | Обоснование |
| 09.06.2016 | Изменение наименование Программы;Программа изложена в новой редакции | Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ |
| 19.12.2016 | Утверждение программы на период 2016-2019 годы | Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ |
| 30.12.2016 | Изменение объемов бюджетных ассигнований, План реализации основных мероприятий программы изложен в новой редакции | Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр оценки | Формула расчета | показатели | Итоги расчета |
| Оценка степени реализации мероприятий | СРм=Мв/М, гдеСРм - степень реализации мероприятий;Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;М- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Мв = 2М = 3 | СРм – 2/3 = 0,7 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | ССуз = Зф / Зп, гдеССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году | Зф = 2267,9Зп = 2267,9  |  ССуз – 2267,9 / 2267,9 = 1 |
| Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | Эис = Срм / ССуз, гдеЭис – эффективность использования средств местного бюджета;СРм-степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета. | Срм = 0,7ССуз = 1 | Эис – 0,7 / 1 = 0,7 |
| Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм:Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Степень реализации подпрограммы | СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, гдеСДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи программы);ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы. СРп/п = ᴺ∑ СДп/ппз / N, где 1 СРп/п – степень реализации программы;СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы | ЗПп/пф 1 = 6ЗПп/пп 1= 1ЗПп/пф 2 = 1ЗПп/пп 2= 1ЗПп/пф 3 = 0ЗПп/пп 3 = 1ЗПп/пф 4 = 1ЗПп/пп 4 = 1ЗПп/пф 5 = 1ЗПп/пп 5 = 2ЗПп/пф6 = 1ЗПп/пп 6 = 2 СДп/ппз – 4N – 6 | СДп/ппз 1 - 6/1 = 6СДп/ппз 2 - 1/1 = 1СДп/ппз 3 - 0/1 = 0СДп/ппз 4 - 1/1 = 1СДп/ппз 5 - 1/2 = 0,5СДп/ппз 6 - 1/2 = 0,5СРп/п = (1+1+0+1+0,5+0,5) / 6 = 0,7 |
| Оценка эффективности реализации подпрограммы | ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где ЭРп/п – эффективность реализации программы;СРп/п – степень реализации программы;Эис- эффективность использования средств местного бюджета. | СРп/п = 0,7Эис = 0,7 | ЭРп/п = 0,7 х 0,7 = 0,5Эффективность программы признана неудовлетворительной |

*Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы -*

Муниципальная программа признана неэффективной в связи с недостаточностью финансирования. Утверждение региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 года, и получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства позволит улучшить жилищные условия граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Заместитель Главы Администрации,

руководитель Комитета О.С. Казначевская