Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие системы дошкольного образования на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель: Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

Отчетный год: 2014г.

Дата составления отчета: февраль 2015г.

Реализация мероприятий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на общедоступность дошкольного образования в МО «Город Майкоп» в 2014 году осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы дошкольного образования на 2014-2016 годы» (далее Программа).

  - Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

- четкая конкретизация мероприятий направленных на увеличение числа мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- своевременная корректировка мероприятий Программы;

- финансовое обеспечение программы из средств бюджета МО «Город Майкоп»;

- привлечение средств федерального бюджета на исполнение Программных мероприятий.

В целом реализация мероприятий Программы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, так и внешними.

В 2014 году данные факторы не оказали существенного влияния на ход реализации Программы.

    - В отчетном году все запланированные основные мероприятия утвержденные в муниципальной Программе выполнены.

    - Реализация Программы за отчетный период позволила обеспечить:

- создание 1070 дополнительных мест в дошкольных учреждениях;

- увеличение сети дошкольных образовательных учреждений на 5 единиц;

- 100% охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Достижению результатов реализации Программы способствовали:

      - рассмотрение хода реализации Программы на Сессии Народных Депутатов;

      - принятие в казну города зданий расположенных по адресу ул. Первомайска, 206 и созданию по данному адресу Дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида №26» (Распоряжение Администрации МО «Город Майкоп» от 21.07.2014г. №1726-р).

      - осуществление мониторинга и контроля за проведением капитального ремонта МБДОУ №33 и строительство МБДОУ №№21,22,24;

      - ежемесячный мониторинг детей стоящих на учете на предоставления места в ДОУ.

4). В отчетном году запланировано 3 целевых показателя эффективности реализации Программы.

Все показатели выполнены успешно.

    - В соответствии с Постановлением Администрации МО «Город Майкоп» от 26.11.2014г. №834 на реализацию программных мероприятий в 2014 году предусмотрены следующие объемы бюджетных ассигнований:

всего: 254758,4тыс.руб. из них: федеральный бюджет — 128469,5тыс.руб.; местный бюджет — 126288,9тыс.руб.

Решением Совета народных депутатов МО «Город Майкоп» №95-рс от 24.12.2014г. дополнительно были выделены средства местного бюджета на реализацию мероприятий Программы. Извещение о данных изменениях, Финансовым управлением было направлено 25.12.2014г.

Изменения в Программу до конца 2014г. не успели пройти процедуру согласования со всеми Комитетами и Управлениями МО «Город Майкоп». Таким образом объем бюджетных ассигнований составил:

всего: 296754,6тыс.руб. из них: федеральный бюджет — 128469,5тыс.руб.; местный бюджет — 168285,1тыс.руб. (копия справки уведомления №279 об изменении лимитов бюджетных обязательств прилагается).

    - В ходе реализации Программы в целях корректировки состава мероприятий и их финансирования были внесены изменения:

- Постановлениями Администрации МО «Город Майкоп» от 24.03.2014г. №174, 30.04.2014г. №308, 17.06.2014г. №414, 04.07.2014г. №449, 04.08.2014г. №532, 15.08.2014г. № 562, 04.09.2014г. № 598, 18.09.2014г. №643, 26.11,2014г. № 834.

    - Оценка эффективности реализации Программы в соответствии с Методикой оценки представлена в таблице к данному отчету.

    - Принимая во внимание, что основные мероприятия программы выполнены, значения целевых показателей в целом достигнуты и в соответствии с Методикой оценки эффективности интегральная оценка составляет 90.

Оценка  эффективности реализации долгосрочной целевой программы осуществляется согласно следующим критериям

| Название критерия | Варианты оценки | Значения оценки критерия в баллах (Z) | Весовой коэффициент критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития МО «Город Майкоп» на - годы | соответствует | 5 | 1,0 |
| 2. Наличие федеральной и (или) республиканской государственной программы аналогичной направленности, которые содержат рекомендации о разработке соответствующих муниципальных программ | программа соответствует критериям | 5 | 1,0 |
| 3. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (реализованное частично мероприятие признается невыполненным) | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80 % | 10 | 1,0 |
| 4. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50 % | 5 | 1,0 |
| 5. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80 % | 10 | 1,0 |
| 6. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50 % | 5 | 1,0 |
| 7. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 % от запланированного объема | 10 | 1,0 |
| 8. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 % от запланированного объема | 10 | 1,0 |
| 9. Доля фактического объема финансирования Программы из муниципального бюджета от запланированного объема финансирования в отчетном финансовом году | свыше 80 % | 10 | 1,0 |
| 10. Наличие софинансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников | нет | 0 | 0,5 |
| 11. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | внесено более двух изменений | 0 | 0,5 |
| 12. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении программы за отчетный период | информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 | 0,5 |
| 13. Динамика целевых показателей и индикаторов | наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе | 10 | 1,5 |

Интегральная оценка Программы  F = 90 баллов

| Численное значение критерия интегральной оценки Программы (F) в баллах | Качественная характеристика Программы |
| --- | --- |
| 100 > 90 > = 80 | Высокоэффективная |