УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Город Майкоп»

от 10.12.2021 № 1354

в редакции постановления

Администрации

муниципального образования

«Город Майкоп»

от *01.07.2025 № 269*

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление ЖКХ и благоустройства) |
| Соисполнители программы | - |
| Участники программы | - Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп» (далее - МКУ «Благоустройство»);  - Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление архитектуры и градостроительства);  - Юридические лица - победители конкурсного отбора (далее - победители конкурсного отбора);  - Муниципальное унитарное предприятие «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» (далее - МУП «Городской парк культуры и отдыха»). |
| Стратегическая цель (подцель) | 1. Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 2. Развитие строительной отрасли, обеспечивающей высокое качество и доступность недвижимости. 3. Город, создающий условия для развития сферы туризма. Формирование конкурентоспособного туристического продукта. |
| Стратегические задачи | 1. Обеспечение потребности предприятий сферы ЖКХ и населения города в современной инженерной, дорожной и жилищной инфраструктуре. 2. Соблюдение баланса комплексной застройки территории муниципального образования «Город Майкоп» при проектировании объектов социального назначения и коммерческой недвижимости, а также создание общественных пространств. 3. Применение системного и комплексного подхода к формированию рынка доступного и комфортного жилья. 4. Внедрение в строительство передовых технологий и современных архитектурных решений. 5. Создание на территории города зон отдыха, досуга и развлечения. |
| Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Майкоп». |
| Задачи программы | Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом).  2. Прирост благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом).  3. Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы. |
| Срок и этапы реализации программы | 2022 – 2026 годы, без разбивки на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022-2027 годы составляет 3 148 738,5 тыс. рублей, в том числе всего по годам:  - 2022 год – 348 373,4 тыс. рублей;  - 2023 год – 780 682,1 тыс. рублей;  - 2024 год – 671 622,7тыс. рублей;  - 2025 год – 1 157 682,9 тыс. рублей;  - 2026 год – 111 655,5 тыс. рублей;  - 2027 год – 78 721,9 тыс. рублей. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Важной задачей Администрации муниципального образования «Город Майкоп» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» с 2018 по 2021 год реализовывалась муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы». По итогам 2018-2020 годов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Город Майкоп» реализовывались следующие мероприятия:

- благоустроено 73 дворовых территории, общей площадью 125 155,3 м²;

- благоустроено 11 общественных территорий, общей площадью 90 590,5 м².

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество парковочных мест на дворовых территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии, приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности и создания благоустроенных территорий общего пользования разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп», которая обеспечит комфортные условия проживания жителей.

Дворовые территории являются одной из составных частей транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям, предъявляемым к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и [Жилищного кодексов](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138291/0) Российской Федерации. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной среды для проживания населения.

В течение 2020 года выполнены работы: по благоустройству 29 дворовых территорий, объединяющих 48 многоквартирных домов, 2 общественные территории.

На территории дворовых территорий установлены детские игровые и спортивные площадки, расширены парковочные карманы, оборудованы новые скамейки и беседки. Дизайн каждого проекта индивидуален, так как согласован с жителями многоквартирных домов и создавался с учетом пожеланий горожан.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» на 01.01.2021 находится 13 общественных территорий и мест общего пользования. В 2020 году проведены работы по благоустройству двух общественных территорий.

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, одобренные жителями многоквартирных домов, перечни и дизайн-проекты общественных территорий, мероприятия по благоустройству широко освещаются в средствах массовой информации, в социальных сетях. Фотоматериалы размещаются на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп», материалы выходят в информационных репортажах Майкопского городского телевидения.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависит от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной и туристической привлекательности.

Перечни дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 – 2030 годах (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» до 2030 года (далее – Стратегия) муниципальная программа реализуется до 2030 года в два этапа (I этап 2021-2026 годы, II этап 2027-2030 годы)) на территории муниципального образования «Город Майкоп», приведены в приложении № 1 и 2 соответственно. Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, приведен в приложении № 3.

Корректировка перечня дворовых территорий и перечня общественных территорий производится не реже 1 раза в год, исходя из лимитов бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Адыгея и бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя обустройство новых и/или модернизацию существующих объектов благоустройства:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица, собственники помещений в многоквартирных домах вправе выбрать виды работ из минимального перечня.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного трудового участия жителей многоквартирных домов, территория которых благоустраивается, и включает в себя обустройство новых и/или модернизацию существующих объектов благоустройства:

- спортивные площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- другие объекты общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами.

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица, собственники помещений в многоквартирных домах вправе выбрать виды работ из дополнительного перечня.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить наиболее комфортные условия для передвижения, досуга и семейного отдыха населения в условиях города, включая маломобильные группы граждан, улучшит визуальную аккуратность домов и улиц, что в целом увеличит престижность и привлекательность муниципального образования «Город Майкоп» для его жителей и гостей.

**2. Полномочия ответственного исполнителя и основные параметры муниципальной программы**

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 19.04.2018 № 301-рс «Об Уставе муниципального образования «Город Майкоп» Управление ЖКХ и благоустройства, как ответственный исполнитель муниципальной программы, создает условия для массового отдыха жителей муниципального образования, организует обустройство мест массового отдыха населения и благоустройство территории муниципального образования.

В соответствии с Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 21.06.2018 № 325 - рс «Об утверждении Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Управление ЖКХ и благоустройства определяет общее направление развития благоустройства муниципального образования «Город Майкоп».

Стратегические цели (подцели) муниципальной программы:

1. Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Развитие строительной отрасли, обеспечивающей высокое качество и доступность недвижимости.

3. Город, создающий условия для развития сферы туризма. Формирование конкурентоспособного туристического продукта.

Стратегические задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение потребности предприятий сферы ЖКХ и населения города в современной инженерной, дорожной и жилищной инфраструктуре.

2. Соблюдение баланса комплексной застройки территории муниципального образования «Город Майкоп» при проектировании объектов социального назначения и коммерческой недвижимости, а также создание общественных пространств.

3. Применение системного и комплексного подхода к формированию рынка доступного и комфортного жилья.

4. Внедрение в строительство передовых технологий и современных архитектурных решений.

5. Создание на территории города зон отдыха, досуга и развлечения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» взаимоувязана с муниципальной программой «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» посредством совместного выполнения стратегической цели (подцели) в части создания условий для развития туризма, а также с муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» в части благоустройства территории города.

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей эффективности | | | | | | |
| 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026  год |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | | | | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом). | % | - | - | 2,3 | 9,2 | 11,5 | 14,4 | 18,1 |
| 2. | Прирост благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом). | Ед. | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы | % | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы планируется проведение основных мероприятий, представленных в Таблице № 2.

Таблица № 2

**Перечень  
основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Срок  выполнения | Задача | Связь с целевыми показателями  (индикаторами) программы |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп | 2022-2027 годы | Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов | № 1 |
| 2. | Внедрение современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений | 2022-2027 годы | Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов | № 3 |
| 3. | Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» | 2022-2027 годы | Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов | № 2 |
| 4. | Проведение мероприятий по благоустройству МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 2022-2027 годы | Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов | № 2 |
| 5. | Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2022-2026 годы | Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов | № 1, № 2 |

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022 - 2027 годы составляет – 3 148 738,5 тыс. рублей.

План реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлен в Таблице № 3.

Таблица № 3

**План реализации основных мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов) | Всего за весь период реализации программы, подпрограммы | | | | | | 2022 год | | | | | 2023 год | | | | | | | 2024 год | | | | | | 2025 год | | | | | | | 2026 год | | | | | | 2027 год | | | | | |
| Всего | | МБ | | ВИ | | Итого | | МБ | | ВИ | Итого | МБ | | | | ВИ | | Итого | | МБ | | ВИ | | Итого | | МБ | | ВИ | | | Итого | МБ | | ВИ | | | Итого | | МБ | | ВИ | |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании**  **«Город Майкоп»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по программе: | 3 148 738,5 | 3 148 738,5 | | 0,0 | | 348 373,4 | | 348 373,4 | | 0,0 | | 780 682,1 | | 780 682,1 | | | 0,0 | | 671 622,7 | 671 622,7 | | 0,0 | | | | 1 157 682,9 | | 1 157 682,9 | | | 0,0 | 111 655,5 | 111 655,5 | | | | 0,0 | | 78 721,9 | | 78 721,9 | 0,0 |
| 1 | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп** | 119 073,8 | 119 073,8 | | 0,0 | | 15 367,9 | | 15 367,9 | | 0,0 | | 43 573,1 | | 43 573,1 | | | 0,0 | | 53 589,7 | 53 589,7 | | 0,0 | | | | 5 703,1 | | 5 703,1 | | | 0,0 | 420,0 | 420,0 | | | | 0,0 | | 420,0 | | 420,0 | 0,0 |
| 1.1. | Расходы на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» | 2 876,2 | 2 876,2 | | 0,0 | | 367,9 | | 367,9 | | 0,0 | | 741,0 | | 741,0 | | | 0,0 | | 469,1 | 469,1 | | 0,0 | | | | 458,2 | | 458,2 | | | 0,0 | 420,0 | 420,0 | | | | 0,0 | | 420,0 | | 420,0 | 0,0 |
| 1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек | 116 197,6 | 116 197,6 | | 0,0 | | 15000,0 | | 15000,0 | | 0,0 | | 42832,1 | | 42832,1 | | | 0,0 | | 53 120,6 | 53 120,6 | | 0,0 | | | | 5 244,9 | | 5 244,9 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Внедрение современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений** | 48 414,9 | 48 414,9 | | 0,0 | | 11 565,9 | | 11 565,9 | | 0,0 | | 20 460,1 | | 20 460,1 | | | 0,0 | | 16 388,9 | 16 388,9 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, с учетом использования современных объемно-планировочных конструктивных решений (Резервный фонд Администрации муниципального образования «Город Майкоп») | 3 788,1 | 3 788,1 | | 0,0 | | 3 788,1 | | 3 788,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Расходы на мероприятия по внедрению современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений (субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы с учетом использования современных объемно-планировочных конструктивных решений) | 44 626,8 | 44 626,8 | | 0,0 | | 7 777,8 | | 7 777,8 | | 0,0 | | 20 460,1 | | 20 460,1 | | | 0,0 | | 16 388,9 | 16 388,9 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп»** | 719 295,3 | 719 295,3 | | 0,0 | | 165 277,1 | | 165 277,1 | | 0,0 | | 161 364,7 | | 161 364,7 | | | 0,0 | | 382 900,6 | 382 900,6 | | 0,0 | | | | 8 752,9 | | 8 752,9 | | | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Расходы на мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» | 27 533,0 | 27 533,0 | | 0,0 | | 638,0 | | 638,0 | | 0,0 | | 8 527,9 | | 8 527,9 | | | 0,0 | | 8 614,2 | 8 614,2 | | 0,0 | | | | 8 752,9 | | 8 752,9 | | | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Расходы на озеленение территорий муниципальных образований (Озеленение территории муниципального образования «Город Майкоп») | 38734,1 | 38734,1 | | 0,0 | | 8763,9 | | 8763,9 | | 0,0 | | 29683,7 | | 29683,7 | | | 0,0 | | 286,5 | 286,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство пешеходной аллеи им. Шварца) | 3700,0 | 3700,0 | | 0,0 | | 3700,0 | | 3700,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство территории, прилегающей к Русскому государственному драматическому театру Республики Адыгея имени А.С. Пушкина) | 10844,4 | 10844,4 | | 0,0 | | 10844,4 | | 10844,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Обустройство тротуаров, входящих в городской туристский маршрут) | 94444,4 | 94444,4 | | 0,0 | | 94444,4 | | 94444,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство общественных территорий) | 180 603,5 | 180 603,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 11603,5 | | 11603,5 | | | 0,0 | | 169000,0 | 169000,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство территории, прилегающей к государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея «Государственная филармония Республики Адыгея») | 158435,9 | 158435,9 | | 0,0 | | 46886,4 | | 46886,4 | | 0,0 | | 111549,5 | | 111549,5 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Расходы на капитальный ремонт (благоустройство) сквера, расположенного на площади Ленина в г. Майкопе Республика Адыгея | 205000,00 | 205000,00 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 205000,00 | 205000,00 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.9 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4. | **Проведение мероприятий по благоустройству МУП «Городской парк культуры и отдыха»** | 965 137,6 | 965 137,6 | | 0,0 | | 34316,1 | | 34316,1 | | 0,0 | | 469616,1 | | 469616,1 | | | 0,0 | | 6660,0 | 6660,0 | | 0,0 | | | | 454 545,4 | | 454 545,4 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Расходы на преобразование отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат, связанных с установкой камер видеофиксации) | 15500,0 | 15500,0 | | 0,0 | | 15500,0 | | 15500,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Расходы на озеленение территорий муниципальных образований (Субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат, связанных с озеленением территории) | 18206,7 | 18206,7 | | 0,0 | | 3136,1 | | 3136,1 | | 0,0 | | 15070,6 | | 15070,6 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом туалета на территории парка) | 3900,0 | 3900,0 | | 0,0 | | 3900,0 | | 3900,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат, связанных с обустройством дорожек) | 10000,0 | 10000,0 | | 0,0 | | 10000,0 | | 10000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат на обустройство системы автополива) | 1780,0 | 1780,0 | | 0,0 | | 1780,0 | | 1780,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4.6. | Реализация мероприятий, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат, связанных с капитальным ремонтом бассейнов) | 387090,8 | 387090,8 | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 387090,8 | | | 387090,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4.7. | Реализация мероприятий, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства: «Создание обеспечивающей инфраструктуры к бассейнам в МУП «Городской парк культуры и отдыха», в том числе разработка проектно-сметной документации») | 94 027,5 | 94 027,5 | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 67454,7 | | | 67454,7 | | 0,0 | | 6660,0 | 6660,0 | | 0,0 | | | | 19 912,8 | | 19 912,8 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4.8 | Реализация мероприятий, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (осуществление капитальных вложений, связанных с реконструкцией бассейнов в городском парке культуры и отдыха г. Майкоп с устройством открытого водоема, водного аттракциона (аквапарка) и фонтанов, расположенных по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Спортивная, 57, сооружение 1 (Этап 1)) | 434 632,6 | 434 632,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 434 632,6 | | 434 632,6 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 5. | **Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | 1 296 816,8 | 1 296 816,8 | | 0,0 | | 121 846,4 | | 121 846,4 | | 0,0 | | 85 668,1 | | | 85 668,1 | | 0,0 | | 212 083,5 | 212 083,5 | | 0,0 | | | | 688 681,4 | | 688 681,4 | | | 0,0 | 110 235,5 | 110 235,5 | | | | 0,0 | | 78 301,9 | | 78 301,9 | 0,0 |
| 5.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | 970 682,8 | 970 682,8 | | 0,0 | | 121 846,4 | | 121 846,4 | | 0,0 | | 85 668,1 | | | 85 668,1 | | 0,0 | | 93 917,5 | 93 917,5 | | 0,0 | | | | 507 896,1 | | 507 896,1 | | | 0,0 | 83 052,8 | 83 052,8 | | | | 0,0 | | 78 301,9 | | 78 301,9 | 0,0 |
| 5.2. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 326 134,0 | 326 134,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 118166,0 | 118166,0 | | 0,0 | | | | 180 785,3 | | 180 785,3 | | | 0,0 | 27 182,7 | 27 182,7 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

**5. Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Таблица № 4

**Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий,**

**мероприятий (направлений расходов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного  мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Реализация контрольных событий  (в количественном выражении) | | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | | | | | | | | |
| 1. | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп** | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» | 14 | 21 | 21 | 30 | 29 | 29 |
| 1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | **Внедрение современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений** | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, с учетом использования современных объемно-планировочных конструктивных решений (Резервный фонд Администрации муниципального образования «Город Майкоп») | Управление ЖКХ и благоустройства;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество балконов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Расходы на мероприятия по внедрению современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений (субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы с учетом использования современных объемно-планировочных конструктивных решений) | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество балконов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 423 | 1259 | 1075 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп»** | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» | МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, ед. | МКУ «Благоустройство» | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Количество подготовленных конкурсных заявок с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, шт. | МКУ «Благоустройство» | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Количество контрактов, направленных на подготовку проектной и сметной документации с целью благоустройства общественных территорий, шт. | МКУ «Благоустройство» | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3.2. | Расходы на озеленение территорий муниципальных образований (Озеленение территории муниципального образования «Город Майкоп») | МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников, шт. | МКУ «Благоустройство» | 579 | 1765 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство пешеходной аллеи им. Шварца) | МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Количество установленных скамеек, шт. | МКУ «Благоустройство» | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2. | Количество установленных урн, шт. | МКУ «Благоустройство» | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3. | Количество установленных опор уличного освещения, шт. | МКУ «Благоустройство» | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство территории, прилегающей к Русскому государственному драматическому театру Республики Адыгея имени А.С. Пушкина) | МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Площадь благоустраиваемого участка, кв.м. | МКУ «Благоустройство» | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Обустройство тротуаров, входящих в городской туристский маршрут) | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Площадь обустроенных тротуаров, кв. м. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 44930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство общественных территорий) | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, шт. | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство территории, прилегающей к государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея "Государственная филармония Республики Адыгея") | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Установка опор уличного освещения, шт. | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.2. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, кв. м. | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | 9751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.3. | Количество высаженных деревьев, шт. | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.4. | Количество высаженных кустарников, шт. | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.5. | Устройство газонов, кв. м. | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | 7705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.6. | Установка перголы с качелями, шт. | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8. | Расходы на капитальный ремонт (благоустройство) сквера, расположенного на площади Ленина в г. Майкопе Республика Адыгея | МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Капитальный ремонт (благоустройство Благоустройство сквера, расположенного на площади Ленина в г. Майкопе Республика Адыгея | МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (капитальный ремонт (благоустройство) сквера, расположенного на площади Ленина в г. Майкопе Республика Адыгея) | МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. | Количество установленных скамеек, шт. | МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 3.9.2. | Количество установленных урн, шт. | МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 3.9.3. | Количество высаженных деревьев и кустарников, шт. | МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 3.9.4 | Количество обустроенных фонтанов | МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.9.5 | Количество обустроенных туалетов | МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | **Проведение мероприятий по благоустройству МУП «Городской парк культуры и отдыха»** | Управление ЖКХ и благоустройства;  МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на преобразование отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха на финансовое обеспечение затрат, связанных с установкой камер видеофиксации) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество установленных камер, шт. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Расходы на озеленение территорий муниципальных образований (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с озеленением территории) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Количество высаженных саженцев деревьев, шт. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 692 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | Приобретение специализированной уборочной техники, ед. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом туалета на территории парка) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Количество отремонтированных туалетов, шт. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с обустройством дорожек) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Протяженность обустроенных пешеходных и велосипедных дорожек, м. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат на обустройство системы автополива) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Площадь участков на которых организован автоматический полив зеленых насаждений, кв. м. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Реализация мероприятий, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат, связанных с капитальным ремонтом бассейнов) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту, ед. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Реализация мероприятий, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства: «Создание обеспечивающей инфраструктуры к бассейнам в МУП «Городской парк культуры и отдыха», в том числе разработка проектно-сметной документации») | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Количество объектов, обеспечивающих инфраструктуру к бассейнам, ед. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | **Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 14 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 5.2. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Количество подготовленных проектно-сметных документаций, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. | Количество реализованных проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методика расчета целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Сведения о порядке сбора информации и методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Таблице № 5.

Таблица № 5

**Методика расчета целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Методика расчета целевого показателя (индикатора) | | | | | | Источник получения информации |
| Формула расчета | Расчет целевого показателя по годам | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом) | Дбдт=Кбдт/Кодт\*100%, где  Дбдт - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом), %;  Кбдт - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по итогам отчетного года, нарастающим итогом, шт.;  Кодт - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, шт. | 10/436\*100=2,3 | 40/436\*100=9,2 | 50/436\*  100=11,5 | 63/436\*  100=14,4 | 79/436\*  100=18,1 | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» |
| 2 | Прирост благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Расчет не производится. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 «справка о стоимости работ выполненных работ и затрат», КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» |
| 3 | Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы | Дмкд=Кмкд/Кобщ\*100%, где  Дмкд - доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы, %;  Кмкд - количество многоквартирных домов на которых проводились мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации балконов, шт.;  Кобщ - общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Майкоп», шт. | 25/551\*100=4,5 | 25/551\*100=4,5 | 25/551\*  100=4,5 | 25/551\*  100=4,5 | 25/551\*  100=4,5 | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 «справка о стоимости работ выполненных работ и затрат», КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» |

**7. Анализ рисков реализации муниципальной программы, описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

- законодательные риски, связанные с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры участия в благоустройстве дворовых территорий;

- природно-климатические риски, связанные с возникновением крупных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, которые могут негативно сказаться на результатах реализации муниципальной программы.

Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

- бюджетные риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий программы, могут привести к значительному снижению эффективности решения проблем;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Мерами по управлению рисками реализации муниципальной программы, а также их минимизации являются:

- включение в контракт требований процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени) за недобросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств;

- информирование граждан через официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Майкоп», социальные сети, СМИ, вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах многоквартирных домов, в местах скопления людей и пр.;

- оперативное реагирование на изменение законодательства;

- оперативное реагирование на изменение погодных условий;

- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, а также Республики Адыгея;

- мониторинг внесения изменений в Стратегию и корректировка муниципальной программы в части корректировки стратегической цели (подцели), стратегических задач;

- своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий.

**8. Сведения об участии Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в реализации государственных программ (национальных, федеральных, региональных проектов)**

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», муниципальное образование «Город Майкоп» принимает участие в федеральном (региональном) проекте «Формирование комфортной городской среды». Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» соответствуют целевым показателям государственной программы Республики Адыгея «Формирование современной городской среды». Целевые показатели в рамках муниципальной программы запланированы на весь период реализации – с 2022 года по 2026 год.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»

# Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 - 2030 годах на территории муниципального образования «Город Майкоп»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество МКД | Адрес МКД | Год выполнения работ по благоустройству |
|  | ул. Комсомольская, 236 | 2022 |
|  | ул. Комсомольская, 195 | 2022 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 3 | 2022 |
|  | ул. Ленина, 92 | 2022 |
|  | ул. Хакурате, 235 | 2022 |
|  | ул. Железнодорожная, 154 | 2022 |
|  | ул. Спортивная, 1А | 2022 |
|  | ул. Жуковского, 17 | 2022 |
|  | ул. Гоголя, 26 | 2022 |
|  | ул. Хакурате, 640 | 2022 |
|  | ул. Пролетарская, 304 | 2022 |
|  | ул. Пролетарская, 302 | 2022 |
|  | ул. Пролетарская, 413 | 2022 |
|  | ул. Школьная, 176 | 2022 |
|  | ул. Жуковского, 47 | 2023 |
|  | ул. 7-й Переулок, 2А | 2023 |
|  | ул. Пролетарская, 449 | 2023 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 64 | 2023 |
|  | ул. Пролетарская, 413 | 2023 |
|  | ул. Школьная, 176 | 2023 |
|  | ул. 12 Марта, 142 | 2023 |
|  | ул. 12 Марта, 144 к.1 | 2023 |
|  | ул. 12 Марта, 144 к.2 | 2023 |
|  | ул. 12 Марта, 144 к.3 | 2023 |
|  | ул. Чкалова, 63 | 2023 |
|  | ул. Пионерская, 389 корп. 2 | 2023 |
|  | ул. Пионерская, 391 | 2023 |
|  | ул. Пролетарская, 304 | 2023 |
|  | ул. Пролетарская, 302 | 2023 |
|  | ул. Калинина 217 | 2023 |
|  | ул. Первомайская, 205 | 2023 |
|  | ул. Курганная, 221 | 2023 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 40А | 2023 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 40 | 2023 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 42 | 2023 |
|  | ул. Пролетарская, 300 | 2023 |
|  | ул. Пролетарская, 353 | 2023 |
|  | ул. 12 Марта, 140 | 2024 |
|  | ул. Чкалова, 72 | 2024 |
|  | ул. Пионерская, 416 | 2024 |
|  | ул. Патриса Лумумбы, 113 | 2024 |
|  | ул. Школьная, 166 | 2024 |
|  | ул. Патриса Лумумбы, 111 | 2024 |
|  | ул. 7-й Переулок, 18 | 2024 |
|  | ул. Железнодорожная, 172 | 2024 |
|  | ул. Железнодорожная, 170 | 2024 |
|  | ул. Чкалова, 86 корп. 3 | 2024 |
|  | ул. Юннатов, 10 | 2024 |
|  | ул. Юннатов, 8 корп. 1 | 2024 |
|  | ул. Димитрова, 1 | 2024 |
|  | ул. Димитрова, 3 | 2024 |
|  | ул. Депутатская, 16 | 2024 |
|  | ул. Путейский, 23 | 2024 |
|  | ул. Почтовый, 3Б | 2024 |
|  | ул. Почтовый, 3А | 2024 |
|  | ул. 3 Интернационала, 165 | 2024 |
|  | ул. Депутатская, 2 | 2024 |
|  | ул. Коммунаров, 147 | 2024 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 60 | 2025 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 56 | 2025 |
|  | ул. Хакурате, 228 | 2025 |
|  | ул. Спортивная, 2 | 2025 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 54 | 2025 |
|  | х. Гавердовский, ул. Советская, 4А | 2025 |
|  | х. Гавердовский, ул. Советская, 8А | 2025 |
|  | ул. Спортивная, 4 | 2025 |
|  | ул. Кооперативная, 76 | 2025 |
|  | ул. 7-й Переулок, 6 | 2025 |
|  | ул. Пионерская, 374 | 2025 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 1 | 2025 |
|  | ул. Новая, 16 | 2025 |
|  | ул. 7-й Переулок, 14 | 2025 |
|  | ул. Ленина, 41 | 2025 |
|  | пер. Вокзальный, 1 | 2025 |
|  | ул. Гоголя, 141 | 2025 |
|  | ул. Пролетарская, 244 | 2025 |
|  | ул. Пионерская, 379 корп. 2 | 2025 |
|  | ул. Хакурате, 236 | 2025 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 31 | 2025 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 10 | 2025 |
|  | ул. Пролетарская, 203 | 2025 |
|  | ул. Свободы, 419А | 2025 |
|  | ул. Спортивная, 5 | 2025 |
|  | ул. Ленина, 114 | 2025 |
|  | ул. Ленина, 116 | 2026 |
|  | ул. Михайлова, 3 | 2026 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 64 | 2026 |
|  | ул. 2-я Дубзаводская 1 | 2026 |
|  | ул. 2-я Короткая, 12 | 2026 |
|  | ул. Батарейная, 2Б | 2026 |
|  | ул. Хакурате, 229 | 2026 |
|  | ул. Пионерская, 374 | 2026 |
|  | ул. 9 Января, 179А | 2026 |
|  | ул. Некрасова, 264 | 2026 |
|  | ул. Пионерская, 417 | 2026 |
|  | ул. Димитрова, 10 | 2026 |
|  | ул. 7-й Переулок, 8 | 2026 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 47 | 2026 |
|  | пер. Профсоюзный, 1 | 2026 |
|  | ул. Курганная, 227 | 2026 |
|  | ул. Курганная, 324 | 2026 |
|  | ул. Некрасова, 287 | 2026 |
|  | ул. Жуковского, 55 | 2026 |
|  | ул. Юбилейная, 25 | 2026 |
|  | ул. Кужорская, 102 | 2026 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 45 | 2026 |
|  | ул. Герцена, 110 | 2026 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 62 | 2026 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 58 | 2026 |
|  | ул. 3 Интернационала, 445 | 2026 |
|  | ул. Ленина, 120 | 2026 |
|  | ул. Пролетарская, 386 | 2026 |
|  | ул. Пионерская, 381 | 2026 |
|  | ул. Пионерская, 494 | 2027 |
|  | ул. Коммунаров, 123 | 2027 |
|  | ул. 7-й Переулок, 2 | 2027 |
|  | ул. Герцена, 102 | 2027 |
|  | ул. Пионерская, 377А | 2027 |
|  | ул. 12 Марта, 134 корп. 2 | 2027 |
|  | ул. Михайлова, 1А | 2027 |
|  | ул. Димитрова, 18 | 2027 |
|  | ул. Пролетарская, 340 | 2027 |
|  | ул. Пролетарская, 338 | 2027 |
|  | ул. Пролетарская, 454 | 2027 |
|  | ул. Горького, 214 | 2027 |
|  | ул. Депутатская, 4 | 2027 |
|  | п. Подгорный, ул. Мичурина, 7 | 2027 |
|  | ул. 2-я Крестьянская, 12 | 2027 |
|  | ул. Ленина, 90 | 2027 |
|  | ул. Хакурате, 231 | 2027 |
|  | ул. Хакурате, 222 | 2027 |
|  | ул. Ветеранов, 241 | 2027 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 57 | 2027 |
|  | ул. Пролетарская, 229 | 2027 |
|  | п. Северный, ул. Мелиораторов, 1 | 2027 |
|  | п. Северный, ул. Мелиораторов, 2 | 2027 |
|  | п. Северный, ул. Мелиораторов, 3 | 2027 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 32 | 2027 |
|  | ул. Ленина, 54 | 2027 |
|  | ул. Ленина, 7 | 2027 |
|  | ул. Пролетарская, 443 | 2027 |
|  | ул. Пионерская, 416 | 2027 |
|  | ул. Михайлова, 17 | 2027 |
|  | ул. Шовгенова, 3 | 2028 |
|  | ул. Пионерская, 415 корп. 2 | 2028 |
|  | ул. Шоссейная, 10 | 2028 |
|  | ул. Герцена, 104А | 2028 |
|  | ул. Крестьянская, 238 | 2028 |
|  | ул. 12 Марта, 132 | 2028 |
|  | ул. Чкалова, 65 | 2028 |
|  | ул. Депутатская, 6 | 2028 |
|  | ул. Чкалова, 77 | 2028 |
|  | ул. Михайлова, 10 | 2028 |
|  | ул. Заводская, 1А | 2028 |
|  | ул. Транспортная, 7 | 2028 |
|  | ул. Пролетарская, 385 | 2028 |
|  | ул. 8 Марта, 17 | 2028 |
|  | ул. Ленина, 37 | 2028 |
|  | ул. 12 Марта, 146 | 2028 |
|  | ул. 7-й Переулок, 4 | 2028 |
|  | ул. 8 Марта, 19 | 2028 |
|  | ул. 12 Марта, 134 корп. 1 | 2028 |
|  | ул. Депутатская, 8 | 2028 |
|  | ул. Победы, 26 | 2028 |
|  | ул. 2-я Кирпичная, 3 | 2028 |
|  | ул. Пролетарская, 336 | 2028 |
|  | ул. Пролетарская, 400 | 2028 |
|  | х. Гавердовский, ул. Советская, 4 | 2028 |
|  | х. Гавердовский, ул. Советская, 8 | 2028 |
|  | х. Гавердовский, ул. Советская, 6 | 2028 |
|  | х. Гавердовский, пер. Клубный, 1 б | 2028 |
|  | х. Гавердовский, пер. Клубный, 1 а | 2028 |
|  | х. Гавердовский, ул. Титова, 44 | 2028 |
|  | х. Гавердовский, ул. Титова, 40 | 2028 |
|  | х. Гавердовский, ул. Титова, 42 | 2028 |
|  | ул. Подлесная, 23 | 2029 |
|  | ул. К. Маркса, 8 | 2029 |
|  | ул. Чкалова, 74 | 2029 |
|  | ул. Некрасова, 264 | 2029 |
|  | ул. П. Лумумбы, 139 | 2029 |
|  | ул. П. Лумумбы, 122 | 2029 |
|  | ул. Лесная, 8 | 2029 |
|  | ул. Михайлова, 1 | 2029 |
|  | ул. Спортивная, 6 | 2029 |
|  | ул. Свободы, 417 А | 2029 |
|  | ул. Свободы, 417 Б | 2029 |
|  | ул. М. Горького, 196 | 2029 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 8 | 2029 |
|  | ул. 2-я Кирпичная, 8 | 2029 |
|  | ул. Прямая, 2 Б | 2029 |
|  | ул. Спортивная, 1 | 2029 |
|  | ул. Жуковского, 20 | 2029 |
|  | ул. Михайлова, 19 | 2029 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 4 | 2029 |
|  | ул. Михайлова, 15 | 2029 |
|  | ул. Гоголя, 19 б | 2029 |
|  | ул. Крестьянская, 229 | 2029 |
|  | ул. Келермесское шоссе, 4 | 2029 |
|  | ул. Короткая, 111 | 2029 |
|  | ул. К. Маркса, 10 | 2029 |
|  | ул. Пионерская, 405 | 2029 |
|  | ул. Первомайская, 216 | 2029 |
|  | ул. Пушкина, 280 | 2029 |
|  | ул. 7-й переулок, 20 | 2029 |
|  | ул. Юннатов, 2 Е корп. 2 | 2030 |
|  | п. Подгорный, ул. Ленина, 60 | 2030 |
|  | ул. Ленина, 80 | 2030 |
|  | ул. Пролетарская, 445 | 2030 |
|  | ул. 8 Марта, 18 | 2030 |
|  | ул. Димитрова, 11 | 2030 |
|  | ул. 7-й Переулок, 10 | 2030 |
|  | ул. Прямая, 5 | 2030 |
|  | ул. Димитрова, 21 | 2030 |
|  | ул. Прямая, 3 | 2030 |
|  | ул. Пионерская, 377 | 2030 |
|  | ул. Верещагина, 155 ст. Ханская | 2030 |
|  | ул. Комсомольская, 208 | 2030 |
|  | ул. Ленина, 2 | 2030 |
|  | ул. Кооперативная, 94 | 2030 |
|  | ул. Пионерская, 407 | 2030 |
|  | ул. Шовгенова, 2 | 2030 |
|  | ул. Лесная, 2 | 2030 |
|  | ул. Прямая, 2А | 2030 |
|  | ул. Чкалова, 78 | 2030 |
|  | ул. Гайдара, 80 | 2030 |
|  | ул. Школьная, 159 | 2030 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 19 | 2030 |
|  | ул. Гайдара, 82/1 | 2030 |
|  | ул. Гайдара, 82/2 | 2030 |
|  | ул. Ленина, 10 | 2030 |
|  | ул. 2-я Короткая, 3 | 2030 |
|  | ул. Пионерская, 374Е | 2030 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 53 | 2030 |
|  | ул. Мелиораторов, 4 | 2030 |
|  | ул. Пролетарская, 387 | 2030 |
|  | ул. Пролетарская, 401 | 2030 |
|  | ул. Пролетарская, 403 | 2030 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»

# Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 - 2030 годы на территории муниципального образования «Город Майкоп»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование общественной территории (сквера, комплекса, зоны отдыха) | Год выполнения работ по благоустройству |
| 1 | Сквер по ул. Чкалова, 65 | 2022 |
| 2 | Территория городского парка культуры и отдыха МО «Город Майкоп» (обустройство системы автополива) | 2022 |
| 3 | Территория, прилегающая к Русскому государственному драматическому театру Республики Адыгея имени А. С. Пушкина | 2022 |
| 4 | Территория городского парка культуры и отдыха МО «Город Майкоп» (ремонт туалета) | 2022 |
| 5 | Территория городского парка культуры и отдыха МО «Город Майкоп» (обустройство дорожек) | 2022 |
| 6 | Пешеходная аллея им. Шварца | 2022 |
| 7 | Тротуары в центральной части г. Майкопа,  входящие в туристический маршрут | 2022 |
| 8 | Благоустройство территории, прилегающей к государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея «Государственная филармония Республики Адыгея» | 2022 |
| 9 | Общественная территория по ул. Димитрова и  ул. Юннатов в г. Майкопе | 2023 |
| 10 | Детская игровая площадка в х. Гавердовском | 2023 |
| 11 | Бульвар «55 лет Победы» | 2024 |
| 12 | Площадь им. В.И. Ленина | 2025 |
| 13 | Общественная территория прилегающая к дому культуры в  п. Родниковый | 2025 |
| 14 | Детская площадка расположенная в п. Подгорный | 2025 |
| 15 | Детская площадка расположенная в п. Северный | 2025 |
| 16 | Детская площадка расположенная по ул. Ворошилова, 32 | 2025 |
| 17 | Детская площадка расположенная в ул. Свердлова | 2025 |
| 18 | Территории подлежащие благоустройству в отчетном году определяются на основании рейтингового голосования проведенного в предшествующем ему году | 2026-2030 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»

# Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Визуальное изображение |
| 1 | Качели на брусе |  |
| 2 | Качели двойные |  |
| 3 | Качели |  |
| 4 | Карусель |  |
| 5 | Качели-балансир |  |
| 6 | Качалка на пружине |  |
| 7 | Песочница с крышкой |  |
| 8 | Ворота для мини-футбола с щитом |  |
| 9 | Комплекс спортивный |  |
| 10 | Игровой комплекс |  |
| 11 | Сетка мини-футбольная |  |
| 12 | Горка детская |  |
| 13 | Скамья детская |  |
| 14 | Шведская стенка с турниками |  |
| 15 | Турник тройной |  |
| 16 | Турник двойной |  |
| 17 | Стол теннисный уличный |  |
| 18 | Скамья |  |
| 19 | Урна |  |
| 20 | Ограждение |  |
| 21 | Стойки для сушки белья |  |
| 22 | Стойка для чистки ковров |  |
| 23 | Беседка |  |
| 24 | Светильник |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_