# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением Администрации

# муниципального образования

# «Город Майкоп»

# от 10.12.2021 № 1354

# в редакции постановления

# Администрации

# муниципального образования

# «Город Майкоп»

# от 30.01.2025   № 38

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление ЖКХ и благоустройства) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - |
| Участники программы | - Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп» (далее - МКУ «Благоустройство»); - Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление архитектуры и градостроительства); - Юридические лица - победители конкурсного отбора (далее - победители конкурсного отбора); - Муниципальное унитарное предприятие «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» (далее - МУП «Городской парк культуры и отдыха»). |
| Стратегическая цель (подцель) | - Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. - Развитие строительной отрасли, обеспечивающей высокое качество и доступность недвижимости. - Город, создающий условия для развития сферы туризма. Формирование конкурентоспособного туристического продукта. |
| Стратегические задачи | - Обеспечение потребности предприятий сферы ЖКХ и населения города в современной инженерной, дорожной и жилищной инфраструктуре. - Соблюдение баланса комплексной застройки территории муниципального образования «Город Майкоп» при проектировании объектов социального назначения и коммерческой недвижимости, а также создание общественных пространств. - Применение системного и комплексного подхода к формированию рынка доступного и комфортного жилья. - Внедрение в строительство передовых технологий и современных архитектурных решений. - Создание на территории города зон отдыха, досуга и развлечения. |
| Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Майкоп». |
| Задачи программы | Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом). 2. Прирост благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом). 3. Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы. |
| Срок и этапы реализации программы | 2022 – 2026 годы, без разбивки на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022-2027 годы составляет 2 313 363,2 тыс. рублей, в том числе всего по годам: - 2022 год – 348 373,4 тыс. рублей; - 2023 год – 780 682,1 тыс. рублей; - 2024 год – 671 622,7тыс. рублей; - 2025 год – 511 845,0 тыс. рублей; - 2026 год – 420,0 тыс. рублей; - 2027 год – 420,0 тыс. рублей. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Важной задачей Администрации муниципального образования «Город Майкоп» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» с 2018 по 2021 год реализовывалась муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы». По итогам 2018-2020 годов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Город Майкоп» реализовывались следующие мероприятия:

- благоустроено 73 дворовых территории, общей площадью                125 155,3 м²;

- благоустроено 11 общественных территорий, общей площадью 90 590,5 м².

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество парковочных мест на дворовых территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии, приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности и создания благоустроенных территорий общего пользования разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп», которая обеспечит комфортные условия проживания жителей.

Дворовые территории являются одной из составных частей транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям, предъявляемым к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной среды для проживания населения.

В течение 2020 года выполнены работы: по благоустройству 29 дворовых территорий, объединяющих 48 многоквартирных домов, 2 общественные территории.

На территории дворовых территорий установлены детские игровые и спортивные площадки, расширены парковочные карманы, оборудованы новые скамейки и беседки. Дизайн каждого проекта индивидуален, так как согласован с жителями многоквартирных домов и создавался с учетом пожеланий горожан.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» на 01.01.2021 находится 13 общественных территорий и мест общего пользования. В 2020 году проведены работы по благоустройству двух общественных территорий.

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, одобренные жителями многоквартирных домов, перечни и дизайн-проекты общественных территорий, мероприятия по благоустройству широко освещаются в средствах массовой информации, в социальных сетях. Фотоматериалы размещаются на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп», материалы выходят в информационных репортажах Майкопского городского телевидения.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависит от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной и туристической привлекательности.

Перечни дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 – 2030 годах (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» до 2030 года (далее – Стратегия) муниципальная программа реализуется до 2030 года в два этапа (I этап 2021-2026 годы, II этап 2027-2030 годы)) на территории муниципального образования «Город Майкоп», приведены в приложении № 1 и 2 соответственно. Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, приведен в приложении № 3.

Корректировка перечня дворовых территорий и перечня общественных территорий производится не реже 1 раза в год, исходя из лимитов бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Адыгея и бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя обустройство новых и/или модернизацию существующих объектов благоустройства:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.  При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица, собственники помещений в многоквартирных домах вправе выбрать виды работ из минимального перечня.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного трудового участия жителей многоквартирных домов, территория которых благоустраивается, и включает в себя обустройство новых и/или модернизацию существующих объектов благоустройства:

- спортивные площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- другие объекты общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами.

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица, собственники помещений в многоквартирных домах вправе выбрать виды работ из дополнительного перечня.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

# Реализация муниципальной программы позволит обеспечить наиболее комфортные условия для передвижения, досуга и семейного отдыха населения в условиях города, включая маломобильные группы граждан, улучшит визуальную аккуратность домов и улиц, что в целом увеличит престижность и привлекательность муниципального образования «Город Майкоп» для его жителей и гостей.

2. Полномочия ответственного исполнителя и основные параметры муниципальной программы

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 19.04.2018 № 301-рс «Об Уставе муниципального образования «Город Майкоп» Управление ЖКХ и благоустройства, как ответственный исполнитель муниципальной программы, создает условия для массового отдыха жителей муниципального образования, организует обустройство мест массового отдыха населения и благоустройство территории муниципального образования.

В соответствии с Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 21.06.2018 № 325 - рс «Об утверждении Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Управление ЖКХ и благоустройства определяет общее направление развития благоустройства муниципального образования «Город Майкоп».

Стратегические цели (подцели) муниципальной программы:

1.	Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.	Развитие строительной отрасли, обеспечивающей высокое качество и доступность недвижимости.

3.	Город, создающий условия для развития сферы туризма. Формирование конкурентоспособного туристического продукта.

Стратегические задачи муниципальной программы:

1.	Обеспечение потребности предприятий сферы ЖКХ и населения города в современной инженерной, дорожной и жилищной инфраструктуре.

2.	Соблюдение баланса комплексной застройки территории муниципального образования «Город Майкоп» при проектировании объектов социального назначения и коммерческой недвижимости, а также создание общественных пространств.

3.	Применение системного и комплексного подхода к формированию рынка доступного и комфортного жилья.

4.	Внедрение в строительство передовых технологий и современных архитектурных решений.

5.	Создание на территории города зон отдыха, досуга и развлечения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  в муниципальном образовании «Город Майкоп» взаимоувязана с муниципальной программой «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» посредством совместного выполнения стратегической цели (подцели) в части создания условий для развития туризма, а также с муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп»  в части благоустройства территории города.

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом). | % | - | - | 2,3 | 9,2 | 11,5 | 14,4 | 18,1 |
| 2. | Прирост благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом). | Ед. | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы | % | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы планируется проведение основных мероприятий, представленных в Таблице № 2.

Таблица № 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Срок выполнения | Задача | Связь с целевыми показателями (индикаторами) программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» |  |  |  |  |
| 1. | # Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп | 2022-2027 годы | Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов | № 1 |
| 2. | # Внедрение современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений | 2022-2027 годы | Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов | № 3 |
| 3. | # Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» | 2022-2027 годы | Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов | № 2 |
| 4. | # Проведение мероприятий по благоустройству МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 2022-2027 годы | Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов | № 2 |
| 5. | Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2022-2026 годы | Обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов | № 1, № 2 |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022 - 2027 годы составляет –2 313 363,2 тыс. рублей.

План реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлен в Таблице № 3.

Таблица № 3

# План реализации основных мероприятий муниципальной программы

# за счет всех источников финансирования

# тыс. рублей

| # № п/п | # Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов) | # Всего за весь период реализации программы, подпрограммы |  |  | # 2022 год |  |  | # 2023 год |  |  | # 2024 год |  |  | # 2025 год |  |  | # 2026 год |  |  | # 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всего | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ |
| # Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании # «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Всего по программе: | 2313363,2 | 2313363,2 | 0,0 | 348373,4 | 348373,4 | 0,0 | 780682,1 | 780682,1 |  |  | 0,0 |  | 671 622,7 | 671 622,7 | 0,0 |  | 511845,0 |  | 511845,0 |  | 0,0 | 420,0 | 420,0 |  |  | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп | 120481,1 | 120481,1 | 0,0 | 15367,9 | 15367,9 | 0,0 | 43573,1 | 43573,1 |  |  | 0,0 |  | 53589,7 | 53589,7 | 0,0 |  | 7110,4 |  | 7110,4 |  | 0,0 | 420,0 | 420,0 |  |  | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 |
| 1.1. | Расходы на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» | 2838,0 | 2838,0 | 0,0 | 367,9 | 367,9 | 0,0 | 741,0 | 741,0 |  |  | 0,0 |  | 469,1 | 469,1 | 0,0 |  | 420,0 |  | 420,0 |  | 0,0 | 420,0 | 420,0 |  |  | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 |
| 1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек | 117643,1 | 117643,1 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 42832,1 | 42832,1 |  |  | 0,0 |  | 53120,6 | 53120,6 | 0,0 |  | 6690,4 |  | 6690,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Внедрение современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений | 48414,9 | 48414,9 | 0,0 | 11565,9 | 11565,9 | 0,0 | 20460,1 | 20460,1 |  |  | 0,0 |  | 16388,9 | 16388,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, с учетом использования современных объемно-планировочных конструктивных решений (Резервный фонд Администрации муниципального образования «Город Майкоп») | 3788,1 | 3788,1 | 0,0 | 3788,1 | 3788,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Расходы на мероприятия по внедрению современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений (субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы с учетом использования современных объемно-планировочных конструктивных решений) | 44626,8 | 44626,8 | 0,0 | 7777,8 | 7777,8 | 0,0 | 20460,1 | 20460,1 |  |  | 0,0 |  | 16388,9 | 16388,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» | 944750,1 | 944750,1 | 0,0 | 165277,1 | 165277,1 | 0,0 | 161364,7 | 161364,7 |  |  | 0,0 |  | 382900,6 | 382900,6 | 0,0 |  | 235207,7 |  | 235207,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Расходы на мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» | 21570,1 | 21570,1 | 0,0 | 638,0 | 638,0 | 0,0 | 8527,9 | 8527,9 |  |  | 0,0 |  | 8614,2 | 8614,2 | 0,0 |  | 3790,0 |  | 3790,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Расходы на озеленение территорий муниципальных образований (Озеленение территории муниципального образования «Город Майкоп») | 38734,1 | 38734,1 | 0,0 | 8763,9 | 8763,9 | 0,0 | 29683,7 | 29683,7 |  |  | 0,0 |  | 286,5 | 286,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство пешеходной аллеи им. Шварца) | 3700,0 | 3700,0 | 0,0 | 3700,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство территории, прилегающей к Русскому государственному драматическому театру Республики Адыгея имени А.С. Пушкина) | 10844,4 | 10844,4 | 0,0 | 10844,4 | 10844,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Обустройство тротуаров, входящих в городской туристский маршрут) | 94444,4 | 94444,4 | 0,0 | 94444,4 | 94444,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство общественных территорий) | 180 603,5 | 180 603,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11603,5 | 11603,5 |  |  | 0,0 |  | 169000,0 | 169000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство территории, прилегающей к государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея «Государственная филармония Республики Адыгея») | 158435,9 | 158435,9 | 0,0 | 46886,4 | 46886,4 | 0,0 | 111549,5 | 111549,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Расходы на капитальный ремонт (благоустройство) сквера, расположенного на площади Ленина в г. Майкопе Республика Адыгея | 205000,00 | 205000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 205000,00 | 205000,00 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (капитальный ремонт (благоустройство) сквера, расположенного на площади Ленина в г. Майкопе Республика Адыгея) | 231417,7 | 231417,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 231417,7 |  | 231417,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Проведение мероприятий по благоустройству МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 510592,2 | 510592,2 | 0,0 | 34316,1 | 34316,1 | 0,0 | 469616,1 | 469616,1 |  |  | 0,0 |  | 6660,0 | 6660,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Расходы на преобразование отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат, связанных с установкой камер видеофиксации) | 15500,0 | 15500,0 | 0,0 | 15500,0 | 15500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Расходы на озеленение территорий муниципальных образований (Субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат, связанных с озеленением территории) | 18206,7 | 18206,7 | 0,0 | 3136,1 | 3136,1 | 0,0 | 15070,6 | 15070,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом туалета на территории парка) | 3900,0 | 3900,0 | 0,0 | 3900,0 | 3900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат, связанных с обустройством дорожек) | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат на обустройство системы автополива) | 1780,0 | 1780,0 | 0,0 | 1780,0 | 1780,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6. | Реализация мероприятий, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат, связанных с капитальным ремонтом бассейнов) | 387090,8 | 387090,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387090,8 |  | 387090,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7. | Реализация мероприятий, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства: «Создание обеспечивающей инфраструктуры к бассейнам в МУП «Городской парк культуры и отдыха», в том числе разработка проектно-сметной документации») | 74114,7 | 74114,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67454,7 |  | 67454,7 |  | 0,0 |  | 6660,0 | 6660,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 689124,9 | 689124,9 | 0,0 | 121846,4 | 121846,4 | 0,0 | 85668,1 |  | 85668,1 |  | 0,0 |  | 212083,5 | 212083,5 | 0,0 |  | 269526,9 |  | 269526,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | 384634,3 | 384634,3 | 0,0 | 121846,4 | 121846,4 | 0,0 | 85668,1 |  | 85668,1 |  | 0,0 |  | 93917,5 | 93917,5 | 0,0 |  | 83202,3 |  | 83202,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 304490,6 | 304490,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 118166,0 | 118166,0 | 0,0 |  | 186324,6 |  | 186324,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий муниципальной программы

Таблица № 4

Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий,

мероприятий (направлений расходов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | # Реализация контрольных событий # (в количественном выражении) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2022 # год | # 2023 # год | # 2024 # год | # 2025 # год | # 2026 # год | # 2027 # год |
| # Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, ед. | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство» | # 14 | # 21 | # 21 | # 26 | # 29 | # 29 |
| 1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, ед. | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство» | # 2 | # 5 | # 4 | # 1 | # 0 | # 0 |
| 2. | Внедрение современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, с учетом использования современных объемно-планировочных конструктивных решений (Резервный фонд Администрации муниципального образования «Город Майкоп») | # Управление ЖКХ и благоустройства; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество балконов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части, шт. | # Управление ЖКХ и благоустройства; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора | # 264 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 2.2. | Расходы на мероприятия по внедрению современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений (субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы с учетом использования современных объемно-планировочных конструктивных решений) | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество балконов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части, шт. | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора | # 423 | # 1259 | # 1075 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3. | Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» | # МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, ед. | # МКУ «Благоустройство» | # 4 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
| 3.1.2. | Количество подготовленных конкурсных заявок с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, шт. | # МКУ «Благоустройство» | # 0 | # 2 | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 |
| 3.1.3. | Количество контрактов, направленных на подготовку проектной и сметной документации с целью благоустройства общественных территорий, шт. | # МКУ «Благоустройство» | # 0 | # 15 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.2. | Расходы на озеленение территорий муниципальных образований (Озеленение территории муниципального образования «Город Майкоп») | # МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников, шт. | # МКУ «Благоустройство» | # 579 | # 1765 | # 10 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.3. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство пешеходной аллеи им. Шварца) | # МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Количество установленных скамеек, шт. | # МКУ «Благоустройство» | # 24 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.3.2. | Количество установленных урн, шт. | # МКУ «Благоустройство» | # 24 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.3.3. | Количество установленных опор уличного освещения, шт. | # МКУ «Благоустройство» | # 19 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.4. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство территории, прилегающей к Русскому государственному драматическому театру Республики Адыгея имени А.С. Пушкина) | # МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Площадь благоустраиваемого участка, кв.м. | # МКУ «Благоустройство» | # 2222 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.5. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Обустройство тротуаров, входящих в городской туристский маршрут) | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Площадь обустроенных тротуаров, кв. м. | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора | # 44930 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.6. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство общественных территорий) | # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, шт. | # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора | # 0 | # 2 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.7. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство территории, прилегающей к государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея "Государственная филармония Республики Адыгея") | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Установка опор уличного освещения, шт. | # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора | # 83 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.7.2. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, кв. м. | # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора | # 0 | # 9751 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.7.3. | Количество высаженных деревьев, шт. | # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора | # 0 | # 89 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.7.4. | Количество высаженных кустарников, шт. | # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора | # 0 | # 929 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.7.5. | Устройство газонов, кв. м. | # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора | # 0 | # 7705 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.7.6. | Установка перголы с качелями, шт. | # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.8. | Расходы на капитальный ремонт (благоустройство) сквера, расположенного на площади Ленина в г. Майкопе Республика Адыгея | # МКУ «Благоустройство»; # победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Капитальный ремонт (благоустройство Благоустройство сквера, расположенного на площади Ленина в г. Майкопе Республика Адыгея | # МКУ «Благоустройство»; # победители конкурсного отбора | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.9. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (капитальный ремонт (благоустройство) сквера, расположенного на площади Ленина в г. Майкопе Республика Адыгея) | # МКУ «Благоустройство»; # победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. | Количество установленных скамеек, шт. | # МКУ «Благоустройство»; # победители конкурсного отбора | # 0 | # 0 | # 0 | # 48 | # 0 | # 0 |
| 3.9.2. | Количество установленных урн, шт. | # МКУ «Благоустройство»; # победители конкурсного отбора | # 0 | # 0 | # 0 | # 45 | # 0 | # 0 |
| 3.9.3. | Количество высаженных деревьев и кустарников, шт. | # МКУ «Благоустройство»; # победители конкурсного отбора | # 0 | # 0 | # 0 | # 40 | # 0 | # 0 |
| 4. | Проведение мероприятий по благоустройству МУП «Городской парк культуры и отдыха» | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на преобразование отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха на финансовое обеспечение затрат, связанных с установкой камер видеофиксации) | # МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество установленных камер, шт. | # МУП «Городской парк культуры и отдыха» | # 40 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 4.2. | Расходы на озеленение территорий муниципальных образований (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с озеленением территории) | # МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Количество высаженных саженцев деревьев, шт. | # МУП «Городской парк культуры и отдыха» | # 692 | # 662 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 4.2.2. | Приобретение специализированной уборочной техники, ед. | # МУП «Городской парк культуры и отдыха» | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 4.3. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом туалета на территории парка) | # МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Количество отремонтированных туалетов, шт. | # МУП «Городской парк культуры и отдыха» | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 4.4. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с обустройством дорожек) | # МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Протяженность обустроенных пешеходных и велосипедных дорожек, м. | # МУП «Городской парк культуры и отдыха» | # 60 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 4.5. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат на обустройство системы автополива) | # МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Площадь участков на которых организован автоматический полив зеленых насаждений, кв. м. | # МУП «Городской парк культуры и отдыха» | # 7100 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 4.6. | Реализация мероприятий, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат, связанных с капитальным ремонтом бассейнов) | # МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту, ед. | # МУП «Городской парк культуры и отдыха» | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 4.7. | Реализация мероприятий, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства: «Создание обеспечивающей инфраструктуры к бассейнам в МУП «Городской парк культуры и отдыха», в том числе разработка проектно-сметной документации») | # МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Количество объектов, обеспечивающих инфраструктуру к бассейнам, ед. | # МУП «Городской парк культуры и отдыха» | # 0 | # 3 | # 2 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 5. | Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора | # 14 | # 18 | # 17 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 5.1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора | # 2 | # 1 | # 0 | # 5 | # 0 | # 0 |
| 5.2. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Количество подготовленных проектно-сметных документаций, шт. | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 5.2.2. | Количество реализованных проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, ед. | # Управление ЖКХ и благоустройства; # МКУ «Благоустройство»; # Управление архитектуры и градостроительства; # победители конкурсного отбора | # 0 | # 0 | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методика расчета целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Таблице № 5.

Таблица № 5

Методика расчета целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| № п./п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Методика расчета целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формула расчета | Расчет целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом) | Дбдт=Кбдт/Кодт*100%, где Дбдт - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом), %; Кбдт - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по итогам отчетного года, нарастающим итогом, шт.; Кодт - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, шт. | 10/436*100=2,3 | 40/436*100=9,2 | 50/436* 100=11,5 | 63/436* 100=14,4 | 79/436* 100=18,1 | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» |
| 2 | Прирост благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Расчет не производится. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 «справка о стоимости работ выполненных работ и затрат», КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» |
| 3 | Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы | Дмкд=Кмкд/Кобщ*100%, где Дмкд - доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы, %; Кмкд - количество многоквартирных домов на которых проводились мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации балконов, шт.; Кобщ - общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Майкоп», шт. | 25/551*100=4,5 | 25/551*100=4,5 | 25/551* 100=4,5 | 25/551* 100=4,5 | 25/551* 100=4,5 | Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 «справка о стоимости работ выполненных работ и затрат», КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» |

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы, описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

- законодательные риски, связанные с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры участия в благоустройстве дворовых территорий;

- природно-климатические риски, связанные с возникновением крупных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, которые могут негативно сказаться на результатах реализации муниципальной программы.

Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

- бюджетные риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий программы, могут привести к значительному снижению эффективности решения проблем;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Мерами по управлению рисками реализации муниципальной программы, а также их минимизации являются:

- включение в контракт требований процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени) за недобросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств;

- информирование граждан через официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Майкоп», социальные сети, СМИ, вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах многоквартирных домов, в местах скопления людей и пр.;

- оперативное реагирование на изменение законодательства;

- оперативное реагирование на изменение погодных условий;

- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, а также Республики Адыгея;

- мониторинг внесения изменений в Стратегию и корректировка муниципальной программы в части корректировки стратегической цели (подцели), стратегических задач;

- своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий.

8. Сведения об участии Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в реализации государственных программ (национальных, федеральных, региональных проектов)

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», муниципальное образование «Город Майкоп» принимает участие в федеральном (региональном) проекте «Формирование комфортной городской среды». Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» соответствуют целевым показателям государственной программы Республики Адыгея «Формирование современной городской среды». Целевые показатели в рамках муниципальной программы запланированы на весь период реализации – с 2022 года по 2026 год.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»

Перечень 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 - 2030 годах на территории муниципального образования «Город Майкоп»

| Количество МКД | Адрес МКД | Год выполнения работ по благоустройству |
| --- | --- | --- |
|  | ул. Комсомольская, 236 | 2022 |
|  | ул. Комсомольская, 195 | 2022 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 3 | 2022 |
|  | ул. Ленина, 92 | 2022 |
|  | ул. Хакурате, 235 | 2022 |
|  | ул. Железнодорожная, 154 | 2022 |
|  | ул. Спортивная, 1А | 2022 |
|  | ул. Жуковского, 17 | 2022 |
|  | ул. Гоголя, 26 | 2022 |
|  | ул. Хакурате, 640 | 2022 |
|  | ул. Пролетарская, 304 | 2022 |
|  | ул. Пролетарская, 302 | 2022 |
|  | ул. Пролетарская, 413 | 2022 |
|  | ул. Школьная, 176 | 2022 |
|  | ул. Жуковского, 47 | 2023 |
|  | ул. 7-й Переулок, 2А | 2023 |
|  | ул. Пролетарская, 449 | 2023 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 64 | 2023 |
|  | ул. Пролетарская, 413 | 2023 |
|  | ул. Школьная, 176 | 2023 |
|  | ул. 12 Марта, 142 | 2023 |
|  | ул. 12 Марта, 144 к.1 | 2023 |
|  | ул. 12 Марта, 144 к.2 | 2023 |
|  | ул. 12 Марта, 144 к.3 | 2023 |
|  | ул. Чкалова, 63 | 2023 |
|  | ул. Пионерская, 389 корп. 2 | 2023 |
|  | ул. Пионерская, 391 | 2023 |
|  | ул. Пролетарская, 304 | 2023 |
|  | ул. Пролетарская, 302 | 2023 |
|  | ул. Калинина 217 | 2023 |
|  | ул. Первомайская, 205 | 2023 |
|  | ул. Курганная, 221 | 2023 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 40А | 2023 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 40 | 2023 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 42 | 2023 |
|  | ул. Пролетарская, 300 | 2023 |
|  | ул. Пролетарская, 353 | 2023 |
|  | ул. 12 Марта, 140 | 2024 |
|  | ул. Чкалова, 72 | 2024 |
|  | ул. Пионерская, 416 | 2024 |
|  | ул. Патриса Лумумбы, 113 | 2024 |
|  | ул. Школьная, 166 | 2024 |
|  | ул. Патриса Лумумбы, 111 | 2024 |
|  | ул. 7-й Переулок, 18 | 2024 |
|  | ул. Железнодорожная, 172 | 2024 |
|  | ул. Железнодорожная, 170 | 2024 |
|  | ул. Чкалова, 86 корп. 3 | 2024 |
|  | ул. Юннатов, 10 | 2024 |
|  | ул. Юннатов, 8 корп. 1 | 2024 |
|  | ул. Димитрова, 1 | 2024 |
|  | ул. Димитрова, 3 | 2024 |
|  | ул. Депутатская, 16 | 2024 |
|  | ул. Путейский, 23 | 2024 |
|  | ул. Почтовый, 3Б | 2024 |
|  | ул. Почтовый, 3А | 2024 |
|  | ул. 3 Интернационала, 165 | 2024 |
|  | ул. Депутатская, 2 | 2024 |
|  | ул. Коммунаров, 147 | 2024 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 60 | 2025 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 56 | 2025 |
|  | ул. Хакурате, 228 | 2025 |
|  | ул. Спортивная, 2 | 2025 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 54 | 2025 |
|  | х. Гавердовский, ул. Советская, 4А | 2025 |
|  | х. Гавердовский, ул. Советская, 8А | 2025 |
|  | ул. Спортивная, 4 | 2025 |
|  | ул. Кооперативная, 76 | 2025 |
|  | ул. 7-й Переулок, 6 | 2025 |
|  | ул. Пионерская, 374 | 2025 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 1 | 2025 |
|  | ул. Новая, 16 | 2025 |
|  | ул. 7-й Переулок, 14 | 2025 |
|  | ул. Ленина, 41 | 2025 |
|  | пер. Вокзальный, 1 | 2025 |
|  | ул. Гоголя, 141 | 2025 |
|  | ул. Пролетарская, 244 | 2025 |
|  | ул. Пионерская, 379 корп. 2 | 2025 |
|  | ул. Хакурате, 236 | 2025 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 31 | 2025 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 10 | 2025 |
|  | ул. Пролетарская, 203 | 2025 |
|  | ул. Свободы, 419А | 2025 |
|  | ул. Спортивная, 5 | 2025 |
|  | ул. Ленина, 114 | 2025 |
|  | ул. Ленина, 116 | 2026 |
|  | ул. Михайлова, 3 | 2026 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 64 | 2026 |
|  | ул. 2-я Дубзаводская 1 | 2026 |
|  | ул. 2-я Короткая, 12 | 2026 |
|  | ул. Батарейная, 2Б | 2026 |
|  | ул. Хакурате, 229 | 2026 |
|  | ул. Пионерская, 374 | 2026 |
|  | ул. 9 Января, 179А | 2026 |
|  | ул. Некрасова, 264 | 2026 |
|  | ул. Пионерская, 417 | 2026 |
|  | ул. Димитрова, 10 | 2026 |
|  | ул. 7-й Переулок, 8 | 2026 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 47 | 2026 |
|  | пер. Профсоюзный, 1 | 2026 |
|  | ул. Курганная, 227 | 2026 |
|  | ул. Курганная, 324 | 2026 |
|  | ул. Некрасова, 287 | 2026 |
|  | ул. Жуковского, 55 | 2026 |
|  | ул. Юбилейная, 25 | 2026 |
|  | ул. Кужорская, 102 | 2026 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 45 | 2026 |
|  | ул. Герцена, 110 | 2026 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 62 | 2026 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 58 | 2026 |
|  | ул. 3 Интернационала, 445 | 2026 |
|  | ул. Ленина, 120 | 2026 |
|  | ул. Пролетарская, 386 | 2026 |
|  | ул. Пионерская, 381 | 2026 |
|  | ул. Пионерская, 494 | 2027 |
|  | ул. Коммунаров, 123 | 2027 |
|  | ул. 7-й Переулок, 2 | 2027 |
|  | ул. Герцена, 102 | 2027 |
|  | ул. Пионерская, 377А | 2027 |
|  | ул. 12 Марта, 134 корп. 2 | 2027 |
|  | ул. Михайлова, 1А | 2027 |
|  | ул. Димитрова, 18 | 2027 |
|  | ул. Пролетарская, 340 | 2027 |
|  | ул. Пролетарская, 338 | 2027 |
|  | ул. Пролетарская, 454 | 2027 |
|  | ул. Горького, 214 | 2027 |
|  | ул. Депутатская, 4 | 2027 |
|  | п. Подгорный, ул. Мичурина, 7 | 2027 |
|  | ул. 2-я Крестьянская, 12 | 2027 |
|  | ул. Ленина, 90 | 2027 |
|  | ул. Хакурате, 231 | 2027 |
|  | ул. Хакурате, 222 | 2027 |
|  | ул. Ветеранов, 241 | 2027 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 57 | 2027 |
|  | ул. Пролетарская, 229 | 2027 |
|  | п. Северный, ул. Мелиораторов, 1 | 2027 |
|  | п. Северный, ул. Мелиораторов, 2 | 2027 |
|  | п. Северный, ул. Мелиораторов, 3 | 2027 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 32 | 2027 |
|  | ул. Ленина, 54 | 2027 |
|  | ул. Ленина, 7 | 2027 |
|  | ул. Пролетарская, 443 | 2027 |
|  | ул. Пионерская, 416 | 2027 |
|  | ул. Михайлова, 17 | 2027 |
|  | ул. Шовгенова, 3 | 2028 |
|  | ул. Пионерская, 415 корп. 2 | 2028 |
|  | ул. Шоссейная, 10 | 2028 |
|  | ул. Герцена, 104А | 2028 |
|  | ул. Крестьянская, 238 | 2028 |
|  | ул. 12 Марта, 132 | 2028 |
|  | ул. Чкалова, 65 | 2028 |
|  | ул. Депутатская, 6 | 2028 |
|  | ул. Чкалова, 77 | 2028 |
|  | ул. Михайлова, 10 | 2028 |
|  | ул. Заводская, 1А | 2028 |
|  | ул. Транспортная, 7 | 2028 |
|  | ул. Пролетарская, 385 | 2028 |
|  | ул. 8 Марта, 17 | 2028 |
|  | ул. Ленина, 37 | 2028 |
|  | ул. 12 Марта, 146 | 2028 |
|  | ул. 7-й Переулок, 4 | 2028 |
|  | ул. 8 Марта, 19 | 2028 |
|  | ул. 12 Марта, 134 корп. 1 | 2028 |
|  | ул. Депутатская, 8 | 2028 |
|  | ул. Победы, 26 | 2028 |
|  | ул. 2-я Кирпичная, 3 | 2028 |
|  | ул. Пролетарская, 336 | 2028 |
|  | ул. Пролетарская, 400 | 2028 |
|  | х. Гавердовский, ул. Советская, 4 | 2028 |
|  | х. Гавердовский, ул. Советская, 8 | 2028 |
|  | х. Гавердовский, ул. Советская, 6 | 2028 |
|  | х. Гавердовский, пер. Клубный, 1 б | 2028 |
|  | х. Гавердовский, пер. Клубный, 1 а | 2028 |
|  | х. Гавердовский, ул. Титова, 44 | 2028 |
|  | х. Гавердовский, ул. Титова, 40 | 2028 |
|  | х. Гавердовский, ул. Титова, 42 | 2028 |
|  | ул. Подлесная, 23 | 2029 |
|  | ул. К. Маркса, 8 | 2029 |
|  | ул. Чкалова, 74 | 2029 |
|  | ул. Некрасова, 264 | 2029 |
|  | ул. П. Лумумбы, 139 | 2029 |
|  | ул. П. Лумумбы, 122 | 2029 |
|  | ул. Лесная, 8 | 2029 |
|  | ул. Михайлова, 1 | 2029 |
|  | ул. Спортивная, 6 | 2029 |
|  | ул. Свободы, 417 А | 2029 |
|  | ул. Свободы, 417 Б | 2029 |
|  | ул. М. Горького, 196 | 2029 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 8 | 2029 |
|  | ул. 2-я Кирпичная, 8 | 2029 |
|  | ул. Прямая, 2 Б | 2029 |
|  | ул. Спортивная, 1 | 2029 |
|  | ул. Жуковского, 20 | 2029 |
|  | ул. Михайлова, 19 | 2029 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 4 | 2029 |
|  | ул. Михайлова, 15 | 2029 |
|  | ул. Гоголя, 19 б | 2029 |
|  | ул. Крестьянская, 229 | 2029 |
|  | ул. Келермесское шоссе, 4 | 2029 |
|  | ул. Короткая, 111 | 2029 |
|  | ул. К. Маркса, 10 | 2029 |
|  | ул. Пионерская, 405 | 2029 |
|  | ул. Первомайская, 216 | 2029 |
|  | ул. Пушкина, 280 | 2029 |
|  | ул. 7-й переулок, 20 | 2029 |
|  | ул. Юннатов, 2 Е корп. 2 | 2030 |
|  | п. Подгорный, ул. Ленина, 60 | 2030 |
|  | ул. Ленина, 80 | 2030 |
|  | ул. Пролетарская, 445 | 2030 |
|  | ул. 8 Марта, 18 | 2030 |
|  | ул. Димитрова, 11 | 2030 |
|  | ул. 7-й Переулок, 10 | 2030 |
|  | ул. Прямая, 5 | 2030 |
|  | ул. Димитрова, 21 | 2030 |
|  | ул. Прямая, 3 | 2030 |
|  | ул. Пионерская, 377 | 2030 |
|  | ул. Верещагина, 155 ст. Ханская | 2030 |
|  | ул. Комсомольская, 208 | 2030 |
|  | ул. Ленина, 2 | 2030 |
|  | ул. Кооперативная, 94 | 2030 |
|  | ул. Пионерская, 407 | 2030 |
|  | ул. Шовгенова, 2 | 2030 |
|  | ул. Лесная, 2 | 2030 |
|  | ул. Прямая, 2А | 2030 |
|  | ул. Чкалова, 78 | 2030 |
|  | ул. Гайдара, 80 | 2030 |
|  | ул. Школьная, 159 | 2030 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 19 | 2030 |
|  | ул. Гайдара, 82/1 | 2030 |
|  | ул. Гайдара, 82/2 | 2030 |
|  | ул. Ленина, 10 | 2030 |
|  | ул. 2-я Короткая, 3 | 2030 |
|  | ул. Пионерская, 374Е | 2030 |
|  | ул. Краснооктябрьская, 53 | 2030 |
|  | ул. Мелиораторов, 4 | 2030 |
|  | ул. Пролетарская, 387 | 2030 |
|  | ул. Пролетарская, 401 | 2030 |
|  | ул. Пролетарская, 403 | 2030 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»

Перечень 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 - 2030 годы на территории муниципального образования «Город Майкоп»

| N п/п | Наименование общественной территории (сквера, комплекса, зоны отдыха) | Год выполнения работ по благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сквер по ул. Чкалова, 65 | 2022 |
| 2 | Территория городского парка культуры и отдыха МО «Город Майкоп» (обустройство системы автополива) | 2022 |
| 3 | Территория, прилегающая к Русскому государственному драматическому театру Республики Адыгея имени А. С. Пушкина | 2022 |
| 4 | Территория городского парка культуры и отдыха МО «Город Майкоп» (ремонт туалета) | 2022 |
| 5 | Территория городского парка культуры и отдыха МО «Город Майкоп» (обустройство дорожек) | 2022 |
| 6 | Пешеходная аллея им. Шварца | 2022 |
| 7 | Тротуары в центральной части г. Майкопа, входящие в туристический маршрут | 2022 |
| 8 | Благоустройство территории, прилегающей к государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея «Государственная филармония Республики Адыгея» | 2022 |
| 9 | Общественная территория по ул. Димитрова и ул. Юннатов в г. Майкопе | 2023 |
| 10 | Детская игровая площадка в х. Гавердовском | 2023 |
| 11 | Бульвар «55 лет Победы» | 2024 |
| 12 | Площадь им. В.И. Ленина | 2025 |
| 13 | Общественная территория прилегающая к дому культуры в п. Родниковый | 2025 |
| 14 | Детская площадка расположенная в п. Подгорный | 2025 |
| 15 | Детская площадка расположенная в п. Северный | 2025 |
| 16 | Детская площадка расположенная по ул. Ворошилова, 32 | 2025 |
| 17 | Детская площадка расположенная в ул. Свердлова | 2025 |
| 18 | Территории подлежащие благоустройству в отчетном году определяются на основании рейтингового голосования проведенного в предшествующем ему году | 2026-2030 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»

Перечень 
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома

| N п/п | Наименование | Визуальное изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Качели на брусе |  |
| 2 | Качели двойные |  |
| 3 | Качели |  |
| 4 | Карусель |  |
| 5 | Качели-балансир |  |
| 6 | Качалка на пружине |  |
| 7 | Песочница с крышкой |  |
| 8 | Ворота для мини-футбола с щитом |  |
| 9 | Комплекс спортивный |  |
| 10 | Игровой комплекс |  |
| 11 | Сетка мини-футбольная |  |
| 12 | Горка детская |  |
| 13 | Скамья детская |  |
| 14 | Шведская стенка с турниками |  |
| 15 | Турник тройной |  |
| 16 | Турник двойной |  |
| 17 | Стол теннисный уличный |  |
| 18 | Скамья |  |
| 19 | Урна |  |
| 20 | Ограждение |  |
| 21 | Стойки для сушки белья |  |
| 22 | Стойка для чистки ковров |  |
| 23 | Беседка |  |
| 24 | Светильник |  |

____________________