**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 23.11.2017 № 1413 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» ( с учетом изменений), является инструментом реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, которые способствовали достижению следующих основных результатов:

 Экономии энергетических ресурсов в жилищном фонде.

Популяризации мероприятий в области энергосбережения среди потребителей энергоресурсов.

В целом в системе коммунальной инфраструктуры произошло повышение энергетической эффективности, из семи показателей выполнены пять показателей:

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;

- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;

- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;

- удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 кубический метр);

- удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 квадратный метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).

Муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» предусмотрено достижение 20 целевых показателей.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020\* | 2021 |
| План | Факт |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы»** |
| 1. | Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп», расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,095 | 0,091 | 0,101 | Исполнение 90,1 % |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп», расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | Гкал/ м2 | 0,14 | 0,136 | 0,218 | Исполнение 62,4 % |
| 3.  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 человека в год) | м3/ чел. | 1,041 | 1,375 | 1,193 | Исполнение 115,3 % |
| 4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 человека в год) | м3/ чел. | 0,323 | 0,488 | 0,446 | Исполнение 109,4 % |
| 5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 человека в год) | тыс. м3/ чел. | 0,002 | 0,002 | 0,003 | Исполнение 66,7 % |
| 6. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | кВтч / м2 | 16,823 | 20,923 | 17,575 | Исполнение 119,0 % |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде** |
| 7. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | Гкал / м² | 0,088 | 0,105 | 0,089 | Исполнение 118,0 % |
| 8. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м³ / чел | 32,43 | 36,77 | 31,34 | Исполнение 117,3 % |
| 9. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м³ / чел | 9,47 | 9,62 | 9,33 | Исполнение 103,1 % |
| 10. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | кВт∙ч / м2 | 30,6 | 35,2 | 21,64 | Исполнение 162,7 % |
| 11. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | тыс. м³ / м² | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Исполнение 100,0 % |
| 12. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. м³ / чел | 0,093 | 0,099 | 0,092 | Исполнение 107,6 % |
| 13. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | т у. т. / м² | 22,34 | 23,72 | 22,2 | Исполнение 106,8 % |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры** |
| 14. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг. у. т. / Гкал | 166,22 | 171,3 | 166,93 | Исполнение 102,6 % |
| 15. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт∙ч / м³ | 59,33 | 61,93 | 57,0 | Исполнение 108,6 % |
| 16. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 19,36 | 17,84 | 16,0 | Исполнение 111,5 % |
| 17. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12,8 | 11,54 | 12,5 | Исполнение 92,3 % |
| 18. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 кубический метр) | тыс. кВт∙ч / тыс. м³ | 0,072 | 0,061 | 0,03 | Исполнение 203,3 % |
| 19. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 кубический метр) | тыс. кВт∙ч / тыс. м³ | 0,86 | 0,357 | 0,87 | Исполнение 41,0 % |
| 20. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 квадратный метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт∙ч / м² | 75,2 | 75,0 | 62,3 | Исполнение 120,4 % |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

**Расчет целевых показателей муниципальной программы за 2021 год**

1) Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп», расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 квадратный метр общей площади):

Утэ.пу = ОПтэ.пу / Пмо.пу,

где:

Утэ.пу - удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп», расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал/м2;

ОПтэ.пу - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

Пмо.пу - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с использованием приборов учета, м2

Утэ.пу = 0,101 Гкал/м2

В 2021 году увеличилось потребление тепловой энергии в абсолютном значении.

 2) Удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп», расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 квадратный метр общей площади):

Утэ.рс = ОПтэ.рс / Пмо.рс,

где:

Утэ.рс - удельный расход тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Майкоп», расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, Гкал/м2;

ОПтэ.рс - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, Гкал;

Пмо.рс - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с применением расчетных способов, м2

Утэ.рс = 0,218 Гкал/м2

В 2021 году увеличилось потребление тепловой энергии в абсолютном значении.

3) Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 человека в год):

Ухвс.мо = ОПхвс.мо / Кмо,

где:

Ухвс.мо - Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования, м3/чел.;

ОПхвс.мо - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, м3;

Кмо - количество потребителей ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, чел.

Ухвс.мо = 1,193 м3/чел.

Бюджетными учреждениями уменьшено потребление холодной воды.

4) Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 человека в год):

Угвс.мо = ОПгвс.мо / Кмо,

где:

Угвс.мо - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования, м3/чел.;

ОПгвс.мо - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, м3;

Кмо - количество потребителей ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, чел.

Угвс.мо = 0,446 м3/чел.

Бюджетными учреждениями уменьшено потребление горячей воды.

5) Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 человека в год):

Угаз.мо = ОПгаз.мо / Кмо,

где:

Угаз.мо - удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования, тыс.м3/чел.;

ОПгаз.мо - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, тыс. м3;

Кмо - количество потребителей ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, чел.

Угаз.мо = 0,003 тыс.м3/чел.

В 2021 году увеличилось потребление природного газа в абсолютном значении.

6) Удельный расход электрической энергии на обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» (в расчете на 1 квадратный метр общей площади):

Уээ.мо = ОПээ.мо / Пмо,

где:

Уээ.мо - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кВт∙ч/м2;

ОПээ.мо - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт∙ч;

Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, м2

Уээ.мо = 17,575 кВт∙ч/м2

Бюджетными учреждениями уменьшено потребление электрической энергии.

 7) Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 квадратный метр общей площади):

Умо.тэ.мкд = ОПмо.тэ.мкд. / Пмо. мкд,

где:

Умо.тэ.мкд - удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2;

ОПмо.тэ мкд. - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, Гкал;

Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, м2

Умо. тэ. мкд = 0,089 Гкал/м2

Снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) обусловлено климатическими условиями (превышение среднесуточного температурного режима) в осенне-зимний период 2021 года, что позволило снизить потребление тепловой энергии (Гкал) в системе теплоснабжения.

За счет внебюджетных источников (средств граждан) в многоквартирных жилых домах установлено 2 общедомовых прибора учета тепловой энергии.

8) Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя):

Умо.хвс.мкд = ОПмо.хвс.мкд / Кмо.мкд,

где:

Умо.хвс.мкд - удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3 /чел.;

ОПмо.хвс.мкд - объем потребления холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, м3;

Кмо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.

Умо.хвс. мкд = 31,34 м3 /чел.

Снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) обусловлено ограничением подачи воды.

За счет внебюджетных источников (средств граждан) в многоквартирных жилых домах установлено 50 индивидуальных прибора учета холодной воды.

9) Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя):

Умо.гвс.мкд = ОПмо.гвс.мкд / Кмо.мкд,

где:

Умо.гвс. мкд - удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3/чел.;

ОПмо.гвс.мкд - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, м3;

Кмо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.

Умо.гвс. мкд = 9,33 м3/чел.

10) Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 квадратный метр общей площади):

Умо.ээ.мкд = ОПмо.ээ.мкд / Пмо.мкд,

где:

Умо.ээ.мкд - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт∙ч/м2;

ОПмо.ээ.мкд - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВт∙ч;

Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, м2

Умо.ээ.мкд = 21,64 кВт∙ч/м2

В связи с мягкими погодными условиями, теплой зимой и прохладным летом, произошло снижение потребления электроэнергии, отсутствовала необходимость использования электроприборов (обогреватели, кондиционеры).

За счет внебюджетных источников (средств граждан) в многоквартирных жилых домах установлено 48 индивидуальных приборов учета электроэнергии.

11) Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 квадратный метр общей площади):

Умо.газ.учет.мкд = ОПмо.газ.учет.мкд/Пмо.газ.учет.мкд,

где:

Умо.газ.учет.мкд - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), тыс. м3 / м2;

ОПмо.газ.учет.мкд - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования, тыс. м3;

Пмо.газ.учет.мкд - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования, м2

Умо.газ.учет.мкд = 0,07 тыс. м3 / м2

12) Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя):

Умо.газ.мкд = ОПмо.газ.мкд / Кмо.газ.мкд,

где:

Умо.газ.мкд - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс. м3/чел.;

ОПмо.газ.мкд - объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, тыс. м3;

Кмо.газ.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования, чел.

Умо.газ.мкд = 0,092 тыс. м3/чел.

Снижение потребления природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения связано с установкой 38 индивидуальных приборов учета в 2021 году.

13) Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

 Умо.сумм.мкд = ОПмо.сумм.мкд / Пмо.мкд, где:

Умо.сумм.мкд - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т у. т. / м2;

ОПмо.сумм.мкд – суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, т у. т.;

Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, м2

Умо.сумм.мкд = 22,2 т у. т. / м2

В связи с мягкими погодными условиями, теплой зимой и прохладным летом, произошло снижение потребления электроэнергии, отсутствовала необходимость использования электроприборов (обогреватели, кондиционеры).

14) Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных:

Умо.к.тэ = ОПмо.к.тэ / ОВмо.к.тэ,

где:

Умо.к.тэ - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг. у. т./Гкал;

ОПмо.к.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, кг. у. т.;

ОВмо.к.тэ - объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, Гкал

Умо.к.тэ = 166,93 кг. у. т./Гкал

15) Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения:

Умо.ээ.передача тэ = ОПмо.ээ. передача тэ / ОТмо. тн,

где:

Умо.ээ.передача тэ - удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт∙ч/м3;

ОПмо.ээ.передача тэ - объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования, кВт∙ч;

ОТмо.тн - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования, м3

Умо.ээ.передача тэ = 57,0 кВт∙ч/м3

Снижение расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения связано с отсутсвием крупных аварий на теплотрассе.

16) Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии:

Дмо.тэ.потери = (Омо.тэ.потери / О мо.тэ.общий) \* 100,

где:

Дмо. тэ.потери - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %;

Омо.тэ.потери - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования, Гкал;

ОПмо.тэ общий - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал

Д о.тэ потери = 16,0 %

Уменьшение доли потерь тепловой энергии при ее передаче связано с отсутвием крупных аварий на теплотрассе.

17) Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды:

Дмо.вс.потери = ОПмо.вс. ередача / (Омо.гвс.общий + ОПмо. хвс. общий + ОПмо.вс.передача) \* 100,

где:

Дмо.вс.потери - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %;

ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. м3;

ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. м3;

ОПмо хвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. м3

Дмо.вс.потери = 12,5 %

Увеличение потери воды при ее передаче связано с износом сетей водоснабжения.

 18) Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 кубический метр):

Умо.ээ.передача. вс = ОПмо.ээ.передача. вс / (ОПмо.гвс.общий + ОПмо.хвс.общий + ОПмо.вс.передача),

где:

Умо.ээ.передача.вс - удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс. кВт∙ч/ тыс. м3;

ОПмо.ээ.передача. вс – объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВт∙ч;

ОПмо.гвс.общий – общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. м3;

ОПмо.хвс.общий – общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. м3;

ОПмо.вс.передача – объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. м3

Умо. ээ. передача. вс = 0,03 тыс. кВт∙ч/тыс. м3

Снижение расхода электрической энергии, используемой для передачи воды, связано с отсутствием необходимости использования резервных скважин.

19) Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 кубический метр):

Умо.ээ.водоотведение = ОПмо.ээ.водоотведение / Омо вс.водоотведение,

где:

Умо.ээ.водоотведение - удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс. кВт∙ч/ м3;

ОПмо.ээ.водоотведение - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования, тыс. кВт∙ч;

Омо.вс.водоотведение - общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования, м3

Умо.ээ.водоотведение = 0,87 тыс. кВт∙ч/м3

Увеличение расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 кубический метр) связано с уменьшением объема поступившей воды в систему с сохранением объема потребления электрической энергии.

 20) Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 квадратный метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам):

Умо.ээ.освещение = ОПмо.ээ.освещение / Пмо.освещение,

где:

Умо.ээ.освещение – удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт∙ч/м2;

ОПмо.ээ.освещение – объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт∙ч;

Пмо.освещение – общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, м2

Умо.ээ.освещение = 62,3 кВт∙ч/м2

Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 квадратный метр освещаемой площади) связано с увеличением количества установленных энергосберегающих светильников в 2019-2020 годах, в рамках модернизации сети уличного освещения, с дооборудованием сети, что повлекло за собой уменьшения потребления электроэнергии с незначительным увеличением площади освещения.

.

Таблица № 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Реализация контрольных событий в количественном выражении за 2021 год  |
| План | Факт | % исполнения |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании** **«Город Майкоп» на 2018-2023 годы»** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе** | Комитет по экономике;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;МКУ «АТУ»;МБУ «МТВ» |  |  | 0,0 |
| 1.1 | *Промывка, продувка, замена системы отопления* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;МКУ «АТУ»;МБУ «МТВ» | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Количество систем отопления, подлежащих промывке, продувке, шт. систем | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;МБУ «МТВ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;МКУ «АТУ» | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Приобретение кранов для системы отопления, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учрежденияМКУ «АТУ»; | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.2 | *Замена радиаторов отопления на алюминиевые, с большим коэффициентом теплоотдачи* | МКУ «АТУ»;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество радиаторов отопления, шт. | МКУ «АТУ»;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт системы отопления | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.3 | *Внедрение системы управления освещением в зданиях* | МКУ «АТУ»;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество светильников с датчиком движения, шт. | МКУ «АТУ»;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.4 | *Установка энергосберегающих ламп, замена светильников* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;МКУ «АТУ»;МБУ «МТВ» |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество энергосберегающих ламп, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;МБУ «МТВ»;МКУ «АТУ» | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Количество светильников, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;МБУ «МТВ»;МКУ «АТУ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.4.3 | Количество энергосберегающих ламп (уличное освещение), шт | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.4.4 | Замена прожекторов, шт | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.5 | *Поверка счетчиков* | МБУ «МТВ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.5.1 | Поверка узла учета тепловой энергии, шт. | МБУ «МТВ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.5.2 | Поверка счетчика учета расхода воды, шт. | МБУ «МТВ»;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.6 | *Электромонтажные работы по ремонту внутренних сетей электроснабжения* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.6.1 | Ремонт электропроводки по проекту, шт. проектов | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.6.2 | Количество установленных выключателей и розеток, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.6.3 | Количество счетчиков электрической энергии, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.6.4 | Количество установленных трансформаторов тока, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.7 | *Повышение тепловой защиты зданий (ремонт кровли, утепление, фасадов)* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;МКУ «АТУ» |  |  |  |
| 1.7.1 | Капитальный ремонт кровли | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.7.2 | Частичный ремонт кровли | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.7.3 | Утепление фасадов здания | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.7.4 | Тепловая изоляция трубопроводов отопления и оборудования, м. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;МКУ «АТУ» | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.8 | *Ремонт системы водоснабжения* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;МКУ «АТУ» |  |  |  |
| 1.8.1 | Приобретение кранов (заглушек, вентилей) на трубах водоснабжения, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;МКУ «АТУ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения; | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.8.2 | Капитальный ремонт системы водоотведения, количество учреждений | Комитет по образованию и подведомственные ему учрежденияКомитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.8.3 | Капитальный ремонт системы водоснабжения, количество учреждений | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.9 | *Замена старого газового оборудования на новое энергосберегающее* | Управление культуры и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.9.1. | Приобретение и установка энергосберегающего газового оборудования, шт. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| **2.** | **Разработка проектно-сметной документации проектно-сметной документации и оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования** | Комитет по экономике;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 2.1 | *Установка узлов учета тепловой энергии* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 2.1.1 | Установка узлов учета тепловой энергии и оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.2 | *Установка (замена) узлов учета водоснабжения* | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 2.2.1 | Установка (замена) узлов учета горячего, холодного водоснабжения, шт. | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.3 | *Разработка проектно-сметной документации* | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 2.3.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт электроснабжения, шт. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.3.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.3.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы водоснабжения, шт. | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.3.4 | Разработка проектно-сметной документации на установку узла учета тепловой энергии, шт. | Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.3.5 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
| 3. | **Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде** | Комитет по экономике;УК, ТСЖ, ЖСК, собственники помещений |  |  | 100,0 |
| 3.1 | *Оснащение общедомовыми (коллективными) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов* | УК, ТСЖ, ЖСК, собственники помещений |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, установленных в многоквартирных домах, шт. | УК, ТСЖ, ЖСК, собственники помещений | 2 | 2 | 100,0 |
| 3.2 | *Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов* | Собственники помещений |  |  |  |
| 3.2.1 | Количество установленных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, шт. | Собственники помещений | 136 | 136 | 100,0 |
| 4. | **Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры** | Комитет по экономике;МКУ «Благоустройство»;Управление ЖКХ и благоустройства;победители конкурсного отбора;СОНКО; Управление культуры, МУП «Горпарк культуры и отдыха» |  |  | 0,0 |
| 4.1 | Предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в области охраны окружающей среды, связанных с реализацией мероприятий по рациональному использованию антропогенных объектов муниципального образования «Город Майкоп» | МКУ «Благоустройство»;Управление ЖКХ и благоустройства;победители конкурсного отбора;СОНКО |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество светильников, шт. | МКУ «Благоустройство»;Управление ЖКХ и благоустройства;победители конкурсного отбора;СОНКО | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.2 | Расходы на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Управление ЖКХ и благоустройства,МКУ «Благоустройство»,победители конкурсного отбора;СОНКО |  |  |  |
| 4.2.1. | Количество светильников, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства,МКУ «Благоустройство»,победители конкурсного отбора;СОНКО | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.3 | Расходы на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (финансовое обеспечение затрат, связанных с модернизацией сети освещения МУП «Горпарк культуры и отдыха») | Управление культуры, МУП «Горпарк культуры и отдыха», МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 4.3.1 | Количество светильников, шт | Управление культуры, МУП «Горпарк культуры и отдыха», МКУ «Благоустройство» | 264 | 0 | 0,0 |
| **5.** | **Информационная поддержка, пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| 5.1 | *Информирование населения, представителей УК, ТСЖ, ЖСК о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов* | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| 5.1.1 | Количество проведенных семинаров с представителями УК, ТСЖ, ЖСК, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства | 0 | 0 | 0,0 |
| 5.1.2 | Количество общих собраний собственников недвижимости по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности с участием специалистов Администрации муниципального образования «Город Майкоп», шт. | Управление ЖКХ и благоустройства | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины не выполнения контрольных событий и сроков выполнения | Контрольное событие 4.3.1. не выполнено. В 2021 году светильники не были установлены вследствии того, что субсидии недостаточно. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - |

В 2021 году муниципальная программа реализовывалась за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея, бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и внебюджетных источников (средства граждан на установление индивидуальных приборов учета и средства УК, ТСЖ, ЖСК на установление общедомовых приборов учета).

На реализацию программы в 2021 году предусмотрено 12 500,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета Республики Адыгея, 1 388,9 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и 956,8 тыс. рублей из внебюджетных источников. По состоянию на 31 декабря 2021 года освоено 14845,7 тыс. рублей. За счет внебюджетных источников выполнение составило 100 %.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведена в Таблице №3.

Таблица № 3

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |  |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2021 года  | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря 2021 года  | Кассовое исполнение | %исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 – 2023 годы»** | **Всего:** | **405,9** | **14845,7** | **14845,7** | **100,0** |
|  **МБ** |  | 13888,9 | 13888,9 | 100,0 |
|  **ВИ** | 405,9 | 956,8 | 956,8 | 100,0 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник:Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство»МКУ «МКЦ»;МБУ «МТВ»МКУ «АТУ»УК, ТСЖ, ЖСК, собственники помещений,победители конкурсного отбора, СОНКО, Управление культуры, МУП «Горпарк культуры и отдыха» |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе»** | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник:Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;МКУ «МКЦ»;МБУ «МТВ»МКУ «АТУ» |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования»** | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель- Комитет по экономике |  |  |  |  |
| Соисполнитель- Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник:Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде»** | Всего: | 405,9 | 956,8 | 956,8 | 100,0 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник:УК, ТСЖ, ЖСК, собственники помещений |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»** | Всего: | 0 | 13888,9 | 13888,9 | 100,0 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по экономике |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник:МКУ «Благоустройство»; победители конкурсного отбора; Управление ЖКХ и благоустройства; СОНКО, Управление культуры, МУП «Горпарк культуры и отдыха» |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Информационная поддержка, пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»** | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник:Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |  |

В течение 2021 финансового года в муниципальную программу три раза вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29 марта 2021 г. № 286 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы», были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию 01.01.2021 года;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25 октября 2021 г. № 1108 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы», были внесены изменения в целях увеличения объемов бюджетных ассигнований и изменений контрольных событий;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29 декабря 2021 г. № 1447 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы», были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию 31.12.2021 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**1. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:**

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп, где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

ЗПмпф – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп – плановое значение показателя.

 План Факт

|  |  |
| --- | --- |
| ЗПм/пп1= 0,091 | ЗПм/пф1= 0,101 |
| ЗПм/пп2= 0,136 | ЗПм/пф2= 0,218 |
| ЗПм/пп3= 1,375 | ЗПм/пф3= 1,193 |
| ЗПм/пп4= 0,488 | ЗПм/пф4= 0,446 |
| ЗПм/пп5= 0,002 | ЗПм/пф5= 0,003 |
| ЗПм/пп6= 20,923 | ЗПм/пф6= 17,515 |
| ЗПм/пп7= 0,105 | ЗПм/пф7= 0,089 |
| ЗПм/пп8= 36,77 | ЗПм/пф8= 31,34 |
| ЗПм/пп9= 9,62 | ЗПм/пф9= 9,33 |
| ЗПм/пп10= 35,2 | ЗПм/пф10= 21,64 |
| ЗПм/пп11= 0,07 | ЗПм/пф11= 0,07 |
| ЗПм/пп12= 0,099 | ЗПм/пф12= 0,092 |
| ЗПп/пп13= 23,72 | ЗПм/пф13= 22,2 |
| ЗПм/пп14= 171,3 | ЗПм/пф14= 166,93 |
| ЗПм/пп15= 61,93 | ЗПм/пф15= 57,0 |
| ЗПм/пп16= 17,84 | ЗПм/пф16= 16,0 |
| ЗПм/пп17= 11,54 | ЗПм/пф17= 12,5 |
| ЗПм/пп18= 0,061 | ЗПм/пф18= 0,03 |
| ЗПм/пп12= 0,357 | ЗПм/пф19= 0,87 |
| ЗПм/пп20 = 75,0 | ЗПм/пф20= 62,3 |

СДп/ппз1 = 0,091//0,101=0,9

СДп/ппз2= 0,136/0,218= 0,62

СДп/ппз3= 1,375/1,193= 1,2=1

СДп/ппз4= 0,488/0,446=1,1=1

СДп/ппз5= 0,002/0,003=0,67

СДп/ппз6= 20,923/17,515=1,2=1

СДп/ппз7= 0,105/0,089=1,2=1

СДп/ппз8= 36,77/31,34=1,2=1

СДп/ппз9= 9,62/9,33=1,0=1

СДп/ппз10= 35,2/21,64=1,6=1

СДп/ппз11= 0,07/0,07=1,0=1

СДп/ппз12= 0,099/0,092=1,1=1

СДп/ппз13= 23,72/22,2=1,1=1

СДп/ппз14= 171,3/166,93=1,0=1

СДп/ппз15= 61,93/57,0=1,1=1

СДп/ппз16= 17,84/16,0=1,1=1

СДп/ппз17= 11,54/12,5=0,92

СДп/ппз18= 0,061/0,03=2,0=1

СДп/ппз19= 0,357/0,87=0,41

СДп/ппз20= 75,0/62,3=1,2=1

**- степень реализации муниципальной программы**

СРмп = ∑ СДмппз / М, где:

СРмп – степень реализации целевых показателей;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей муниципальной программы.

СРм/п= (0,9+0,62+1+1+0,67+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,92+1+0,41+

1)/20= 0,93

**2.Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события.**

ОДкс = КСф / КСп, где:

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события;

КСп – плановое значение контрольного события.

ОДкс3.1.1=2/2 = 1

ОДкс3.2.1= 136/136 = 1

ОДкс4.3.1= 0/264=0

**3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия (направления расходов) и мероприятий (направлений расходов) по каждому основному мероприятию) по следующей формуле.**

СРм = ∑ ОДкс / N, где:

СРм – степень реализации основного мероприятия программы (подпрограммы);

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

N – число контрольных событий.

СРм3= (1+1)/2=1 (значение> 95% - мероприятие выполнено)

СРм4 = 0/1= 0(значение < 95% - мероприятие **не** выполнено)

**4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе.**

**СРом = Ммв/М,** где:

**СРом** – степень реализации основных мероприятий;

**Ммв** – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

**М** – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом= 1/2 = 0,5

**5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:**

ССуз = Зф/Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз = 14845,7/14845,7=1

**6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:**

Эифр = СРом/ССуз,где

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

СРом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат

Эифр =0,5/1=0,5

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

ЭРмп = СРм/п \* Эифр, где

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы

СРм/п - степень реализации целевых показателей

Эифр - эффективность использования финансовых ресурсов

ЭРмп =0,93\*0,5=0,47

**Эффективность реализации программы признается неэффективной.**

Являясь инструментом реализации государственной политики в области энергоэффективности и энергосбережения, дальнейшее финансирование мероприятий мунипальной программы целесообразно.

Руководитель Комитета по экономике Н. Н. Галда

Мухина Е.А.

52-81-25