# Отчет

# о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 25 ноября 2015 г. № 827 (в редакции постановления от 28.12.2016 года № 1203)

Ответственный исполнитель: отдел городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – отдел городской инфраструктуры).

Отчетный год: 2016

Дата составления отчета: февраль 2017 г.

# 1. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" в 2016 году осуществлялась в соответствии с указанной муниципальной программой и в рамках выделенных бюджетных ассигнований.

Проводимая работа позволила сохранить положительную динамику в области безопасности дорожного движения на автодорогах муниципального образования «Город Майкоп».

Согласно статистических донных ОГИБДД ОМВД России по г. Майкопу за 12 месяцев 2016 года на территории г. Майкопа зарегистрировано 221 дорожно-транспортных происшествий (АППГ – 225), в результате которых 10 человек погибло (АППГ – 21) и 272 получили ранения (АППГ – 272).

Количество зарегистрированных ДТП совершённых в следствии нарушений ПДД 205 (АППГ – 209), число погибших в указанных ДТП составило 7 человек (АППГ – 18), число раненных составило 258 (АППГ – 258)

За 12 месяцев 2016 года на территории г. Майкопа зарегистрировано 77 наездов на пешеходов (АППГ – 81), в результате которых 6 человек погибло (АППГ – 10) и 73 человек получили ранения (АППГ – 76).

Из-за нарушения ПДД пешеходами зарегистрировано 17 ДТП (АППГ – 22), погибших людей в таких ДТП 3 человека (АППГ – 5), число раненых составило 14 человек (АППГ – 18).

Водителями, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования совершено 25 ДТП (АППГ – 14), в результате которых 2 погибло (АППГ – 0) и 46 получили ранения различной степени тяжести (АППГ – 20).

Тяжесть последствий в городе Майкопе составила 3,5 (АППГ – 7,2).

2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | - |
| 1. | Снижение тяжести последствий ДТП (число погибших на 100 пострадавших) | ед. | 7,2 | 6,2 | 3,5 | 177% Человеческий фактор, Выполнение в полном объёме мероприятий муниципальной программы, проведение капитального ремонта участков автодорог, восстановление нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка, восстановление дорожных знаков, рассмотрение актуальных вопросов на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, и их дальнейшее исполнение |
| 2. | Снижение социального риска (число погибших при ДТП на 100 тыс. населения | ед. | 12,5 | 10,0 | 6,0 | 166,7% Человеческий фактор, Выполнение в полном объёме мероприятий муниципальной программы, проведение капитального ремонта участков автодорог, восстановление нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка, восстановление дорожных знаков, рассмотрение актуальных вопросов на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, и их дальнейшее исполнение |
| 3. | Снижение транспортного риска (число погибших при ДТП на 10 тыс. транспортных средств) | ед. | 3,4 | 3,3 | 1,5 | 220% Человеческий фактор, Выполнение в полном объёме мероприятий муниципальной программы, проведение капитального ремонта участков автодорог, восстановление нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка, восстановление дорожных знаков, рассмотрение актуальных вопросов на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, и их дальнейшее исполнение |
| 4. | Снижение количества ДТП с участием детей по сравнению с прошлым годом | ед. | 29 | 20 | 27 | 74,1% Несмотря на отличие планируемого значения показателя от фактического в сторону увеличения произошло снижение количества ДТП по сравнению с АППГ на 2 случая, что показывает положительную динамику исполнения данного показателя |

3. Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование организации дорожного движения | Отдел городской инфраструктуры | 01.012016 | 31.122016 | 31.122016 | 31.122016 | -снижение тяжести последствий ДТП, сокращение уровня аварийности, повышение безопасности дорожного движения в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом, совершенствование системы дорожного движения на дорогах города | Тяжесть последствий ДТП составил (3,2), запланировано(6,2), количество совершённых ДТП 221 (АППГ 225), погибло 10 (АППГ 21) получивших ранения осталось на прежнем уровне, количество зарегистрированных ДТП с участием пассажирского транспорта 2 (АППГ 4), в рамках выделенных денежных средств осуществлялась изготовление, корректировка проектов схем ОДД на улицах МО «Город Майкоп» |
| 1.1. | Изготовление и корректировка проектов, (схем) организации дорожного движения | Управление ЖКХ и благоустройства МКУ «Благоустройство» | 01.012016 | 31.122016 | 31.122016 | 31.122016 | Внесение в схемы организации дорожного движения вновь, устанавливаемых дорожных знаков, обустроенных парковок транспортных средств | для обеспечения безопасности в рамках проводимого капитального ремонта участков автодорог в 2016 г. обустроено 127 перекрёстков, в ходе проводимых работ: установлено (заменено) 576 дорожных знаков 5.19.1/2 «Пешеходный переход» (знаки на желтом фоне); нанесено горизонтальной дорожной разметки «Зебра» в бело-желтом исполнении 3 856,5 м2; |
| 1.2. | Мероприятия по совершенствованию системы дорожного движения | Управление ЖКХ и благоустройства МКУ «Благоустройство» | 01.012016 | 31.122016 | 31.122016 | 31.122016 | Обустройство пешеходных вблизи общеообразовательных учреждений переходов согласно требований национального стандарта РФ ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ р 51256-2011 ГОСТ Р 52766-2007 | обустроено 20 перекрёстков светофорами типа Т7 (55 шт.); -обустроено 17 участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями; -обустроено 126 пешеходных переходов дорожными знаками («Пешеходный переход», всего 504 шт.); обустроено 5 участков улично-дорожной сети искусственными неровностями (всего 11 шт.). В соответствии с требованиями национального стандарта РФ нанесено 29 700 кв.м. дорожной разметки, в т.ч. вблизи образовательных учреждений 18 000 кв.м. |
| 1.3. | Обустройство пешеходных переходов согласно требований национального стандарта РФ ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ р 51256-2011 ГОСТ Р 52766-2007 | Управление ЖКХ и благоустройства МКУ «Благоустройство» | - | - | - | - | Бюджетные средства на указанное мероприятие программы в 2016 году не выделялись | Бюджетные средства на указанное мероприятие программы в 2016 году не выделялись |
| 2 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Отдел городской инфраструктуры | 01.012016 | 31.122016 | 31.122016 | 31.122016 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, организация формационно-пропагандистских компаний | Несмотря на отличие планируемого значения показателя от фактического в сторону увеличения произошло снижение количества ДТП с участием детей по сравнению с АППГ на 2 случая, что показывает положительную динамику |
| 2.1. | Изготовление и распространение методических пособий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольного, младшего, среднего и старшего возраста | Комитет по образованию | 01.012016 | 31.122016 | 31.122016 | 31.122016 | изготовление и распространение родителям методических пособий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста на сумму 30 тыс. рублей ; | изготовление и распространение родителям методических пособий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста на сумму 30 тыс. рублей ; |
| 2.2. | Организация подписки на всероссийскую газету «Добрая дорога детства» для образовательных учреждений города Майкопа | Комитет по образованию | 01.012016 | 31.122016 | 31.122016 | 31.122016 | Осуществлена подписка всероссийской газеты «Добрая дорога детства» для общеобразовательных учреждений | Подписка всероссийской газеты «Добрая дорога детства» составила 15 тыс. рублей |
| 2.3. | Проведение комплексных мероприятий направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (конкурсы, викторины, соревнования, акции и т.д.) | Комитет по образованию | 01.012016 | 31.122016 | 31.122016 | 31.122016 | Проведение комплексных мероприятий направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (конкурсы, викторины, соревнования, акции и т.д.) |  |
| 2.4. | Организация социальной рекламы по обеспечению безопасности дорожного движения | Комитет по образованию | 01.012016 | 31.122016 | 31.122016 | 31.122016 | Бюджетные средства на исполнение мероприятия в 2016 году не выделялись | Бюджетные средства на исполнение мероприятия в 2016 году не выделялись |
| 2.5. | Приобретение световозвращающихся элементов для обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию | 01.012016 | 31.122016 | 31.122016 | 31.122016 | Приобрести для обучающихся начальных классов световозращающиеся элементы | Приобретено для обучающихся начальных классов световозращающиеся элементы на 38 тыс. рублей |
| 2.6. | Обустройство общеобразовательных учреждениях города Майкопа транспортных площадок и кабинетов по безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством | Комитет по образованию | 01.012016 | 31.122016 | 31.122016 | 31.122016 | Бюджетные средства на исполнение мероприятия в 2016 году не выделялись | В 2016 году финансирование не предполагалось |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** | нет |  |  |  |  |  |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

- четкая конкретизация основных планируемых положений Программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные Программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий Программы, что позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по Программе в целом;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации Программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий, финансового обеспечения Программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;

В целом реализация мероприятий Программы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, так и внешними. В 2016 году данные факторы не оказали существенного влияния на ход реализации Программы.

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2016-2019 годы | Всего: | 0 | 5703,1 | 5632,9 (99%) |
|  | Отдел городской инфраструктуры | 0 | 0 | 0 |
|  | Управление ЖКХ и благоустройства, Комитет по образованию, МКУ «Благоустройство | 0 | 5570,1 | 5500,4 МБ 566,3 РБ 4934 |
|  | Комитет по образованию | 0 | 133,0 | 132,5 (100%) |
| 1.Совершенствование организации дорожного движения | Всего: | 0 | 5570,1,0, из них: МБ 570,1,0 РБ 5000,0 | 5500,4 из них: МБ 566,3 РБ 4934,1 |
|  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 1.1.Изготовление и корректировка проектов (схем) организации дорожного движения на улицах муниципального образования «Город Майкоп» | всего | 0 | 270,1 | 270,1 |
|  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 1.2. Мероприятия по совершенствованию системы дорожного движения |  | 0 | 5300,0 из них: РБ 5000,0 МБ 300,0 | 5230,3 Из них МБ 296,2 РБ4934,1 |
|  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 1.3. Обустройство пешеходных переходов согласно требований национального стандарта РФ ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ р 51256-2011 ГОСТ Р 52766-2007 | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 0 | 0 | 0 |
| 2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | всего | 0 | 133,0 | 132,5 |
|  | Комитет по образованию |  |  |  |
| 2.1. Изготовление и распространение методических пособий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольного, младшего, среднего и старшего возраста | всего | 0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Комитет по образованию | 0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.2. Организация подписки на всероссийскую газету «Добрая дорога детства» для образовательных учреждений города Майкопа | всего | 0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Комитет по образованию | 0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.3. Проведение комплексных мероприятий направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (конкурсы, викторины, соревнования, акции и т.д.) | всего | 0 | 50,0 | 49,7 |
|  | Комитет по образованию |  |  |  |
| 2.4. Организация социальной рекламы по обеспечению безопасности дорожного движения | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Комитет по образованию |  |  |  |
| 2.5. Приобретение световозвращающихся элементов для обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений | всего | 0 | 38,0 | 37,8 |
|  | Комитет по образованию |  |  |  |
| 2.6. Обустройство общеобразовательных учреждениях города Майкопа транспортных площадок и кабинетов по безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Комитет по образованию |  |  |  |

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 13.05.2016 № 348 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» | Корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы |
| --- | --- |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.09.2016 № 757 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» | Корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.09.2016 № 757 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2015 № 827 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» от 21.11.2016 № 1001 | Продление срока действия муниципальной программы до 2019 года с внесением соответствующих изменений |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2016 № 1203 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» | - Корректировка бюджетных ассигнований программы; - корректировка сведений о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы. |

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп» рассчитывается по формуле

Срм=2/2=1, ССуз=5632,9/5703,1=1;

Энс=1/1=1;

СДп/пз=6,2/3,5=1,8, СДп/пз=10/6=1,7, СДп/пз=3,3/1,5=2,2, СДп/пз=20/27=0,7

СРп/п= (1+1+1+0,7)/4=0,9;

ЭРп/п =СРп/п*Энс= 1*0,9=0,9

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой, т.к. значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий программы способствовали сохранению стабильной обстановки в области безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Так согласно статистических данных уменьшилось количество совершённых ДТП, сократилось число погибших в результате ДТП по сравнению с АППГ, сократилось количество наездов на пешеходов, сократилась тяжесть последствий в результате ДТП.

В целях сохранения стабильности в области обеспечения безопасности дорожного движения необходимо продолжить в 2017 году реализацию мероприятий муниципальной программы согласно выделенных бюджетных ассигнований.

Кроме того, в рамках муниципальной программы требуется рассмотрение вопроса по дополнительному финансированию мероприятий связанных с оборудованием пешеходными переходами в соответствие с национальными стандартами РФ не только вблизи общеобразовательных учреждений, но и на других участках улично-дорожной сети, строительству и модернизации светофорных объектов.

Таким образом муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании на 206-2019 годы» является эффективной и требует продолжения её реализации.

Руководитель отдела

городской инфраструктуры                                                          А.В. Василевский