Итоги за 2015 год по реализации Программы социально-экономического развития

муниципального образования «Город Майкоп»

Управление ЖКХ и благоустройства

Основными задачами Администрации города в сфере ЖКХ в январе-сентябре  2015 года были:

-  реализация в полном объёме полномочий, определённых действующим законодательством;

- содействие населению, исполнителям коммунальных услуг, управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающим организациям в совершенствовании договорных отношений с учётом внесённых изменений в Жилищный Кодекс;

- содействие избранию и обучение советов и председателей советов многоквартирных домов;

- контроль договоров управления МКД в порядке, установленном правительством РФ.

Предоставление коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществляют пять предприятий частной формы собственности – филиал «Майкопские тепловые сети» ОАО «АТЭК», ООО «Транс - Сервис», ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп»,  ООО «Майкопская ТЭЦ», ОАО «Кубаньэнерго» и муниципальное унитарное предприятие  «Майкопводоканал».

За отчетный период МУП «Майкопводоканал» выполнены следующие работы за счет средств предприятия:

| Артводозабор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проиведен капитальный ремонт оргаждений 1-го пояса санитарной зоны артезианской скважины №9, 8а, 10а, 9а, 10, заменен погружной насос на скважине №9 |
| Всего на сумму: 1195,56 тыс.руб. |
| ГГУ (Гидрогеологический участок) |  |  |  |  |
| Выполнена замена погружного насоса-1 шт: скв.№ 20137 х. Косинов,1-й задвижки Д=100 мм в насосной станции подкачки водопровода (НСП 1 в/ч) |
| Всего на сумму: 33,44 тыс.руб. |
| Водопроводные сети |  |  |  |
| Произведена замена водопровода из пластиковых труб Д=160 мм, протяженностью 80 метров, замена водопровода Д=200 мм протяженностью 55 метров,замена водопровода Д=32-40 мм протяженностью 72 метров, замена задвижки Д=200мм, отремонтирован 1 колодец, заменена 1 задвижка Д=160 мм. Восстановлено аварийных разрытий на сумму 3116 тыс.руб., произведен капитальный ремонт водопровода в проезде по ул. Советской за счет средств граждан на сумму 99,074 тыс.руб. |
| Всего на сумму: 3498,49 тыс.руб., в т.ч. восстановление разрытий на сумму 68,62 тыс.руб. |
| О.С.В. |  |  |  |
| Произведен капитальный оборудования котельной и хлораторной, отремонтирован 1 колодец коллектора Д=1500 мм, отремонтированы кровли на здании насосной станции перекачки стоков, здании котельной, выполнен капитальный ремонт теплотрассы участками от котельной до административного корпуса. |
| Всего на сумму: 740,35 тыс.руб. |
| МГВ (Майкопский групповой водопровод) |
| Произведено устранение аварийной ситуации на ПК-6, ПК-367, ПК-173-176 Майкопского группового водовода Д=1000 мм; установлены 3 шт. муфты "Жибо" Д=336 мм на пл. № 3 Абадзехская МГВ, заменена сбросная задвижка Д=150 мм-2 шт, Д=100 мм-1 шт, на магистральном водоводе Д=1020 мм на ПК-498, ПК-361,Д=400 мм-1 шт. на соединительной трубе на ПК-357. |
| Всего на сумму: 578,67 тыс.руб. |
| Промбаза (ул.Спортивная, 39а) |  |  |
| Произведен капитальный ремонт зданий ремонтных мастерских |
| Всего на сумму: 48,97 тыс.руб. |  |  |
| Канализационные сети |  |  |
| Произведен капитальный ремонт здания КНС в п. Западном, КНС ул. Дальняя (Кирпичный завод) |
| Всего на сумму: 117,14 тыс.руб. |  |
| По всем объектам МУП "Майкопводоканал" за 2015 год выполнило капитального ремонта на сумму 6212,63 тыс.руб. |

На рынке услуг по управлению жилищным фондом по состоянию на 01.01.2016г. работают 10 частных управляющих компаний, в управлении которых находится  337 домов. В городе работают 93 ТСЖ, которые объединяют 108 домов  и  10 ЖСК.

Две управляющие организации ООО «Управляющая компания ЖЭУ  № 4»  и  ООО «Управляющая компания ЖЭУ  № 5» не обратились в срок до 01.04.2015г.  в Управление Государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда РА о предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению  многоквартирными домами, в связи с чем Управлением ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в трехдневный срок, с момента получения сообщения о таких организациях, была размещена информация для собственников помещений 101 многоквартирного дома, находившихся под управлением вышеуказанных организаций на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп», а также проведена работа по размещению данной информации на досках объявлений, расположенных во всех подъездах данных многоквартирных домов и принято участие в проведении собраний собственников помещений по выбору способа управления многоквартирными домами.

Собственниками помещений в 100 многоквартирных домах выбран способ управления – управление управляющими организациями, такими как ООО «Восход Сити», ООО «Лира», ООО «Управляющая компания ЖЭУ № 3», ООО «ЖЭУ № 4», ООО «ЖЭУ № 5», собственниками 1 многоквартирного дома принято решение о создании товарищества собственников жилья.

ООО «Управляющая компания ЖЭУ № 4» и ООО «Управляющая компания ЖЭУ № 5» проходят процедуру банкротства.

В соответствии с утвержденным графиком руководителями и специалистами Управления ЖКХ и благоустройства  на территории управляющих организаций проводились приемы граждан по вопросам жилищно-коммунальной сферы за период  с  августа 2015г. по 31.12.2015г.  проведено 22 приема граждан в управляющих организациях города.

Во втором полугодии 2015 года в результате проведения открытого аукциона в целях определения подрядной организации на поставку и установку детского игрового оборудования на территории муниципального образования «Город Майкоп» был заключен контракт на выполнение мероприятий по установке детского игрового оборудования с подрядной организацией ООО «Изобилие»,  г. Тольятти.  Стоимость работ по контракту составила  2 108,3 тыс.руб.

В 2015 году за счет средств муниципального образования «Город Майкоп» были выполнены работы по установке детского игрового оборудования на территории муниципального образования «Город Майкоп» по следующим адресам:

г. Майкоп, ул. Шоссейная, 4 (между ул. Крайняя и ул. Шоссейная);

г. Майкоп, Бульвар Победы;

г. Майкоп, Площадь Дружбы.

Деятельность отдела санитарного контроля городских территорий Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - отдел) за отчетный период 2015 год была направлена на повышение уровня контроля за содержанием территории муниципального образования «Город Майкоп» в надлежащем санитарном состоянии и его благоустройства.

Отдел строит свою работу на основании Положения об отделе, нормативных правовых актов Российской Федерации, Закона Республики Адыгея №215 от 19.04.2004г. «Об административных правонарушениях», «Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Майкоп» №142-рс от 17.09.2015г.

За нарушение Закона и Правил, выдано предписаний 1810, составлено протоколов об административных нарушениях 1239, из них в отношении юридических лиц – 112 протокола на сумму 416.500  руб., индивидуальных предпринимателей – 141 протокол на сумму 199.200 руб., должностных лиц – 122 протокола на сумму 121.300 руб., физических лиц – 864 протокола на сумму 243.600руб..

В Административную комиссию муниципального образования «Город Майкоп» направлено 1239 протокола, вынесено штрафных санкций на сумму 980.600 рублей, в бюджет поступило по оплаченным добровольно и взысканным за 20145год штрафов на сумму 719.000руб.

За период 2015 год с МКУ «Благоустройство» поступило 47 материалов для привлечения к административной ответственности лиц нарушающих сроки производства земляных, строительных работ. По всем поступившим материалам, места производства работ проверены специалистами отдела и составлены протоколы.

Отделом рассмотрено 433 обращения и жалоб граждан и юридических лиц. При рассмотрении обращений и выявлении нарушений, виновные лица, были привлечены к административной ответственности, так по обращениям: граждан – 50 протоколов, Управления архитектуры и градостроительства – 10, Управление Роспотребнадзора по Республики Адыгея – 5, Комитет имущественных отношений МО «Город Майкоп» - 8, Министерство Внутренних Дел - 23, МЧС России по РА – 5, Прокуратура г.Майкопа – 2, ЖЭУ - 1, по Актам ТОС – 281.

Инспектирование городской территории происходит ежедневно. Специалисты отдела работают на закрепленной территории согласно графика, проводят рейдовые мероприятия, в результате которых выявляют лиц нарушающих привила благоустройства. За отчетный период совместно с активами ТОС проведено 166 рейда, в результате которых составлено 281 протокол об административных правонарушениях.

Совместно с Майкопским телевидением проводились мероприятия и комментировались нарушения гражданами, юридическими лицами правил благоустройства. В газету Майкопские новости, довались разъяснения в части санитарного порядка на территориях ТОС, проведения работ по ликвидации свалок мусора в ходе субботников.

После проведения работ по уборке свалок бытового и строительного мусора на территориях лесополос, свободных земельных участков на территории города, проводились инспектирования территории. Периодически проверяются лесополосы и зеленые зоны по выявлению лиц вывозящих отходы. Отделом было составлено 4 протокола об административных правонарушениях, за организацию свалок мусора.

Сравнительный анализ за 2013, 2014, 2015 года хода работ по санитарной очистке и уборке города показывает динамику роста нарушений в сфере организации работ по вывозу отходов потребления, размещение вывесок, информационных материалов, складирование строительных материалов за пределами отведенной территории.

| года | всего составлено протоколов об АП | Начислено штрафов (руб.) | привлечено к административной ответственности | мусор | стройматериалы | покос травы | вывески, печатная информация | иные нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | юридических лиц | ИП | должностных лиц | физических лиц |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во протоколов | Сумма штрафа (руб.) | Кол-во протоколов | Сумма штрафа (руб.) | Кол-во протоколов | Сумма штрафа (руб.) | Кол-во протоколов | Сумма штрафа (руб.) |  |  |  |  |  |
| 2013 | 896 | 758,600 | 53 | 302,300 | 171 | 139,500 | 164 | 154,800 | 511 | 162,000 | 238 | 124 | 109 | 6 | 425 |
| 2014 | 1071 | 825,000 | 72 | 373,800 | 121 | 84,900 | 142 | 110,800 | 736 | 255,500 | 373 | 199 | 144 | 4 | 355 |
| 2015 | 1239 | 980,600 | 112 | 416,500 | 141 | 199,200 | 122 | 121,300 | 864 | 243,600 | 403 | 333 | 153 | 80 | 270 |

По результатам года, участились случаи организации свалок строительных отходов, мусора, большую часть нарушений приходится по непринятию мер по вывозу крупногабаритного мусора с контейнерных площадок в МКД, как управляющими компаниями, так и товариществами собственников жилья, составлено 62 протокола.

Работа отдела строится не только на выдаче предписаний и составления протоколов, но и разъяснительной работе, организации уборки территорий, привлечении предприятий и организаций к работам по наведению порядка на территории города.

В 2015 году было проведено четыре субботника, в ходе которых организованы работы по ликвидации несанкционированных свалок строительного мусора, при активном участии предприятий, организаций, учреждений города. В ходе субботников, собрано мусора 811м3, ликвидировано 49 свалок бытовых и строительных отходов.

Отдел осуществляет подготовку и контроль за ходом работ с подведением итогов. Было организовано оповещение и привлечение к участию в субботниках предприятий, учебных заведений, многие из которых не участвовали ранее в субботниках. Перед утверждением плана проводимых мероприятий субботника, территории скверов, лесополос проверяются и выявляются территории, для уборки которых необходим погрузочный транспорт. Определяется необходимое количество транспорта, в дальнейшем его выделение согласуется с руководителями предприятий. Весь собранный мусор в ходе проведения субботников вывозится на полигон ТБО под контролем специалистов отдела и с возвращением грузового транспорта для дальнейших работ по территории частного сектора.

Управлением ЖКХ и благоустройства муниципального образования «Город Майкоп»  ежемесячно   проводится мониторинг задолженности ОАО «АТЭК» за поставленный природный газ.

По состоянию на 01.12.2015г. общая задолженность за поставленный природный газ с учетом начисления за ноябрь 2015г. составляла 42 млн. руб.  За период с 01.12.2015г. по 31.12.2015г. Филиалом ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» произведены перечисления денежных  средств  за поставленный  природный  газ  в сумме 40,2 млн. руб. на расчетный счет  ООО «Газпром  межрегионгаз  Майкоп».

Текущая задолженность на 01.01.2016г. составила 1,8 млн.руб. Просроченной задолженности у Филиала ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» нет.

ОАО «АТЭК» проводится постоянная работа с потребителями по снижению размера просроченной задолженности.

За период с 12.01.2015г. по 28.12.2015г. ОАО «АТЭК» проделана следующая работа:

Вручено предписаний потребителям об уплате долга (досудебные уведомления), имеющим просроченную задолженность за услуги по отоплению и горячему водоснабжению более чем за три расчетных периода – 920;

Вручено уведомлений об ограничении подачи тепловой энергии – 75;

Проведено бесед и обследований помещений с выходом специалистов  абонентской  службы  к  потребителям – 527;

В Арбитражный суд Республики Адыгея и суды общей юрисдикции передано 406 исков на общую сумму взыскиваемой задолженности    149 047 635,39 руб.,  в  т.ч.:

вынесено решений по 356 искам, общий размер взысканной задолженности –  118 458 665,54 руб.

исков на рассмотрении –50 сумму взыскиваемого долга 30 588 970,25 руб.

Управлением ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» также ежемесячно   проводится мониторинг задолженности за коммунальные ресурсы управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями.

Данная задолженность составила по состоянию на 01.12.2015г.  165,0 млн.руб., в том числе задолженность за потребленную электроэнергию 29,8 млн.руб.

В целях своевременных расчетов за потребленные энергоресурсы управляющими компаниями   проводится постоянная работа с потребителями, имеющими просроченную задолженность за коммунальные услуги. Систематически  предъявляются иски о взыскании долга, передаются  дела на взыскание задолженности в суды общей юрисдикции.

По состоянию на 01.12.2015г.  на исполнении в службе судебных приставов находятся 787 судебных решений на общую  сумму  13,5 млн. руб.

Управлением по чрезвычайным ситуациям Администрации МО «Город Майкоп» постоянно проводится мониторинг потребности социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в резервных источниках электроснабжения. Ведется учет наличия резервных источников электроснабжения. Социально-значимые объекты резервными источниками электроснабжения обеспечены. Котельные Филиала ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» для устойчивого функционирования при различных видах ЧС нуждаются в своих резервных источниках электроснабжения. В настоящее время для этих нужд используются резервные источники электроснабжения ОАО «АТЭК» , находящиеся в г.Краснодаре (совместный резерв ДЭС для котельных ОАО «АТЭК», находящихся на территории Краснодарского края и Республики Адыгея).

Резервными источниками электроснабжения по муниципальному образованию «Город Майкоп» оснащены 74 социально-значимых объекта и объекты жизнеобеспечения, из них передвижных 31, стационарных 43.

Для устойчивого функционирования Управления ЧС г.Майкопа при различных видах ЧС в 2016 году планируется приобрести резервный источник электроснабжения мощностью до 30 кВт.

Жилая площадь, приходящаяся в среднем на 1 человека 26,97 м2.

Удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда по состоянию на 01.01.2016 г. составил 0,7%.

В рамках  Федерального  закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, а также средствами массовой информации  проводится работа по информированию населения о необходимости осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном секторе,  направленная на реализацию мероприятий по установке приборов учета энергоресурсов, формированию системы расчетов за них по факту потребления.   За  2015 год установлено в жилых домах приборов учета холодной воды – 534 шт., горячей воды – 28 шт.,  электроэнергии – 1910 шт.,  газа – 361 штук.

В первом полугодии 2015г. тарифы на коммунальные услуги на территории города Майкопа находились на уровне 2-го полугодия 2014 года, а с 01 июля 2015г. произошло увеличение тарифов на электроэнергию на 9,57%, услуги теплоснабжения – 6,69%, холодного водоснабжения – 13,78%, водоотведения - 14,39%, горячего водоснабжения – 7,4%.

Тарифы на жилищные услуги определяются собственниками многоквартирных домов решением общего собрания собственников жилых помещений. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального фонда МО «Город Майкоп» равен размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленному собственниками помещений в таком многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений данного многоквартирного дома.

Одной из проблем развития территорий, сдерживающих  социально – экономическое развитие является строительство (прокладка) сетей водоснабжения, наружных электрических сетей и строительство автомобильных дорог на территории «Восточной застройки» (индивидуальные дома) в городе Майкопе и к земельным участкам, выданным многодетным семьям в районах х. Гавердовского, п. Западного, п. Родниковского.

Информация  о ходе реализации целевых программ

МО «Город Майкоп» в сфере ЖКХ

Реализация мероприятий муниципальной программы «Организация общественных работ в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2015-2017 годы», предусмотренных в 2015 году:

На 2015 год по программе, утверждённой постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 18 ноября 2014 г. N 790 "Об утверждении муниципальной программы "Организация общественных работ в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2015-2017 годы" (в редакции Постановления от 22.05.2015г. № 335), было предусмотрено выделение средств из местного бюджета в размере 366,6 тыс.руб.  Финансирование программы произведено в размере  288,1  тыс.руб., освоено 256,1 тыс.руб.

В рамках реализации программы,  с целью сдерживания негативных процессов происходящих на рынке труда муниципального образования «Город Майкоп», были приняты меры по организации оплачиваемых общественных работ для безработных граждан и граждан, ищущих работу, которая оказала содействие органам занятости в решении проблемы занятости трудоспособного населения и в то же время позволила реализовать потребность города в работах, носящих временный или сезонный характер.

Организация общественных работ позволила оказать материальную поддержку в виде временного заработка безработным гражданам на период отсутствия спроса по их специальности со стороны работодателей и сохранила мотивацию к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы.

За весь период, с января 2015 г. по декабрь 2015 г., реализации Программы в общественных работах дополнительно создано 35 временных рабочих мест для граждан, ищущих работу и безработных граждан.

Цель программы - снижение напряженности на рынке труда, улучшение ситуации в сфере занятости населения.

В 2015 году на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы» в городском бюджете было предусмотрено 4229,0 тыс.руб. Финансирование мероприятий   за  2015 год  по программе  произведено в размере 764,6 тыс.руб.

В течение года произведено переселение 12 семей (из 13-ти) из многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Майкоп, пос. Подгорный, ул. Мичурина, д. 40. Переселяемым гражданам были предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда социального использования по договорам социального найма. В  2015 году проводились мероприятия по приобретению жилого помещения в муниципальную собственность с последующим его предоставлением 13-й семье.

В 2015 году из многоквартирного дома по ул. Советская, д. 219  переселена 1 семья (из 4-х). Проведение компенсационной выплаты двум семьям (собственникам жилья) по ул. Советская, 219 перенесено на 2016 год. Вопрос переселения одной семьи по ул. Советская, 219 до настоящего времени находится на рассмотрении в суде.

В 2016 году планируется переселение граждан из аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Майкоп, пос.  Мичурина, д. 30. Необходимая сумма для переселения – 9 731,4 тыс. руб.

В 2017 году планируется переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Майкоп, хутор Косинов, д. 5, и д. 7, а также из аварийного многоквартирного дома по ул. Первомайская, д. 270. Необходимая сумма для переселения – 24 395,8 тыс. руб.

# Для реализации мероприятий в 2015 году по муниципальной программе «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе вторичными материальными ресурсами муниципального образования «Город Майкоп» на 2014-2017 годы, утверждённой постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 18 ноября 2013г. N 855 предусматривалось выделение средств из местного бюджета в размере 200 тыс.руб.  В  2015 г. финансирование  указанной программы не осуществлялось.

В целях реализации муниципальной программы «Чистая вода» муниципального образования «Город Майкоп» на 2014-2017 годы, утверждённой постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 15 ноября 2013 г. N 841  в 2015 году предусматривалось выделение средств из местного бюджета в размере       1 723,3 тыс.руб.  Финансирование мероприятий в 2015 году по программе  произведено в полном объёме.

Денежные средства были направлены на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водопровода (замена сетей водопровода) по ул. Шевцова от ул. Свободы до ул. Белореченской, по ул. Белореченской от ул. Шевцова до ул. Туапсинская;  по ул. Ворошилова от ул. М.Горького до ул. Западной  и  в  п. Северном по ул. Матросова от пер. Речного до №13/1.

На реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2015-2017гг.», утверждённой постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 21 ноября 2014 г. N 813  в  2015 году было предусмотрено выделение средств из местного бюджета в размере 277 055,0  тыс.руб.  Финансирование мероприятий в 2015 году по программе  произведено  в  размере  253 989,6  тыс.руб.

В 2015 году выполнено работ по ЖКХ и благоустройству на общую сумму  256 783,1  тыс.руб. в том числе:

тыс. руб.

| Вид работ | Оплачено | Выполнено |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт а/д на территории МО «Город Майкоп» (Экспертиза ПИР за 2014 г.) | 832,5 | 832,5 |
| Кап.ремонт а/д ПИР, Экспертиза на 2015 год | 3275,3 | 3275,3 |
| Капитальный ремонт а/д на территории МО «Город Майкоп» (софинансирование) СМР | 1180,6 | 1180,6 |
| Строит-во ливневой канализации в проезде по ул. Калинина в квартале 41. СМР | 82,9 | 82,9 |
| Строительство а/д в гщд исполнении по ул. 12 Марта от ул. Юннатов до ул. Остапенко в г. Майкопе (ПИР, экспертиза, СМР) | 929,7 | 929,7 |
| Строительство а/д в гщд исполнении по ул. Михайлова от ул. Горная до ул. Гаражная в г. Майкопе РА (ПИР, экспертиза, СМР) | 921,1 | 921,1 |
| Строительство а/д по ул. Остапенко Н.И. (ПИР, экспертиза, СМР) | 158,5 | 158,5 |
| Строительство тротуара по ул. Гаражная в г. Майкопе РА (СМР) | 8,9 | 8,9 |
| Строительство тротуаров в г. Майкопе (ПИР) | 252,9 | 252,9 |
| Строительство троутаров на территории МО "Город Майкоп". По ул. Кооперативная от ул. 2-ая Крестьянская до ж.д. №78 (ПИР, СМР) | 550,4 | 550,4 |
| Строительство тротуара по ул. Димитрова от ул.Юннатов до существующего тротуара в районе выезда на ипподром (ПИР) | 42,0 | 42,0 |
| Строительство парковочных карманов на территории МО "г. Майкоп"( по ул. Краснооктябрьская) (ПИР, СМР) | 725,0 | 725,0 |
| Строительство светофорного объекта на перекрестке Хакурате/Заводская. ПИР | 25,0 | 25,0 |
| Строительство ул. Покровская в ст. Ханская в гщд исполнении. ПИР, экспертиза | 632,3 | 472,7 |
| Строительство тротуара по ул. Апшеронская (ПИР) | 47,0 | 47,0 |
| Ремонт, устройство ограждений на территории МО «Город Майкоп» | 2195,4 | 2195,4 |
| Ремонт остановочных павильонов на территории МО «Город Майкоп» | 635,5 | 635,5 |
| Устройство остановочных площадок по ул. Курганная | 700,0 | 700,0 |
| Поставка краски | 66,4 | 66,4 |
| Ремонт обочин | 88,5 | 88,5 |
| Откачка воды с пер. Нефтянников | 126,8 | 126,8 |
| Устройство пешеходного перехода на перекрестке ул.Ленина и ул.Краснооктябрьская в ст.Ханской | 107,8 | 107,8 |
| Устройство искусственной неровности в районе ООШ 20 и по ул. Интернациональной в ст.Ханской | 93,2 | 93,2 |
| Ремонт тротуара по ул. Крестьянская (Титова/Крестьянская,387) | 90,6 | 90,6 |
| Очистка системы закрытых и открытых водостоков на территории МО «Город Майкоп» | 917,9 | 917,9 |
| Устройство искусственных неровностей | 211,7 | 211,7 |
| Уборка а/д в зимний и летний период времени | 44980,4 | 48622,9 |
| Восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | 7106,6 | 7106,7 |
| Поставка ээ на светофорные объекты | 3961,7 | 3961,7 |
| Техническое регулирование светофорных объектов на территории МО «Город Майкоп» | 6000,0 | 6000,0 |
| содержание плоских дорожных знаков (ремонт) | 186,5 | 186,5 |
| Нанесение дорожной разметки | 2400,0 | 2400,0 |
| Ремонт светофорных объектов | 79,6 | 79,6 |
| Изготовление нормативных документов | 1067,5 | 1067,5 |
| Кап. Ремонт жилья. (7 переулок 4 кв.63, ул. Кубанская 91/5) | 250,0 | 250,0 |
| Инженерные сети территории Восточной застройки | 149,5 | 149,5 |
| Строительство газораспределительной сети по ул. Курджипская с подключением по ул. М.Горького в г. Майкопе | 1024,8 | 1024,8 |
| развитие инженерных сетей для земельного участка "Комплексная застройка западной части г. Майкопа". | 1855,6 | 1855,6 |
| Строительство сетей водоснабжения и водоотведения к объектам, расположенным в квартале 278, 279 г. Майкопа 9ПИР, экспертиза) | 290,5 | 290,5 |
| Строительство топочной к МКД по ул. Курджипская, 58. ПИР, СМР | 250,0 | 250,0 |
| Расходы на поставку уличного освещения | 50966,0 | 50966,0 |
| Средний текущий ремонт сетей уличного освещения | 7450,0 | 7450,0 |
| Ремонт освещения на бульваре «55 лет Победы» | 100,0 | 100,0 |
| Поверка трансформаторов тока | 250,0 | 250,0 |
| Строительство линии уличного освещения по ул. П.Лумумбы от ул. Крестьянская до ул. Пролетарская | 134,7 | 134,7 |
| Устройство светодиодного освещения (праздничные гирлянды) на улицах г. Майкопа | 1000,0 | 1000,0 |
| Поставка и установка уличных светильников на клумбах по ул. Краснооктябрьская (в районе КЗ «Нальмэс») | 319,1 | 319,1 |
| Посадка цветов | 8078,0 | 8078,0 |
| Посадка деревьев на территории МО «Город Майкоп» | 3360,0 | 2730,0 |
| Поставка саженцев | 291,2 | 291,2 |
| Ремонт газонов | 800,0 | 800,0 |
| Уходные работы за зелеными насаждениями на территории МО «Город Майкоп» | 1278,3 | 1278,3 |
| Покос | 4964,2 | 4964,2 |
| Валка, обрезка аварийных деревьев | 1393,3 | 1393,3 |
| Коммунальные услуги на кладбищах | 90,7 | 90,7 |
| Уборка территории на кладбище в кв. П-12 г. Майкопе | 722,8 | 722,8 |
| Уборка кладбищ (№ 1 в кв. 44, № 3 (Национальное), в поселках и мемориал «Памяти павшим») | 1600,0 | 1600,0 |
| ремонт плиточного постамента на мемориале | 677,6 | 677,6 |
| Установка шлагбаума на кладбище № 3 (национальное) | 19,3 | 19,3 |
| Уборка и дезинфекция туалетов на кладбищах | 40,3 | 60,0 |
| ремонт памятников (мест захоронений) | 148,2 | 148,2 |
| Ремонт туалетов на кладбище | 33,2 | 33,2 |
| Ремонт тротуара на мемориальном комплексе "Памяти павшим в годы ВОВ" | 4215,7 | 4215,7 |
| противоклещевая обработка кладбища в кв. П-12 | 100,0 | 100,0 |
| Поставка емкости на кладбище № 3 (Национальное) | 6,8 | 6,8 |
| Строительство общественного туалета на территории кладбища в пос. Северный | 21,4 | 21,4 |
| ремонт памятников | 345,4 | 345,4 |
| ремонт (установка) скамеек, урн | 1745,7 | 1745,7 |
| ремонт фонтанов, консервация, поверка счетчиков | 857,9 | 857,9 |
| расстановка и содержание ваз | 193,9 | 193,9 |
| Ремонт стеллы на въезде Майкоп. Ремонт подсветки | 10,0 | 10,0 |
| Ремонт пешеходного моста в районе р. Белая | 218,2 | 218,2 |
| Устройство пандусов на пешеходный мост в районе р. Белая | 100,0 | 100,0 |
| Коммунальные услуги на фонтаны | 309,2 | 309,2 |
| Содержание фонтанов | 570,2 | 570,2 |
| Содержание детских игровых площадок | 214,0 | 214,0 |
| Дезинфекция урн на территории МО «Город Майкоп» | 639,0 | 560,1 |
| Поставка искусственной ели и елочных украшений | 1217,5 | 1217,5 |
| Поставка пластиковых контейнеров для песка | 170,6 | 170,6 |
| Ликвидация несанкционированных свалок мусора | 474,6 | 474,6 |
| Ручная уборка площадей, тротуаров, скверов на территории МО «Город Майкоп» | 7633,6 | 7633,6 |
| Взносы на кап.ремонт общего имущества МКД | 1 622,7 | 1 622,7 |
| Субсидии на кап.ремонт МКД на территории МО «Город Майкоп» | 5 747,2 | 5 747,2 |
| Возмещение выпадающих доходов МУП «Банный комплекс» | 1 933,7 | 1 933,7 |
| Строительство и ПИР развитие инженерных сетей для земельного участка «Комплексная застройка зап.части г.Майкопа» | 14 731,0 | 14 731,0 |
| Субсидии на развитие инженерных сетей для земельного участка «Комплексная застройка зап.части г.Майкопа» | 764,4 | 764,4 |
| Содержание МКУ «Благоустройство» | 30237,0 | 30237,0 |
| Содержание Управления ЖКХ и благоустройства | 11 817,5 | 11 817,5 |
| ИТОГО: | 253 989,6 | 256 783,1 |

По муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории МО «Город Майкоп» на 2014-2017гг.», утверждённой постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 19.11.2013г.  № 861 (в ред. постановления от  31.12.2015г.  № 993) в 2015 году было предусмотрено выделение средств из республиканского бюджета в размере 12 000,0 тыс.руб. и местного бюджета в размере  4 809,8 тыс.руб.  Финансирование мероприятий в 2015 году по программе произведено в размере  8 750,1 тыс.руб., в т.ч.: республиканский бюджет – 5 233,9 тыс.руб., местный бюджет –  3 516,2 тыс.руб.

Выделенные денежные средства реализованы на эксплуатацию, модернизацию системы видеонаблюдения и фиксации АПК «Безопасный Город», в том числе:

|  | План 2015г. | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| аренда цифровых каналов - МБ | 403,0 | 205,8 |
| коммунальные услуги -эл. энергия - МБ | 24,0 | 22,3 |
| тех. обслуживание, ремонт систем видеонаблюдения и видеофиксации - МБ | 855,2 | 800,2 |
| предпочтовые отправления | 1 638,3 | 1473,0 |
| ПИР. Строительство новых рубежей системы видеонаблюдения и видеофиксации АПК "Безопасный город". | 104,1 | 104,1 |
| Приобретение и модернизация видеокамер для системы видеонаблюдения и видеофиксации АПК "Безопасный город". | 1 722,8 | 860,8 |
| изготовление наглядной агитации - (экстремизм) | 20,0 | 20,0 |
| изготовление наглядной агитации - (терроризм) | 20,0 | 20,0 |
| изготовление наглядной агитации - (наркомания и алкоголизм) | 10,0 | 10,0 |
| Итого по МБ: | 4 797,4 | 3 516,2 |
| аренда цифровых каналов - РБ | 971,1 | 675,4 |
| коммунальные услуги -эл. энергия - РБ | 36,0 | 33,5 |
| тех. обслуживание, ремонт систем видеонаблюдения и видеофиксации - РБ | 1 506,8 | 1 227,4 |
| предпочтовые отправления- РБ | 2 451,6 | 2 200,8 |
| приобретение видеокамер для системы видеонаблюдения и видеофиксации АПК «Безопасный город» | 1 096,8 | 1 096,8 |
| Строительство новых рубежей системы видеонаблюдения и видеофиксации АПК "Безопасный город". | 6 000,0 | 0,0 |
| Итого по РБ: | 12 062,3 | 5 233,9 |

В соответствии с муниципальной программой «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2014-2017 годы, предусмотренных в 2015 году, было запланировано финансирование в размере 33 639,2 тыс.руб., из них местный бюджет 33 447,2 тыс.руб., внебюджетные средства – 192,0 тыс.руб. Финансирование мероприятий в 2015 году по программе  произведено в размере  33 354,47 тыс.руб.

Представителями ТОС проводилась работа с населением – организовывались общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах, вручались памятки по пожарной безопасности, в сфере ЖКХ и благоустройства, действиям населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Жители города привлекались к участию в субботниках, участию в мероприятиях, направленных на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства, выдавались справки о составе семьи, выписок из домовой книги, подтверждение отдельных фактов проживания граждан.

Заместитель Руководителя управления ЖКХ

и благоустройства                                                                          А.А. Лебедев