### Отчет

### по муниципальным программам

### муниципального образования «Город Майкоп» за 2014 год.

| Регистрационный №и дата включения в реестр | НаименованиеПрограммы | Дата, принятия Программы | Разработчик Программы | Этапы реализации Программы | Объем финансированияпрограммы(тыс. руб.) | Фактически профинансировано за 2014 г.тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по годам |
|  | «Организация общественных работ в МО «Город Майкоп» на 2014- 2016 годы» | Постановление № 863 от 19.11.2013 г. (в ред. постановления от 19.03.2014 г. № 159) | Управление ЖКХ и благоустройства Администрации МО «Город Майкоп | 1. 2014 год
2. 2015-2016 годы
 | **Всего**: 7824,5из нихМБ- 7824,52014 г. – 2941,8 (МБ 2941,8) 2015 г. –2387,9 (МБ 2387,9)2016 г. – 2494,8 (МБ 2494,8) | Всего: 0Из них МБ – 0 |
|  | «Чистая вода» муниципального образования «Город Майкоп» на 2014-2016 годы. | Постановление от 15.11.2013г. № 841 (в редакции Постановленияот 20.08.2014г. № 575) | Управление ЖКХ и благоустройства администрации МО «Город Майкоп» | 2014-2016 | Всего: 7371,8 из них МБ 7371,82014 г. - 2789,1(МБ-2789,1) 2015 г. – 2237,9 (МБ 2237,9)2016 г. – 2344,8 (МБ 2344,8) | Всего – 2667,4из нихМБ- 2667,4 |
|  | «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах МО «Город Майкоп» на 2014-2016 годы» | Постановление от 15.11.2013 г. № 834(в редакции Постановленияот 24.10.2014г. № 738) | Управление ЖКХ и благоустройства администрации МО «Город Майкоп» | 1. 2014 г.
2. 2015 г.
3. 2016 г.
4. 2017г.
 | **Всего:** 43811,1Из них МБ 43811,12014 г. – 200,0 (МБ 200,0)2015 г. – 16003,6(МБ 4771,1) 2016 г. – 9233,1(МБ 9233,1)2017г.-18374,4(МБ -18374,4) | Всего-199,3МБ – 199,3 |
|  | Обращение с отходами производства и потребления, в т. ч. вторичными материальными ресурсами в МО «Город Майкоп» на 2014-2016 годы | постановление от 18.11.2013 г. № 855 (в ред. постановления от 31.03.2014 г. № 208) | Управление ЖКХ и благоустройства Администрации МО «Город Майкоп» | 2014-2016 | **Всего:**324682,7  МБ 4682,7 2014 год – 100,0 (МБ 100,)2015 год – 22237,9 из них:МБ 2237,9Внебюдж. 20000,0 2016 год – 302344,8 из них:МБ - 2344,8 Внебюдж. 300000,0 | Всего – 99,9МБ – 99,9 |
|  | Профилактика правонарушений на территории МО «Город Майкоп» на 2011-2015 г. г. | постановление от 19.11.2013г. № 861 (в ред. постановления от 12.01.2015 № 12) | Управление ЖКХ и благоустройства Администрации МО «Город Майкоп» | 2014-2016 | **Всего:**31810,4МБ 13051,5РБ 18758,92014 г. - 9644,1МБ – 4253,2РБ – 5390,92015 г. – 12923,9:МБ – 6453,5РБ – 6470,42016 г. – 9242,4:МБ – 2344,8РБ – 6897,6 | Всего – 8138,7МБ – 3312,6РБ- 4826,1 |
|  | Развитие территориального общественного самоуправления в МО «Город Майкоп» на 2012-2015 г. г. | Постановление от *19.11.2013 г.* № *864 (*в редакции постановления от 12.11.2014г. №776) | Управление ЖКХ и благоустройства Администрации МО «Город Майкоп» (ГРБС – Администрация МО «Город Майкоп») | 2014-2017 | **Всего:** 102839,9МБ – 102070,9Внебюдж. – 768,02014 г., всего – 30262,9МБ – 30070,9Внебюдж. – 192,02015 г. – 28192,0МБ – 28000,0Внебюдж. – 192,02016 г. – 23192,0МБ – 23000,0Внебюдж. – 192,02017г.-21192,0МБ – 21000,0Внебюдж. 192,0 | Всего 31858,0МБ – 31858,0 |

 Руководитель управления ЖКХ и благоустройства Н.Н. Куликова