Отчёт

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации в 2021 году

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 годы»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 04.12.2017 № 1460 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» (с изменениями и дополнениями) является инструментом обеспечивающим повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Майкоп».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

- формированию единого стиля в дизайне городского пространства, направленного на формирование положительного имиджа города Майкопа - столицы Республики Адыгея;

- увеличению количества благоустроенных объектов на территории муниципального образования «Город Майкоп»;

- увеличению числа граждан, организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Майкоп».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий в отчетном году (нарастающим итогом) | шт. | 11 | 14 | 14 | 100,0 % |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий в отчетном году (нарастающим итогом) | м2 | 109352,5 | 86007 | 115794,8 | 134,6 % |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 57,4 | 45,1 | 60,8 | 134,8 % |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования «Город Майкоп» | м2 | 0,66 | 0,66 | 0,72 | 109,1 % |
| 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году (нарастающим итогом) | шт. | 73 | 99 | 99 | 100,0 % |
| 6 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году (нарастающим итогом) | м2 | 417845 | 532200 | 509326 | 95,7 % |
| 7 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 14,2 | 26,3 | 19,3 | 73,4 % |
| 8 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп») | % | 18,2 | 21,5 | 20,9 | 97,2 % |
| 9 | Объем трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в отчетном году | чел/час | 1500 | 1300 | 1300 | 100,0 % |
| 10 | Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общей площади парков (нарастающим итогом) | % | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 % |
| 11 | Доля современных архитектурно-строительных систем и объемно-планировочных и конструктивных решений при реализации проектов благоустройства | % | - | 35 | 0 | 0,0 % |

Расчет целевых показателей муниципальной программы

1. Целевой показатель «Количество благоустроенных общественных территорий в отчетном году (нарастающим итогом)»

Кобт, где:

Кобт - количество благоустроенных общественных территорий.

2. Целевой показатель «Площадь благоустроенных общественных территорий в отчетном году (нарастающим итогом)»:

Sобт, где:

Sобт - площадь благоустроенных общественных территорий.

При приведении в соответствие муниципальной программы на конец года, не было скорректировано плановое значение целевого показателя.

3. Целевой показатель «Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий»

Добт=Sобт/Sот ∙ 100, где:

Добт - доля площади благоустроенных общественных территорий;

Sобт - площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп»;

Sот - общая площадь общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп».

Добт=Sобт/Sот ∙ 100 = 86007/190579 ∙ 100 = 45,1 – плановое значение показателя

Добт=Sобт/Sот ∙ 100 = 115794,8/190579 ∙ 100 = 60,8 – фактическое значение показателя

При приведении в соответствие муниципальной программы на конец года, не было скорректировано плановое значение целевого показателя.

4. Целевой показатель «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования «Город Майкоп»:

Sобт на 1жителя= Sобт / Н, где:

Sобт на 1жителя - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования «Город Майкоп»;

Sобт - площадь благоустроенных общественных территорий;

Н – численность населения муниципального образования «Город Майкоп».

Sобт на 1 жителя= Sобт / Н = 109352,5/164575 = 0,66 – плановое значение показателя

Sобт на 1 жителя= Sобт / Н = 115794,8/161892 = 0,72 – фактическое значение показателя

При планировании целевого показателя не было скорректировано значение площади благоустроенных общественных территорий.

5. Целевой показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году (нарастающим итогом)»:

Кбдт, где:

Кбдт - количество благоустроенных дворовых территорий.

6. Целевой показатель «Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году (нарастающим итогом)»:

Sбдт, где:

Sбдт - площадь благоустроенных дворовых территорий.

7. Целевой показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов»:

Дбдт=Кбдт/Кодт ∙ 100, где:

Дбдт - доля благоустроенных дворовых территорий;

Кбдт - количество благоустроенных дворовых территорий;

Кодт - общее количество дворовых территорий.

Дбдт=Кбдт/Кодт ∙ 100 = 135/513 ∙ 100 = 26,3 – плановое значение показателя

Дбдт=Кбдт/Кодт ∙ 100 = 99/513 ∙ 100 = 19,3 – фактическое значение показателя

При приведении в соответствие муниципальной программы на конец года, не было скорректировано плановое значение целевого показателя, согласно соответствующему контрольному событию и целевому показателю № 5.

8. Целевой показатель «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп»)»:

Он=Ч мкд/Чо*100, где:

Он – охват населения благоустроенными дворовыми территориями;

Чмкд - численность населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями;

Чо - общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп».

Он=Ч мкд/Чо*100 = 35383/164575*100= 21,5 – плановое значение показателя

Он=Ч мкд/Чо*100 = 33826/161892*100= 20,9 – фактическое значение показателя

9. Целевой показатель «Объем трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в отчетном году»:

Оту, где

Оту - объем трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

10. Целевой показатель «Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общей площади парков (нарастающим итогом)»:

Дпар = Sбп / Sобп * 100, где:

Дпар - Доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков);

Sбп - площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков);

Sобп - общая площадь мест массового отдыха населения (городских парков).

Дпар = 12487,3 / 231248,0 * 100 = 5,4 – плановое значение показателя.

Дпар = 12487,3 / 231248,0 * 100 = 5,4 – фактическое значение показателя.

11. Целевой показатель «Доля современных архитектурно-строительных систем и объемно-планировочных и конструктивных решений при реализации проектов благоустройства»:

Дсовр. = (Ксовр. / Креш.) * 100, где,

Дсовр. - доля современных архитектурно-строительных систем и объемно-планировочных и конструктивных решений при реализации проектов благоустройства, %.

К совр. - количество проектов, где реализуются современные архитектурные решения в сфере благоустройства в текущем году, ед.;

Креш. - общее количество реализуемых проектов сфере благоустройства в текущем году, ед.

Фактическое значение показателя за 2021 год составило 0 в связи с тем, что в рамках проведенного конкурса по отбору подрядной организации на выполнение работ не было подано ни одной заявки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Таблица 2

Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Реализация комплексных проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  | 0,0 |
| 1.1 | Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (для оплаты контрактов 2017 года) |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.1.1 | Площадь обустройства твердых покрытий произведенной в 2017 году, с оплатой в 2018 году, м2 |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 1.2.1 | Площадь обустройства твердых покрытий, м2 |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 1.2.2 | Обустройство уличного освещения, шт. |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 1.2.3 | Установка малых архитектурных форм, шт. |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 1.2.4 | Площадь обустройства, ремонта твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей, м2 |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 1.2.5 | Площадь по озеленению общественных территорий, м2 |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 2. | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  | 0,0 |
| 2.1 | Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (для оплаты контрактов 2017 года) |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 2.1.1 | Площадь обустройства твердых покрытий произведенной в 2017 году, с оплатой в 2018 году, м2 |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 2.2.1 | Площадь обустройства твердых покрытий, м2 |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 2.2.2 | Обустройство уличного освещения, шт. |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 2.2.3 | Обустройство детских и (или) спортивных площадок, шт. |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 2.2.4 | Установка малых архитектурных форм, шт. |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 2.2.5 | Площадь по озеленению дворовых территорий, м2 |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 2.2.6 | Площадь обустройства, твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей, м2 |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов не территории муниципального образования «Город Майкоп» |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 2.3.1 | Количество подготовленных проектов |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 2.3.2 | Количество проведенных экспертиз по подготовленным проектам |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 3. | «Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  | 100,0 |
| 3.1 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество реконструированных фонтанов, шт. |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 3.1.2 | Обустройство детских и (или) спортивных площадок, шт. |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 3.1.3 | Площадь по озеленению общественных территорий, м2 |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 0 | 0 | 0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 4. | «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Майкоп» |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  | 100,0 |
| 4.1 | Проведение работ по вовлечению граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Город Майкоп» |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием заинтересованных граждан, организаций, шт. |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 26 | 26 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 4.2 | Проведение работ по вовлечению граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 4.2.1 | Количество предложений заинтересованных граждан, организаций по благоустройству общественных территорий, шт. |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», победители конкурсного отбора | 2 | 2 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 5. | Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  | 100,0 |
| 5.1 | Реализация программ формирование современной городской среды |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 5.1.1 | Площадь обустройства твердых покрытий, м2 |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 21868,2 | 21868,2 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 5.1.2 | Обустройство уличного освещения, шт. |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 110 | 110 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 5.1.3 | Устройство малых архитектурных форм, шт. |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 1500 | 1500 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 5.1.4 | Площадь твердых покрытий площадок для стоянок, м2 |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и 0градостроительства, победители конкурсного отбора | 13043,24 | 13043,24 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 5.1.5 | Обустройство детских и (или) спортивных площадок, шт. |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 26 | 26 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 5.1.6 | Площадь по озеленению дворовых территорий, м2 |  | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора | 10 026,8 | 10 026,8 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 6. | «Проведение мероприятий по благоустройству МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  | Управление культуры, МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  | 100,0 |
| 6.1 | Расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 6.1.1 | Площадь обустройства твердых покрытий, м2 |  | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 6.2 | Субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» на капитальные вложения по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) |  | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 6.2.1 | Протяженность кабельной линии под освещение, м |  | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 6.3 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек |  | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 6.3.1 | Площадь благоустройства, м2 |  | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 8652 | 8652 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 7. | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» |  | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  | 100,0 |
| 7.1 | Расходы на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» |  | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| 7.1.1 | Количество проектов прошедших государственную экспертизу |  | Управление ЖКХ и благоустройства | 2 | 2 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 7.2 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек |  | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| 7.2.1 | Количество дополнительно реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий |  | Управление ЖКХ и благоустройства | 2 | 2 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | нет |  |  |  |
| 8. | «Внедрение современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений» |  | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  | 0,0 |
| 8.1 | Расходы на мероприятия по внедрению современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений (субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы с учетом использования современных объемно-планировочных конструктивных решений) |  | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| 8.1.1 | Количество балконов на которых выполнены мероприятия по приведению к единой визуализации |  | Управление ЖКХ и благоустройства | 102 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | В рамках проведенного конкурса по отбору подрядной организации на выполнение работ не было подано ни одной заявки. |  |  |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2021 год, оказали воздействие следующие факторы:

- информирование граждан через официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Майкоп», социальные сети, СМИ, вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах многоквартирных домов, в местах скопления людей;

- оперативное реагирование на изменение законодательства;

- составление детальных планов-графиков реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения;

- уточнение и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий программы;

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения (5/4*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» | Всего: | 87 084,8 | 103 386,4 | 99 912,2 | 96,6 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, Управление культуры, МУП «Городской парк культуры и отдыха», победители конкурсного отбора |  |  |  |  |
| «Реализация комплексных проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  |  |  |
| «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  |  |  |
| «Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» | Всего: | 0,0 | 4 000,0 | 3 222,2 | 80,6 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  |  |  |
| «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Майкоп» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  |  |  |
| Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Всего: | 87 084,8 | 87 084,6 | 87 084,6 | 100,0 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «Благоустройство», Управление архитектуры и градостроительства, победители конкурсного отбора |  |  |  |  |
| «Проведение мероприятий по благоустройству МУП «Городской парк культуры и отдыха» | Всего: | 0,0 | 7 785,4 | 7 785,4 | 100,0 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник: МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |
| «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Всего: | 0,0 | 2 294,2 | 1820,0 | 79,3 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник - отсутствует |  |  |  |  |
| «Внедрение современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений» | Всего: | 0,0 | 2 222,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник - отсутствует |  |  |  |  |

В течение 2021 года в муниципальную программу 2 раза вносились изменения:

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 01.04.2021 № 325 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2021;

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 29.12.2021 № 1465 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 04.12.2017 № 1460 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2024 год» были внесены изменения в целях привидения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2021.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы»

1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДм/ппз=ЗПм/пф/ЗПм/пп, где

ЗПм/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода

ЗПм/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы

ЗПм/пф1= 14

ЗПм/пф2= 115794,8

ЗПм/пф3= 60,8

ЗПм/пф4= 0,72

ЗПм/пф5= 99

ЗПм/пф6= 509326

ЗПм/пф7= 19,3

ЗПм/пф8= 20,9

ЗПм/пф9= 1300

ЗПм/пф10= 5,4

ЗПм/пф11= 0

ЗПм/пп1= 14

ЗПм/пп2= 86007

ЗПм/пп3= 45,1

ЗПм/пп4= 0,66

ЗПм/пп5= 99

ЗПм/пп6= 532200

ЗПм/пп7= 26,3

ЗПм/пп8= 21,5

ЗПм/пп9= 1300

ЗПм/пп10= 5,4

ЗПм/пп11= 35

СДм/ппз1= 14/14 = 1

СДм/ппз2= 115794,8/86007 = 1,35 = 1

СДм/ппз3= 60,8/45,1 = 1,35 = 1

СДм/ппз4= 0,72/0,66 = 1,09 =1

СДм/ппз5= 99/99 = 1

СДм/ппз6= 509326/532200 = 0,96

СДм/ппз7= 19,3/26,3 = 0,73

СДм/ппз8= 20,9/21,5 = 0,97

СДм/ппз9= 1300/1300 = 1

СДм/ппз10= 5,4/5,4 = 1

СДм/ппз11= 0/35=0

Степень реализации муниципальной программы:

СРм/п = ∑СДм/ппз/М, где

Срм/п – степень реализации целевых показателей;

СДм/ппз– степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей муниципальной программы.

СРм/п= (1+1+1+1+1+0,96+0,73+0,97+1+1+0)/11 = 0,88

2. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события:

ОДкс=КСф   / КСп, где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события

КСп – плановое значение контрольного события

ОДкс3.1.2= 1/1= 1,0

ОДкс4.1.1= 26/26 = 1,0

ОДкс4.2.1= 2/2 = 1,0

ОДкс5.1.1= 21868,2 /21868,2 = 1,0

ОДкс5.1.2= 110/110 = 1,0

ОДкс5.1.3= 1500/1500 = 1,0

ОДкс5.1.4= 13043,24/13043,24 = 1,0

ОДкс5.1.5= 26/26 = 1,0

ОДкс5.1.6= 10026,8/10026,8 = 1,0

ОДкс6.3.1= 8652/8652 = 1,0

ОДкс7.1.1= 2/2 = 1,0

ОДкс7.2.1= 2/2 = 1,0

ОДкс8.1.1= 0/102 = 0

3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия:

СРм = ∑ОДкс/N, где

СРм – степень реализации основного мероприятия программы

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

N –     число контрольных событий

СРм3 = 1/1 = 1,0 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм4 = (1,0+1,0)/2 = 1,0 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм5 = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/6 = 1,0 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм6 = 1/1 = 1,0 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм7 = (1,0+1,0)/2 = 1,0 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм8 = 0/1 = 0 (<95 % мероприятие не выполнено)

4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе:

СРом=Ммв/М, где:

СРом – степень реализации основных мероприятий

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРом = 5/6 = 0,83

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф/Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз = 99 912,2/103 386,4= 0,97

6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эифр = СРом/ССуз, где

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

СРом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат

Эифр = 0,83/0,97 =0,86

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРмп = СРмп*Эифр, где

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы

СРмп – степень реализации муниципальной программы

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

ЭРмп= 0,88*0,86= 0,76

Реализация программы признается низко эффективной однако ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Для успешной реализации данной программы в дальнейшем необходимо софинансирование мероприятий за счет всех источников финансирования (федерального, республиканского, местного бюджетов, внебюджетных источников).