**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования   
«Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1354, за 2024 год**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп», является инструментом реализации комфортных условий проживания граждан. При этом существует необходимость в обеспечении комплексного развития современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

В рамках реализации данной муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению стратегических задач:

1. Обеспечение потребности предприятий сферы ЖКХ и населения города в современной инженерной, дорожной и жилищной инфраструктуре.

2. Соблюдение баланса комплексной застройки территории муниципального образования «Город Майкоп» при проектировании объектов социального назначения и коммерческой недвижимости, а также создание общественных пространств.

3. Применение системного и комплексного подхода к формированию рынка доступного и комфортного жилья.

4. Внедрение в строительство передовых технологий и современных архитектурных решений.

5. Создание на территории города зон отдыха, досуга и развлечения;

стратегических целей:

1. Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Развитие строительной отрасли, обеспечивающей высокое качество и доступность недвижимости.

3. Город, создающий условия для развития сферы туризма. Формирование конкурентоспособного туристического продукта.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год приведены в Таблице№1.

Таблица № 1

**Сведения  
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель (индикатор) (наименование)** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы** | | | **%**  **исполнения** |
| **2023 год** | **2024 год** | |
| **План** | **Факт** |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом). | % | 8,5 | 11,5 | 13,3 | 115,7 |
| 2. | Прирост благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом). | ед. | 9 | 3 | 11 | 366,7 |
| 3. | Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы | % | 5,8 | 4,5 | 9,7 | 215,6 |

Расчет фактических значений целевых показателей выполнения муниципальной программы:

ЦП 1. Целевой показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом)» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» по формуле:

Дбдт=Кбдт/Кодт\*100%, где

Дбдт - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом), %;

Кбдт - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по итогам отчетного года, нарастающим итогом, шт.;

Кодт - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, шт.

Фактический расчет: 58/436\*100=13,3

В 2024 году работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов производились в рамках 2 мероприятий, таких как «Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)» (благоустроено 4 дворовые территории МКД) и «Реализация программ формирования современной городской среды» (благоустроено 17 дворовых территорий).

ЦП 2. Целевой показатель «Прирост благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)».

Расчет не производится. Данные для расчета приводятся в формах отчетности КС-3 «справка о стоимости работ выполненных работ и затрат», КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».

Фактическое значение за 2024 год - 11 ед.

В 2024 году выполнены работы по благоустройству общественной территории «Бульвар 55 лет Победы», а также территории в лесопарковой зоне Мэздах - победителе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

ЦП 3. Целевой показатель «Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» по формуле:

Дмкд=Кмкд/Кобщ\*100%, где:

Дмкд - доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы, %;

Кмкд - количество многоквартирных домов на которых проводились мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации балконов, шт.;

Кобщ - общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Майкоп», шт.

Фактический расчет: 56/575\*100=9,7 (данные о количестве многоквартирных домов предоставлены на основании Формы 1 –жилфонд по состоянию на 31.12.2024).

За счет средств, дополнительно выделенных из бюджета Республики Адыгея, в 2024 году были произведены дополнительные мероприятия   
по приведению фасадной части балконов зданий к единой цветовой визуализации.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы представлены в Таблице№2.

Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий  (в количественном выражении) за 2024 год | | |
| План | Факт | % испол-нения |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» | | | | | |
| 1. | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп** | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» | 21 | 21 | 100 |
| 1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» | 4 | 4 | 100 |
| 2. | **Внедрение современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений** | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 2.1. | Субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, с учетом использования современных объемно-планировочных конструктивных решений (Резервный фонд Администрации муниципального образования «Город Майкоп») | Управление ЖКХ и благоустройства;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество балконов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 2.2. | Расходы на мероприятия по внедрению современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений (субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий, которые выходят на въездные улицы с учетом использования современных объемно-планировочных конструктивных решений) | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество балконов, в отношении которых выполнены мероприятия по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 1075 | 1075 | 100 |
| 3. | **Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп»** | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» | МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, ед. | МКУ «Благоустройство» | 1 | 1 | 100 |
| 3.1.2. | Количество подготовленных конкурсных заявок с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, шт. | МКУ «Благоустройство» | 1 | 1 | 100 |
| 3.1.3. | Количество контрактов, направленных на подготовку проектной и сметной документации с целью благоустройства общественных территорий, шт. | МКУ «Благоустройство» | 0 | - | - |
| 3.2. | Расходы на озеленение территорий муниципальных образований (Озеленение территории муниципального образования «Город Майкоп») | МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 3.2.1. | Количество высаженных саженцев деревьев, шт. | МКУ «Благоустройство» | 10 | 10 | 100 |
| 3.3. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство пешеходной аллеи им. Шварца) | МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 3.3.1. | Количество установленных скамеек, шт. | МКУ «Благоустройство» | 0 | - | - |
| 3.3.2. | Количество установленных урн, шт. | МКУ «Благоустройство» | 0 | - | - |
| 3.3.3. | Количество установленных опор уличного освещения, шт. | МКУ «Благоустройство» | 0 | - | - |
| 3.4. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство территории, прилегающей к Русскому государственному драматическому театру Республики Адыгея имени А.С. Пушкина) | МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 3.4.1. | Площадь благоустраиваемого участка, кв.м. | МКУ «Благоустройство» | 0 | - | - |
| 3.5. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Обустройство тротуаров, входящих в городской туристский маршрут) | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 3.5.1. | Площадь обустроенных тротуаров, кв.м. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 3.6. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство общественных территорий) | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 3.6.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, шт. | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 1 | 1 | 100 |
| 3.7. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство территории, прилегающей к государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея "Государственная филармония Республики Адыгея") | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 3.7.1. | Установка опор уличного освещения, шт. | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 3.7.2. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, кв. м. | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 3.7.3. | Количество высаженных деревьев, шт. | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 3.7.4. | Количество высаженных кустарников, шт. | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 3.7.5. | Устройство газонов, кв. м. | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 3.7.6. | Установка перголы с качелями, шт. | МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 3.8. | Расходы на капитальный ремонт (благоустройство) сквера, расположенного на площади Ленина в г. Майкопе Республика Адыгея | МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 3.8.1. | Капитальный ремонт (благоустройство Благоустройство сквера, расположенного на площади Ленина в г. Майкопе Республика Адыгея | МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора | 1 | 0 | 0 |
| 3.9. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (капитальный ремонт (благоустройство) сквера, расположенного на площади Ленина в г. Майкопе Республика Адыгея) | МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 3.9.1. | Количество установленных скамеек, шт. | МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 3.9.2. | Количество установленных урн, шт. | МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 3.9.3. | Количество высаженных деревьев и кустарников, шт. | МКУ «Благоустройство»;  победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 4. | **Проведение мероприятий по благоустройству МУП «Городской парк культуры и отдыха»** | Управление ЖКХ и благоустройства;  МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на преобразование отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха на финансовое обеспечение затрат, связанных с установкой камер видеофиксации) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество установленных камер, шт. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 0 | - | - |
| 4.2. | Расходы на озеленение территорий муниципальных образований (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с озеленением территории) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 4.2.1. | Количество высаженных саженцев деревьев, шт. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 0 | - | - |
| 4.2.2. | Приобретение специализированной уборочной техники, ед. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 0 | - | - |
| 4.3. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом туалета на территории парка) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 4.3.1. | Количество отремонтированных туалетов, шт. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 0 | - | - |
| 4.4. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с обустройством дорожек) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 4.4.1. | Протяженность обустроенных пешеходных и велосипедных дорожек, м. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 0 | - | - |
| 4.5. | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат на обустройство системы автополива) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 4.5.1. | Площадь участков на которых организован автоматический полив зеленых насаждений, кв. м. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 0 | - | - |
| 4.6. | Реализация мероприятий, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат, связанных с капитальным ремонтом бассейнов) | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 4.6.1. | Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту, ед. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 0 | - | - |
| 4.7. | Реализация мероприятий, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства: «Создание обеспечивающей инфраструктуры к бассейнам в МУП «Городской парк культуры и отдыха», в том числе разработка проектно-сметной документации») | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 4.7.1. | Количество объектов, обеспечивающих инфраструктуру к бассейнам, ед. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 2 | 0 | 0 |
| 5. | **Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 5.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 5.1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 17 | 17 | 100 |
| 5.1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 5.2. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора |  |  |  |
| 5.2.1. | Количество подготовленных проектно-сметных документаций, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 0 | - | - |
| 5.2.2. | Количество реализованных проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Управление архитектуры и градостроительства;  победители конкурсного отбора | 1 | 1 | 100 |
| Причина невыполнения:  КС 3.8.1. – в связи с не предоставлением отчетных документов подрядной организацией, мероприятия не приняты, в рамках благоустройства сквера, не была произведена и оплата.  КС 4.7.1. – в связи с нарушением сроков выполнения работ, не были произведены мероприятия по разработке проектно-сметной документации в рамках создания обеспечивающей инфраструктуры к бассейнам в МУП «Городской парк культуры и отдыха». | | | | | |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2024 году за счет средств, дополнительно выделенных из бюджета Республики Адыгея, были произведены дополнительные мероприятия   
по приведению фасадной части балконов зданий к единой цветовой визуализации.

Реализация мероприятий, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты не осуществлена в связи с продлением срока реализации проекта до конца 2025 года.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3

15

# Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | | | Расходы за счёт средств внебюджетных источников | | | Итого расходы на реализацию муниципальной программы | | |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2024 г. | Кассовое исполнение | % исполнения | Уточненный план | Кассовое исполнение | % исполнения | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2024 г. | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 671622,7 | 456492,8 | 68,0 | - | - | - | 671622,8 | 456492,8 | 68,0 |
| Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» | 53589,7 | 53524,8 | 99,9 | - | - | - | 53589,7 | 53524,8 | 99,9 |
| Основное мероприятие «Внедрение современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений» | 16388,9 | 16211,6 | 98,9 | - | - | - | 16388,9 | 16211,6 | 98,9 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» | 382900,6 | 174672,9 | 45,6 | - | - | - | 382900,7 | 174672,9 | 45,6 |
| В 2024 году не произведена оплата мероприятий в рамках благоустройства сквера, расположенного на площади Ленина в  г. Майкопе Республика Адыгея (подрядной организацией не предоставлены акты выполненных работ) | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по благоустройству МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 6660,0 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 6660,0 | 0,00 | 0,00 |
| В 2024 году не произведена оплата мероприятий по разработке проектно-сметной документации в рамках создания обеспечивающей инфраструктуры к бассейнам в МУП «Городской парк культуры и отдыха» (Нарушены сроки выполнения работ подрядной организацией) | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 212083,5 | 212083,5 | 100,0 | - | - | - | 212083,5 | 212083,5 | 100,0 |

18

В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» были внесены следующие изменения:

1. постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.01.2024 № 70 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1354 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2023 года.

2. постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2024 № 936 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1354 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» были внесены изменения на основе которых составляется проект бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_