***Отчет***

***о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2019 году муниципальной программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы»***

Муниципальная программа «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1298, является инструментом реализации государственной жилищной политики.

В рамках реализации муниципальной программы проведено мероприятие по приобретению жилого помещения для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма, способствующего повышению уровня обеспеченности жильем малоимущих граждан.

 Сведения о достижении значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец 2019 года  |
| 2018 | 2019 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» |
| 1 | Доля малоимущих граждан (семей), улучшивших жилищные условия | %  | 0,036 | 0,035 | 0,035 | 100 % |

Целевой показатель муниципальной программы, запланированный на 2019 год, достигнут, с одной семьей заключен договор социального найма

(от 29.11.2019 № 42).

Данный показатель был рассчитан путем соотношения количества малообеспеченных граждан (семей), получивших в отчетном периоде жилые помещения к общему количеству семей малообеспеченных граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на 1 января отчетного года, признанных малоимущими.

1/2853 х 100 = 0,035

Таким образом, целевой показатель «Доля малоимущих граждан (семей), улучшивших жилищные условия» выполнен на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2019 год |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» |
| 1.1. | Обеспечение жильем малоимущих граждан | Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 1.1.1. | Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Формирование сводного списка малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях (количество семей) | Комитет по управлению имуществом | 51 | 51 | 100 |
| 1.1.1.2 | Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | Комитет по управлению имуществом | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.1.3 | Количество материалов (методических указаний) по разъяснению условий участия в муниципальной программе в электронных средствах массовой информации  | Комитет по управлению имуществом | 3 | 3 | 100 |
| 1.1.1.4 | Количество заключенных договоров социального найма | Комитет по управлению имуществом | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.1.5 | Количество малоимущих граждан (семей), состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социального найма, по состоянию на 01 января отчетного года | Комитет по управлению имуществом | 2853 | 2853 | 100 |
| Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет  |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 3

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01января 2019 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2019 года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 | Всего: | 2664,0 | 1351,7 | 1351,7 | 100 |
| Ответственный исполнитель -Комитет по управлению имуществом  | 2664,0 | 1351,7 | 1351,7 | 100 |
| Соисполнитель – отсутствует |
| Участники - отсутствуют |
| Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | Всего | 2664,0 | 1351,7 | 1351,7 | 100 |
| Ответственный исполнитель -Комитет по управлению имуществом  | 2664,0 | 1351,7 | 1351,7 | 100 |
| Соисполнитель – отсутствует |
| Участники - отсутствуют |

В течение 2019 финансового года в муниципальную программу дважды вносились изменения:

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.02.2019 № 181 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» муниципальная программа приведена в соответствие со сводной бюджетной росписью на 01.01.2019;

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2019 № 1648 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» муниципальная программа приведена в соответствие со сводной бюджетной росписью, по состоянию на 31.12.2019.

|  |
| --- |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы  |
| Параметр оценки | Формула расчета | показатели | Итоги расчета |
| Оценка степени достижения целей и решения задач программ:-Степень достижения планового значения показателя (индикатора) -Степень реализации программы | СДм/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, гдеСДм/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи программы);ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;ЗПм/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.СРм/п = ∑ СДм/ппз /М, гдеСРп/п – степень реализации муниципальной программы;СДм/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);М – число показателей муниципальной программы | ЗПп/пф = 0,035ЗПп/пп = 0,035СДм/ппз – 1М – 1  | СДм/ппз – 1/1 = 1СРм/п – 1/1=1 |
| Оценка фактического достижения значения контрольного события | ОДкс = КСф/КСп,гдеОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;Ксф – фактически достигнутое значение контрольного события;Ксп – плановое значение контрольного события  | Ксф 1 – 51Ксф 2 – 1Ксф 3 – 3Ксф 4 – 1Ксф 5 – 2853Ксп 1 – 51Ксп 2 – 1Ксп 3 – 2Ксп 4 – 1Ксп 5 -2853 | ОДкс 1 = 51/51= 1ОДкс2 = 1/1 = 1ОДкс 3 = 3/3 = 1ОДкс4 = 1/1 = 1ОДкс5 = 2853/2853 = 1 |
| Оценка достижения всех контрольных событий | СРм = ∑ОДкс/N, гдеСРм – степень реализации основного мероприятия программы ОДкс – оценка фактического достижения контрольного событияN – число контрольных событий | ОДкс – 1,16N - 5 | СРм = (1+1+1+1+1)/5 = 1 |
| Оценка степени реализации основных мероприятий | СРом=Ммв/М, гдеСРом-степень реализации основных мероприятий;Ммв- количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;М- общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Ммв = 1М = 1 | СРом - 1/1 = 1 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат  | ССуз = Зф / Зп, гдеССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году | Зф = 1351,7Зп = 1351,7 | ССуз – 1351,7/1351,7 = 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых ресурсов | Эифр = СРом / ССуз, гдеЭифр – эффективность использования финансовых ресурсов;СРом-степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников;ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат  | СРом = 1ССуз = 1 | Эифр – 1/1 = 1  |
| Оценка эффективности реализации муниципальных программ | ЭРмп = СРм/п \* Эифр, где ЭРм/п – эффективность реализации муниципальной программы;СРм/п – степень реализации целевых показателей;Эифр- эффективность использования финансовых ресурсов | СРм/п = 1Эифр = 1 | ЭРм/п – 1 х 1 = 1 |

Эффективность реализации программы признается высокой (высоко эффективной) и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

В 2019 году была разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы», в рамках которой планируется реализация мероприятий, способствующих повышению уровня обеспеченности жильем малоимущих граждан.

В связи с постоянно увеличивающейся очередностью малоимущих граждан, не имеющих собственного жилья, требуется значительное увеличение объема финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018-2022 годы.

Заместитель Главы Администрации,

руководитель Комитета

по управлению имуществом О.С.Казначевская