| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Исполнители: - Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; - ГКУ «УАД РА «Адыгеяавтодор» - Муниципальное образование город Майкоп; - Муниципальное образование Яблоновское городское поселение; Соисполнители: - Министерство финансов Республики Адыгея; - ФКУ Упрдор «Черноморье»; -Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта - ФАУ «Росдорнии» - УГИБДД МВД России по Республике Адыгея; |
| --- | --- |

2. Цели и показатели регионального проекта.

| Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 56,2% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | основной | 44 | 2017 | 45,2 | 47 | 48,84 | 50,68 | 52,52 | 54,36 | 56,2 |
| 2. 3. | Доведение в Майкопской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85% | основной | 52,84 | 2017 | 57,4 | 62 | 66,6 | 71,2 | 75,8 | 80,4 | 85 |
|  | Доведение в Яблоновской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85% | основной | 53,5 | 2017 | 58 | 62,5 | 67 | 71,5 | 76 | 80,5 | 85 |
| 4. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Адыгея в два раза по сравнению с 2017 годом, % | основной | 100 | 2017 | 100 | 93 | 86 | 79 | 71 | 64 | 50 |
| 5. | Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом | основной | 0,5 | 2017 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
|  | Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % | основной | 0 | 2017 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 7. | Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 70% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % | основной | 0 | 2017 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 7. | Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % от базового количества 2017 года, % | основной | 100 | 2017 | 115 | 129 | 146 | 163 | 180 | 197 | 215 |
| 7. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Республики Адыгея | основной | 2 | 2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 7. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | основной | 0 | 2017 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Майкопской городской агломерации, в % | Дополнитель-ный | 100 | 2017 | 100 | 88,9 | 77,8 | 66,7 | 62,9 | 55,5 | 50 |
|  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Яблоновской городской агломерации, в % | Дополнитель-ный | 100 | 2017 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 |
|  | Протяженность дорожной сети Майкопской городской агломерации, км | Дополнитель-ный | 431,1 | 2017 | 431,1 | 431,1 | 431,1 | 431,1 | 431,1 | 441,5 | 441,5 |
|  | Протяженность дорожной сети Яблоновской городской агломерации, км | Дополнитель-ный | 172,9 | 2017 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Достижение целевых показателей и решения иных задач, предусмотренных федеральными проектами «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». |
| 1.1. | Разработан и утвержден региональный проект. | Определены цели, задачи и целевые показатели проекта, разработан план мероприятий регионального проекта. |
| 1.2. | Обеспечена реализация мероприятий регионального проекта. | Выделены и доведены до распорядителей средств бюджетов средства федерального, регионально и местного бюджетов на финансирование соответствующих мероприятий. Увеличена доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 56,2% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). Снижена доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом. Снижено количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. Доведено в Майкопской городской агломерации и Яблоновской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов. |
| 2. | Устранение перегрузки дорожной сети Республики Адыгея преимущественно за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 2.1. | Утверждены и актуализированы документы транспортного планирования. | Сформированы и актуализированы перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. |
| 2.2. | Выполнены капиталоемкие мероприятия регионального проекта, направленные на устранение перегрузки дорожной сети. | Автомобильные дороги, работающие в режиме перегрузки, приведены в нормативное эксплуатационное состояние. |
| 3. | Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Республики Адыгея. |
| 3.1. | Проводится пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения. | Разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения. |
| 3.2. | Обеспечено направление денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. | Снижение аварийности на автомобильных дорогах Республики Адыгея в два раза. |
| 4. | Формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации. |
| 4.1. | Внедрена и функционирует общественно-доступная система контроля за формированием и расходованием средств дорожного фонда Республики Адыгея. | Сформирован интегрированный информационный массив в целях обеспечения открытости данных и информации для всех категорий пользователей, а также решения широкого круга задач по планированию и мониторингу развития дорожно-транспортной инфраструктуры всех уровней. |

4. Бюджет регионального проекта

| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: | 331 000,0 | 331 000,0 | 331 000,0 | 331 000,0 | 331 000,0 | 331 000,0 | 1 986 000,0 |
|  | - Майкопской городской агломерации | 261 000,0 | 261 000,0 | 261 000,0 | 261 000,0 | 261 000,0 | 261 000,0 | 1 566 000,0 |
|  | - Яблоновской городской агломерации | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 420 000,0 |
|  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: | 28 997,1 | 28 997,1 | 28 997,1 | 28 997,1 | 28 997,1 | 28 997,1 | 173 982,6 |
|  | - Майкопской городской агломерации | 28 997,1 | 28 997,1 | 28 997,1 | 28 997,1 | 28 997,1 | 28 997,1 | 173 982,6 |
|  | - Яблоновской городской агломерации | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 359 997,1 | 359 997,1 | 359 997,1 | 359 997,1 | 359 997,1 | 359 997,1 | 2 159 982,6 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | В.Н. Картамышев | Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | М.К. Кумпилов, Глава Республики Адыгея | 30 % |
| 2. | Администратор регионального проекта | Р.К. Ляфишев | Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | В.Н. Картамышев, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | 50 % |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| Разработан и утвержден региональный проект |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.Н. Картамышев | Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | М.К. Кумпилов, Глава Республики Адыгея | 30 % |
| 4. | Администратор регионального проекта | Р.К. Ляфишев | Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | В.Н. Картамышев, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | 50 % |
| Мониторинг динамики достижения показателей, подготовка предложений по корректировке/актуализации мероприятий регионального проекта |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.К. Ляфишев | Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | В.Н. Картамышев, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | 50 % |
| 6. | Участник регионального проекта | Д.З. Аргун | Начальник дорожного отдела министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | В.Н. Картамышев, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | 70 % |
| Обеспечена реализация мероприятий регионального проекта. |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.Н. Картамышев | Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | М.К. Кумпилов, Глава Республики Адыгея | 30 % |
| 8. | Администратор регионального проекта | Р.К. Ляфишев | Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | В.Н. Картамышев, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | 50 % |
| Утверждены и актуализированы документы транспортного планирования. |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.К. Ляфишев | Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | В.Н. Картамышев, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | 20 % |
| 10. | Участник регионального проекта | Д.З. Аргун | Начальник дорожного отдела министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | В.Н. Картамышев, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | 70 % |
| Выполнены капиталоемкие мероприятия регионального проекта, направленные на устранение перегрузки дорожной сети. |
| 11. | Администратор регионального проекта | Р.К. Ляфишев | Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | В.Н. Картамышев, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | 50 % |
| Проводится пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения. |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.К. Ляфишев | Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | В.Н. Картамышев, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | 30 % |
| Обеспечено направление денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.Н. Картамышев | Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | М.К. Кумпилов, Глава Республики Адыгея | 30 % |
| 14. | Администратор регионального проекта | Р.К. Ляфишев | Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | В.Н. Картамышев, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | 50 % |
| Внедрена и функционирует общественно-доступная система контроля за формированием и расходованием средств дорожного фонда Республики Адыгея |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Д.З. Аргун | Начальник дорожного отдела министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | В.Н. Картамышев, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | 70 % |
| 16. | Администратор регионального проекта | Р.К. Ляфишев | Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | В.Н. Картамышев, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | 50 % |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Адыгея»

Контрольные точки регионального проекта

| № | Наименование задачи (результата) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
|  | В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального проекта; определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети); сформированы программы осуществления дорожной деятельности органами исполнительной власти Республики Адыгея и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов). | 01.09.2018 | 14.12.2018 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Разработан и утвержден паспорт регионального проекта | Глава Республики Адыгея |
|  | Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Республики Адыгея и агломерациям иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта. | 07.01.2019 | 01.03.2019 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея |  | Соглашение с Росавтодором | Руководитель регионального проекта |
|  | Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации национального проекта на 2019 год. | 07.01.2019 | 17.03.2019 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Соглашения с органами местного самоуправления | Руководитель регионального проекта |
|  | Разработаны и утверждены планы проведения мероприятий в 2019 году, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения. | 01.03.2019 | 15.04.2019 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | УГИБДД МВД России по Республике Адыгея | Планы проведения мероприятий в 2019 году, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | Руководитель регионального проекта |
|  | Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год. | 15.04.2019 | 31.05.2019 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Государственные и муниципальные контракты | Руководитель регионального проекта |
|  | Выполнение мероприятий по разработке документов транспортного планирования на территории Республики Адыгея. | 01.05.2019 | 01.07.2019 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Документы транспортного планирования | Руководитель регионального проекта |
|  | Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | 01.06.2019 | 01.12.2019 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Акты выполненных работ | Руководитель регионального проекта |
|  | Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов. | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Протокол общественных обсуждений | Руководитель регионального проекта |
|  | В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов. | 01.12.2019 | 14.12.2019 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта | Руководитель регионального проекта |
|  | Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта. | 10.01.2020 | 17.02.2020 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Соглашения с органами местного самоуправления | Руководитель регионального проекта |
|  | Разработаны и утверждены планы проведения мероприятий в 2020году, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения. | 01.03.2020 | 15.04.2020 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | УГИБДД МВД России по Республике Адыгея | Планы проведения мероприятий в 2019 году, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | Руководитель регионального проекта |
|  | Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год. | 15.04.2020 | 31.05.2020 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Государственные и муниципальные контракты | Руководитель регионального проекта |
|  | При необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования на территории Республики Адыгея. | 01.05.2020 | 01.07.2020 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Актуализированные документы транспортного планирования | Руководитель регионального проекта |
|  | Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | 01.06.2020 | 01.12.2020 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Акты выполненных работ | Руководитель регионального проекта |
|  | Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов. | 01.11.2020 | 01.12.2020 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Протокол общественных обсуждений | Руководитель регионального проекта |
|  | В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов. | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта | Руководитель регионального проекта |
|  | Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта. | 17.01.2021 | 17.02.2021 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Соглашения с органами местного самоуправления | Руководитель регионального проекта |
|  | Разработаны и утверждены планы проведения мероприятий в 2021году, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения. | 01.03.2021 | 15.04.2021 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | УГИБДД МВД России по Республике Адыгея | Планы проведения мероприятий в 2019 году, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | Руководитель регионального проекта |
|  | Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год. | 15.04.2021 | 31.05.2021 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Государственные и муниципальные контракты | Руководитель регионального проекта |
|  | При необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования на территории Республики Адыгея. | 01.05.2021 | 01.07.2021 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Актуализированные документы транспортного планирования | Руководитель регионального проекта |
|  | Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | 01.06.2021 | 01.12.2021 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Акты выполненных работ | Руководитель регионального проекта |
|  | Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов. | 01.11.2021 | 01.12.2021 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Протокол общественных обсуждений | Руководитель регионального проекта |
|  | В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов. | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | Органы местного самоуправления | Отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта | Руководитель регионального проекта |
|  | Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации |  |  |
|  | Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | 01.06.2022 | 01.12.2022 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики | Органы местного самоуправления | Акты выполненных работ | Руководитель регионального проекта |
|  | Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики | Органы местного самоуправления | Акты выполненных работ | Руководитель регионального проекта |
|  | Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики | Органы местного самоуправления | Акты выполненных работ | Руководитель регионального проекта |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги

Республики Адыгея»

Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Адыгея» разработан и реализуется в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, и предусматривает: - фиксацию дорожной сети субъектов Российской Федерации; - формирование пообъектных планов работ по годам; - проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей; - плановые значения всех целевых показателей по годам; - проведение работ по инструментальной диагностики; - направление доходов бюджета Республики Адыгея от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10% от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач по обеспечению безопасности дорожного движения. Под термином: - «Майкопская городская агломерация» понимается образуемая муниципальным образованием «Город Майкоп» - «ядро агломерации» и муниципальными образованиями «Тульское сельское поселение», «Краснооктябрьское сельское поселение» «Абадзехское сельское поселение», «Победенское сельское поселение», «Кужорское сельское поселение», «Красноульское сельское поселение», «Келермесское сельское поселение», «Гиагинское сельское поселение» – «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения в пределах одних суток. - «Яблоновская городская агломерация» понимается образуемая муниципальным образованием, «Яблоновское городское поселение» и муниципальными образованиями «Город Адыгейск», «Старобжегокайское сельское поселение», «Тахтамукайское сельское поселение», «Афипсипское сельское поселение»– «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения в пределах одних суток. Результаты проекта позволят привести часть дорог Майкопской и Яблоновской городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, повысить уровень безопасности дорожного движения и качество управления транспортными потоками в агломерациях, обеспечить рост удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети. Ремонт дорог городских агломераций приведет к беспрепятственному движению автомобильного транспорта по улично-дорожной сети агломерации, к сообщению «ядра агломерации» с населенными пунктами-спутниками, к уменьшению загруженности улиц и дорог в «час-пик». Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий позволит снизить аварийность на дорогах Майкопской и Яблоновской городских агломераций, уменьшить количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях, а также повысить качество работы по профилактике нарушений Правил дорожного движения. Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Пояснительная записка

к региональному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги

Республики Адыгея»

Общая протяженность автомобильных дорог в Республике Адыгея составляет 4785,6 км, из них 247 км – федерального значения, 1317,6 км – регионального и 3221 км – местного значения.

Региональная сеть включает в себя дороги с асфальтобетонным покрытием 1050,1 км, с черно-гравийным покрытием 83 км, с гравийным покрытием 181,3 км и с грунтовым покрытием 3,2 км, а также 70 мостовых сооружений, 8 из которых находятся в аварийном состоянии. При этом, общий показатель соответствия нормативному технико-эксплуатационному состоянию составляет 44%.

В режиме перегруза работает 6,61 км, что составляет 0,5 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Основной причиной работы в режиме перегруза является резкое увеличение интенсивности движения тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозки инертных материалов, а также увеличение туристического потока в горную часть республики. Для реализации мероприятий по исключению перегрузки необходимо выполнить капитальный ремонт на участке 3,42 км, а также провести реконструкцию автодороги протяженностью 3,19 км с переводом в более высокую техническую категорию.

В целях реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” в Республике Адыгея сформировано 2 агломерации: Майкопская, ядром которой является столица субъекта – город Майкоп, и Яблоновская, ядром которой является п.г.т. Яблоновский.

Улично-дорожная сеть Майкопской городской агломерации составит 431,1 км, в том числе автодороги федерального значения – 59,647 км, регионального – 218,083 км, местного – 153,4 км. При этом на сегодняшний день соответствует нормативному технико-эксплуатационному состоянию 52,84 % всей улично-дорожной сети агломерации. К 2023 году протяженность Майкопской городской агломерации увеличиться на 10,44 км в результате строительства автодороги Обход города Майкопа от автомобильной дороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск до автомобильной дороги Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск (2-я очередь)».

Улично-дорожная сеть Яблоновской агломерации составит 172,9 км, в том числе автодороги федерального значения – 37,435 км, регионального – 112,673 км, местного – 22,8 км. При этом на сегодняшний день соответствует нормативному технико-эксплуатационному состоянию 53,5 % всей улично-дорожной сети агломерации.

Одной из целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является приведение в нормативное технико-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог регионального значения.

На сегодняшний день доля региональных дорог, находящихся в нормативном технико-эксплуатационном состоянии, составляет 44%. К 2024 году к данному показателю планируется привести 56,2 % региональных дорог.

Следующей целью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является приведение 85% улично-дорожной сети агломераций к нормативному технико-эксплуатационному состоянию. На сегодняшний день доля автомобильных дорог в составе улично-дорожной сети агломераций, находящихся в нормативном технико-эксплуатационном состоянии, составляет: в рамках Майкопской городской агломерации – 52,84%, в рамках Яблоновской агломерации – 53,5%.

Стратегия достижения целевого показателя по улично-дорожной сети агломераций разработана с учетом межремонтных и гарантийных сроков. Основными принципами выбора объектов, подлежащих ремонтно-восстановительным работам, помимо технического состояния, являются участки автодорог с наибольшей загруженностью (в том числе общественным транспортом), согласно информации представляемой ГИБДД, а также обращения граждан. Проектно-сметная документация разрабатывается по итогам проводимых обследований. Подготовка технического задания и осуществление закупочных процедур, для выполнения мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автодорог осуществляется муниципальными образованиями самостоятельно.

Вместе с тем, на территории Республики Адыгея расположены 48 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. В целях обеспечения безопасности дорожного движения принято решение о создании комплексной системы безопасности дорожного движения в Республике Адыгея. Целью которой является заключение концессионного соглашения с частным инвестором, предметом которого выступит реконструкция существующих и создание новых  систем контроля за соблюдением правил дорожного движения, а также весогабаритного контроля работающих в автоматическом режиме, предназначенных для фиксации нарушений в области дорожного движения. В результате заключения концессионного соглашения на автомобильных дорогах республики появятся 190 рубежей фотовидеофиксации нарушений ПДД, и 6 рубежей автоматического весогабаритного контроля.

В рамках мероприятий по устройству стационарного электроосвещения автомобильных дорог регионального значения, применяются современные светодиодные светильники, позволяющие обеспечить нормативную освещенность проезжей части, а также значительно снизить расходы по оплате используемой электроэнергии. Более того, для оперативного контроля за работоспособностью линий электроосвещения была внедрена современная автоматическая система управления наружным освещением, позволяющая отслеживать состояние линии электроосвещения в реальном времени. Также данная система позволяет отключать часть светильников (в рамках требований ГОСТ) в период снижения интенсивности дорожного движения в ночные часы.

В рамках капиталоемких мероприятий планируется реализовать объекты:

- «Строительство автомобильной дороги обход г. Майкопа в Республике Адыгея от автомобильной дороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск до автомобильной дороги Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск (2-я очередь)» протяженностью 10,44 км;

- «Реконструкция мостового перехода через реку Белая на автомобильной дороге подъезд к п. Тульский на км 8+150, в границах МО «Майкопский район» Республики Адыгея» протяжённостью 261 м;

- «Реконструкция автомобильной дроги Даховская – плато Лаго-Наки на км 3+600-14+700» протяженностью 11,1 км.

Реализация данных проектов повлечет за собой улучшение социально-экономической ситуации по республике в целом, а именно:

- автомобильная дорога обход г. Майкопа перераспределит транзитный поток, проходящий по центральным улицам города, что в значительной степени облегчит пропуск транспорта и увеличит скорость движения, а также снизит уровень аварийности. Одновременно с этим, решаться такие проблемы как неудобства из-за шума, пыли, вибрации и отравления воздуха выхлопными газами.

- автодорога от ст. Даховской до плато Лаго-Наки - единственная дорога, обеспечивающая связь курортной зоны высокогорного плато Лаго-Наки. Кроме того, она является экскурсионным и туристическим маршрутом. Мероприятия по реконструкции позволят привести автомобильную дорогу к параметрам 3 технической категории с ликвидацией оползневых участков, устройством противоаварийных съездов и парковочных мест, что в целом позволит обеспечить круглогодичное, бесперебойное и безопасное дорожное движение транспорта в курортную зону высокогорного плато Лаго-Наки.