Информация о проведенном контрольном мероприятии

16 апреля 2025 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект контроля** | **Основание для проведения контрольного мероприятия** | **Тема контрольного мероприятия** | **Срок проведения контрольного мероприятия** | **Проверяемый период** | **Информация о результатах контрольного мероприятия** | **Количество выданных представлений, предписаний, уведомлений, протоколов** |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом культуры «Гигант». (МБУК ГДК «Гигант») | Положение об Управлении муниципального финансового контроля Администрации муниципального образования «Город Майкоп», утвержденным распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 13 ноября 2019 г. № 2898-р, пункт 3 Плана контрольных мероприятий Управления муниципального финансового контроля Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2025 год, распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.02.2025 № 382-р «О проведении выездной проверки», распоряжение Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 17.08.2020 № 1235 «О проведении выездной проверки» | «Проверка предоставления субсидии на выполнение работ по архитектурной подсветке здания муниципального бюджетного учреждения культуры Городской Дом культуры «Гигант» за 2024 год» | с 03.03.2025 по 19.03.2025 | 2024 г. | В результате контрольного мероприятия предоставления субсидии на выполнение работ по архитектурной подсветке здания муниципального бюджетного учреждения культуры Городской Дом культуры «Гигант» за 2024 установлено следующее:  1. В нарушение подпункта 4.1.5 пункта 5 подпрограммы «Создание условий для развития сферы туризма» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп», утвержденной [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/403217082/0) Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 N 1353, название мероприятия «Установка архитектурной подсветки здания МБУК Городской Дом культуры «Гигант» отражено в Порядке, утвержденном постановлением от 20.01.2021 № 32 неверно - «Выполнение работ по архитектурной подсветке здания муниципального бюджетного учреждения культуры Городской Дом культуры «Гигант», что привело к искажению названия указанного мероприятия в отчетной документации.  2. В нарушение [подпункта 2 пункта 3](#sub_38) абзаца «з», пункта 11 Порядка предоставления субсидии на иные цели, МБУК ГДК «Гигант» не представил Управлению культуры расчет - обоснование суммы субсидии, в том числе полную предварительную смету на выполнение соответствующих работ на сумму 2 870 000,00 рублей.  3. В нарушение пункта 3 части 1 статьи 162, пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса , пункта 2.1 Соглашения от 16.09.2024 № 10/4 Учреждением неправомерно произведены расходы по разработке концепции и рабочей документации по архитектурной подсветке фасадов здания МБУК ГДК «Гигант» в сумме 130 000,00 рублей, которые не предусмотрены Соглашением от 16.09.2024 № 10/4 и мероприятиями Муниципальной [программ](https://internet.garant.ru/document/redirect/403217082/5)ы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп», утвержденной [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/403217082/0) Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 N 1353.  4. В нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 5.2. Договора от 18.09.2024 № ZL026/1 нарушен порядок приемки выполненных работ и проведения экспертизы собственными силами по Акту сдачи-приемки выполненных работ № ZL026/1 от 06.10.2024, который подписан только директором МБУК ГДК «Гигант», а не всеми членами приемочной комиссии, в составе из 5-ти человек.  5. В нарушение части 4 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ МБУК ГДК «Гигант» в 5-ти Договорах на Монтаж электроснабжения системы архитектурно-художественной подсветки фасадов здания и осветительных приборов фасадного освещения, не установлены требования к гарантийному сроку и качеству выполненных работ.  6. В нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 4.2. Договоров от 07.10.2024 № 33/10, от 09.10.2024 № 34/10, от 10.10.2024 № 35/10, от 11.10.2024 № 36/10, от 14.10.2024 № 37/10 нарушен порядок приемки выполненных работ и проведения экспертизы собственными силами по Актам сдачи-приемки выполненных работ от 05.12.2024, от 06.12.2024, от 07.12.2024, от 08.12.2024, от 09.12.2024, которые подписаны только директором МБУК ГДК «Гигант», а не всеми членами приемочной комиссии, в составе из 5-ти человек  7. В нарушение пункта 4.1.4.Соглашений от 16.09.2024 № 10/4 и от 14.11.2024 № 10/5 Сведения об операциях с целевыми субсидиями утверждены не Главным распорядителем бюджетных средств (Управлением культуры), а главным бухгалтером МКУ «Централизованная бухгалтерия».  8. В нарушение пункта 6 статьи 162 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пункта 4.3.6. Соглашений № 10/4 от 16.09.2024, № 10/5 от 14.11.2024 в Отчетах по состоянию на 01.10.2024, 01.01.2025 информация по показателям заполнена не в полном объеме.  9. В нарушение абзаца 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Финансового управления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 21.12.2022 № 164-о, заключенные Соглашения № 10/4 от 16.09.2024 и № 10/5 от 14.11.2024 не соответствуют Типовой форме соглашения о предоставлении муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования «Город Майкоп» субсидии. | По результатам проверки направлено 1 (одно) Представление |